Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji, Oddział Kontroli EFRR

ul. IX Wieków Kielc 4, 25–516 Kielce

KC-I.432.94.2.2024 	          				                          Kielce, dnia 10.04.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 11/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum  Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”, realizowanego w ramach Działania 6.5 – „Rewitalizacja obszarów miejskich 
i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniach 13-15 marzec 2024 r. oraz na dodatkowo dostarczonych dokumentach 
do siedziby Urzędu w dniu 25.03.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres Beneficjenta:

Gmina Dwikozy,

ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

Nazwy i adresy Partnerów projektu:

PIOTROWSKI GRZEGORZ HANDEL USŁUGI

ul. Grabowiecka 44A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE,

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marek Łukaszek – Wójt Gminy Dwikozy

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6 „Rozwój miast”

- Numer i nazwa Działania:

6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Kompleksowa rewitalizacja centrum  Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.04.2018 r.

- zakończenie realizacji – 15.12.2023 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0002/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum  Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 26.02.2024 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWŚ, 
o numerze 11/N/VI/RPO/2024:

- Główny specjalista – Marek Bartkiewicz (kierownik zespołu kontrolnego),

- Główny specjalista – Anna Zapała-Śledź (członek zespołu).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent oraz Partnerzy projektu udostępnili kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pani Renata Kraska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Promocji w Urzędzie Gminy w Dwikozach,

- Pani Agata Kurek – Skarbnik Gminy Dwikozy,

- Pan Mariusz Dominik – Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji w Urzędzie Gminy w Dwikozach,

- Pan Grzegorz Piotrowski – właściciel firmy Piotrowski Grzegorz Handel Usługi

- Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Lider Projektu, złożył oświadczenie (dowód 
nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 13-15 marca 2024 r. dostarczyli i udostępnili kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu 
pn. „RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum  Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.04.2018 r. do dnia 15.03.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum  Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Zamówienia udzielone przez Lidera projektu, tj. Gminę Dwikozy

- Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 24.08.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod 
nr 607994-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających 
na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 03.10.2018 r. umowy nr ZPI.271.08.2018.MD pomiędzy Gminą Dwikozy a firmą Zakładem Robót Ogólnobudowlanych i Wodnokanalizacyjnych Jerzy Garnuszek z siedzibą w Samborcu na kwotę 132 840,00 zł brutto. Termin realizacji wynikający z umowy – 02.11.2018 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, 
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 03.08.2020 r. do 28.08.2020 r.

Zakresem niniejszej kontroli objęto terminowość realizacji powyższego zamówienia. 
Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że zamówienie to zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 15.11.2018 r. jak również w dokumencie z dnia 02.11.2018 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

- Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 03.04.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 533021-N-2019 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych objętych zakresem zadania pn.: „Wykonanie parkingów oraz wymiana kanalizacji burzowej terenów po byłej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dwikozach (teren przemysłowy), jako przystosowanie do współczesnych warunków rozwoju gminy, w ramach kompleksowej rewitalizacji centrum Gminy Dwikozy, mającej na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 13.06.2019 r. umowy nr ZPI.271.01.2019.MD pomiędzy Gminą Dwikozy a Konsorcjum firm: Dromar R.L. Bożek z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Dromar Jakub Bożek z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 4 147 806,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy – 30.09.2020 r.

Ponadto Kontrolujący ustalili, iż strony umowy nr ZPI.271.01.2019.MD wprowadziły 
do niej aneksem nr 1 z dnia 29.04.2019 r. zmiany, które dotyczyły robot zamiennych - zastąpieniu boiska z nawierzchnią z kostki brukowej boiskiem z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz, w związku z realizacją robót zamiennych - zmieniły wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej tegoż zamówienia publicznego jak również podpisanego aneksu do umowy nr ZPI.271.01.2019.MD, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 stwierdziła rozbieżność między treścią pkt 25 SIWZ, a treścią § 21 umowy z dnia 13.06.2019 r. nr ZPI.271.01.2019.MD. Należy wskazać, iż zakres przesłanek dopuszczających zmianę umowy z wykonawcą, zawartych w pkt 25 SIWZ jest szerszy 
od zakresu tych przesłanek zawartych w § 21 umowy nr ZPI.271.01.2019.MD. Powyższe uchybienie jest uchybieniem formalnym nie mającym wpływu na wynik sprawy.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej 
w okresie od 03.08.2020 r. do 27.08.2020 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.431.1.2020/DKS-1 z dnia 02.09.2020 r.).

Zakresem niniejszej kontroli objęto terminowość realizacji powyższego zamówienia. 
Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że zamówienie to zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 20.10.2020 r. jak również w dokumencie z dnia 29.09.2020 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

- Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 07.12.2020 r. poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 762651-N-2020 
i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbudowie zaplecza kulturalnego przy ul. Sportowej w Dwikozach poprzez budowę amfiteatru ze sceną, przebudowę budynku zaplecza sportowego oraz wykonanie niezbędnych instalacji. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 26.01.2021 r. umowy 
nr ZPI.271.05.2020.MD pomiędzy Gminą Dwikozy a firmą KA-RO Sp. z o.o., 
ul. Myśliborska 98E/149, 03-185 Warszawa na kwotę 4 014 151,75 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy – 30.11.2022 r.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach od 16.08.2021 r. do 20.08.2021 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, 
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Zakresem niniejszej kontroli objęto terminowość realizacji powyższego zamówienia. 
Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że zamówienie to zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 12.12.2022 r.  jak również w dokumencie z dnia 14.11.2022 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

- Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 04.06.2021 r. poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00073447 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających 
na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Dwikozach oraz adaptacji na Dom Dziennego Wsparcia w ramach projektu pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej oraz Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 19.07.2021 r. umowy 
nr ZPI.271.04.2021.MD pomiędzy Gminą Dwikozy a firmą PZ-Budowa Patrycja Żyła, 
ul. Hugo Kołłątaja 6/22, 28 - 200 Staszów na kwotę 1 894 200,00 zł brutto (w tym „Adaptacja części budynku szkoły na DDW” – 500 000,00 zł brutto). Termin wykonania zadania – 19.03.2022 r.

W dniu 19.07.2021 r. Beneficjent zawarł aneks nr 1 do w/w umowy. Aneks dotyczył przedłużenia terminu realizacji zadania z 19 marca 2022 r. na 15 czerwca 2022 r. oraz sprostowania błędu pisarskiego w § 10 ust 2 umowy.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej tegoż zamówienia publicznego jak również podpisanego aneksu nr 1 do umowy nr ZPI.271.04.2021.MD, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej 
w okresie od 07.03.2022 r. do 11.03.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.166.2.2022/KW-5 z dnia 30.03.2022 r.).

W dniu 28.04.2022 r. Beneficjent zawarł aneks nr 2 do w/w umowy. Aneks sporządzono zgodnie z wnioskami zawartymi w protokole konieczności z dnia 12.04.2022 r. na podstawie przesłanek ujętych w § 21  ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 umowy. Aneks dotyczył zmian zawartej umowy w zakresie  realizacji dodatkowego zakresu robót oraz robót zamiennych dotyczących podzadania pn.: „Adaptacja części budynku szkoły na Dom Dziennego Wsparcia w Dwikozach. W związku z powyższym zmienia się  § 10  ust. 1 i 2 umowy dotyczący ceny ryczałtowej wykonania całości przedmiotu umowy i wynosi brutto: 1 894 200,00 zł, jak również ceny za wykonanie jednego podzadania.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zawarcia aneksu nr 2 nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej 
w okresie od 01.08.2022 r. do 05.08.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.166.3.2022/MC-6 z dnia 14.09.2022 r.).

W dniu 09.06.2022 r. Beneficjent zawarł Aneks nr 3 na podstawie przesłanek ujętych 
w § 21  ust. 4 pkt 2, 4 i 6 umowy. Aneks dotyczył zmiany zakończenia całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku szkoły, które powinno nastąpić do dnia 31 sierpnia 2022 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zawarcia aneksu nr 3 nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej 
w okresie od 09.12.2022 r. do 20.12.2022r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.166.4.2022/ASE-7 z dnia 21.12.2022 r.).

Zakresem niniejszej kontroli objęto terminowość realizacji powyższego zamówienia. 
Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że zamówienie to zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w zgłoszeniu, które dokonał wykonawca w dniu 17.08.2022 r. oraz w protokole odbioru końcowego spisanym w dniach od 31.08.2022 r. do 05.09.2022 r.

- Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 30.03.2021 r. poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00025372/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy „przebudowy infrastruktury w zakresie odwodnienia części miejscowości Dwikozy przy ul. Ogrodowej (tzw.”Pasternik”), udrożnienia kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w ramach kompleksowej rewitalizacji centrum Gminy Dwikozy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Górnej do ul. Ogrodowej (I etap) oraz remont odcinka ul Ogrodowej”.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.06.2021 r. umowy 
nr ZPI.271.01.2021.MD pomiędzy Gminą Dwikozy a firmą Dromar R. L. Bożek 
ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 9A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę  2 000 688,02 zł brutto. Termin wykonania zadania wynikający z umowy – 02.01.2022 r.

W dniu 21.12.2021 r. Beneficjent zawarł aneks nr 1 do w/w umowy. Aneks dotyczył wykonania robót dodatkowych, a co za tym idzie przedłużono terminu realizacji zadania 
z 02.01.2022 r. na 30.04.2022 r. oraz zwiększono wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 2 145 235,16 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej tegoż zamówienia publicznego jak również podpisanego aneksu nr 1 do umowy nr ZPI.271.01.2021.MD, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej 
w okresie od 07.02.2022 r. do 11.02.2022 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.166.1.2022/PB-4 z dnia 11.03.2022 r.).

Zakresem niniejszej kontroli objęto terminowość realizacji powyższego zamówienia. 
Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że zamówienie to zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 12.05.2022 r.  jak również w dokumencie z dnia 29.04.2022 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

- Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 13.12.2022 r. poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00492590/01  i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania 
pn.: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”. Zamówienie zostało podzielone na sześć części:

- Część 1 – Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Dwikozy poprzez wykonanie oświetlenia ul. Mostowej,

- Część 2 – Poprawa funkcjonalność ul. Słonecznej poprzez wymianę nawierzchni zdegradowanej jezdni wraz  z wykonaniem oświetlenia,

- Część 3 – Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego łączącego zabudowania mieszkaniowe, bez bezpośredniego dostępu do ulicy Górnej łącznie z zadaniem „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dwikozy – od ul. Górnej do ul. Ogrodowej”,

- Część 4 – Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Dwikozy przez wykonanie przejścia pieszego – przewiązki między ulicami Górną i Rzeczną,

- Część 5 – Zagospodarowanie terenu Parku „Zieleniec” wraz z budową bramy wjazdowej z zadaszeniem w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”,

- Część 6 – Wykonanie budynku usługowego z funkcją przystanku w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie pięciu umów:

- Część 1 – w dniu 14.02.2023 r. umowy nr ZPI.271.12.01.2022.MD pomiędzy Gminą Dwikozy a Firmą Usługową EL-MAG” Magdalena Mysona, ul. Wojska Polskiego 18, 39-2015 Czarna na kwotę 244 907,13 zł brutto. Termin wykonania umowy: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 14.10.2023 r.

- Część 2 – postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

- Część 3 – zadanie wyłączone z projektu.

- Część 4 – zadanie wyłączone z projektu.

- Część 5 – w dniu 09.02.2023 r. umowy nr ZPI.271.12.05.2022.MD pomiędzy Gminą Dwikozy a firmą WODEXM Rożmiej, S. Rożmiej – Zdybska Spółka Jawna, ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów na kwotę 1 062 073,02 zł brutto. Termin wykonania umowy: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 09.10.2023 r.

- Część 6 – w dniu 14.02.2023 r. umowy nr ZPI.271.12.06.2022 MD pomiędzy Gminą Dwikozy a Przedsiębiorstwem Budowlanym NOWBUD Sp. z o.o., 
ul. Trześniowska 1, 27-600 Sandomierz na kwotę 1 086 803,7 zł brutto. Termin wykonania umowy: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 14.10.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, 
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonych 
kontroli w trakcie realizacji projektu w następujących dniach:

- od 10.07.2023 r. do 08.08.2023 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.204.1.2023/MC-8 z dnia 04.09.2023 r.),

- 02.11.2023 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.360.1.2023/RGZ-9 z dnia 27.11.2023 r.),

- 16.01.2024 r. (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.94.1.2024/RGZ-10 z dnia 08.02.2024 r.).

Zakresem niniejszej kontroli objęto terminowość realizacji powyższego zamówienia. 
Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że część nr 1, 5 i 6 zamówienia zostały wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w:

- protokole odbioru końcowego z dnia 20.10.2023 r. jak również w dokumencie z dnia 09.10.2023 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego (część nr 5),

- protokole odbioru końcowego z dnia 11.08.2023 r. jak również w dokumencie z dnia 26.07.2023 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego (część nr 1),

- protokole odbioru końcowego z dnia 20.10.2023 r. jak również w dokumencie z dnia 13.10.2023 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego (część nr 6).

- Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 02.02.2023 r. poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00078230 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni zdegradowanej jezdni ul. Słonecznej wraz z wykonaniem oświetlenia”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie umowy nr ZPI.271.02.2023.MD w dniu 21.03.2023 r. z firmą Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-Inwestycje Sp. k., ul. Targowa 44, 28-200 Staszów, 
na kwotę 951 956,11 zł brutto. Termin wykonania zadania – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 21.09.2023 r.

Stwierdzono, że zamówienie to zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 19.10.2023 r.  jak również w dokumencie z dnia 21.09.2023 r. – zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej tegoż zamówienia publicznego, 
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Zamówienia udzielone przez Partnera projektu, tj. Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

- Stwierdzono, że Partner projektu w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 22.06.2020 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 552317-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez DW777 w msc. Dwikozy. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 05.08.2020 r. umowy 
nr 6/66/32/JM/2020 pomiędzy Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach działającym w imieniu Województwa Świętokrzyskiego a firmą Zakładem Elektroniki i Automatyki „Techvision” Grzegorz Mikrut, Marzena Mikrut z siedzibą 
w Tarnobrzegu, Al. Warszawska 31 na kwotę 114 854,33 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu wynikający z umowy – 05.10.2020 r.

Stwierdzono również, że strony umowy w dniu 05.10.2020 r. podpisały aneks nr 1. Aneksem tym zmieniono wynagrodzenie wykonawcy oraz wydłużono termin realizacji zamówienia do dnia 30.10.2020 r.

Zamówienie zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 25.11.2020 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, 
jak również postanowień zawartych w aneksie nr 1 do umowy z dnia 05.08.2020 r., 
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniach 26-30.04.2021 r.

- Stwierdzono, że Partner projektu w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki – znak sprawy ZWR-26/2019, które dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w Gminie Dwikozy”. W toku postępowania, w dniu 26.06.2019 r. przeprowadzono negocjacje, a następnie w dniu 05.07.2019 r. zawarta została umowa nr 20/26/Zadanie nr 2/N-WZ/AW/2019 z firmą Exal Marek Tokarz z siedzibą w Tarnobrzegu na kwotę 25 005,90 zł brutto. Przedmiotowa umowa została zrealizowana przez wykonawcę w terminie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, 
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp. Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej 
w okresie od 03.08.2020 r. do 27.08.2020 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.431.1.2020/DKS-1 z dnia 02.09.2020 r.).

Zamówienia udzielone przez Partnera projektu, tj. Piotrowski Grzegorz Handel Usługi, ul. Grabowiecka 44A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

- Stwierdzono, że Partner w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie 
o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 08.12.2021 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 3644 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie parkingu wraz z placem manewrowym, dwóch altan, placu zabaw dla dzieci, wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 04.06.2018 r. umowy nr 1/2018 pomiędzy Partnerem projektu 
a Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym Żmuda z siedzibą w Tarnobrzegu na kwotę 268 021,17 zł brutto. Termin realizacji umowy - 04.07.2018 r.

Zamówienie zostało wykonane w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokołach odbioru końcowego z dnia 30.06.2018 r. (5 sztuk protokołów).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, 
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku przeprowadzonej 
w okresie od 03.08.2020 r. do 27.08.2020 r. kontroli w trakcie realizacji projektu, (Informacja pokontrolna nr KC-I.432.431.1.2020/DKS-1 z dnia 02.09.2020 r.).

Zamówienia, których wartość nie przekroczyła 50 tyś PLN netto udzielone w trybie rozeznania rynku.

Stwierdzono, że Lider projektu w ramach realizowanego projektu udzielił n/w zamówień:

- Zamówienie, którego przedmiotem była usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania ”Rozbudowa zaplecza kulturalnego przy ul. Sportowej w Dwikozach poprzez budowę amfiteatru ze sceną, przebudowę budynku zaplecza sportowego oraz wykonanie niezbędnej instalacji” (umowa nr ZPI.272.16.2020.MD z dnia 26.01.2021 r. na kwotę 38 868,00 zł).

- Zamówienie, którego przedmiotem była usługa nadzoru budowlanego dla zadania ”Wykonanie parkingów oraz wymiana kanalizacji burzowej terenów po byłej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach (teren poprzemysłowy), jako przystosowanie do współczesnych warunków rozwoju gminy” (umowa nr ZPI.272.01.02.2019.MD 
z dnia 13.06.2019 r. na kwotę 28 600,00 zł).

Poprawność udzielenie powyższych zamówień, ze względu na szacunkową wartość poniżej 50 tyś PLN netto była przedmiotem kontroli dokonanej przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju na etapie rozliczania wniosków o płatność.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

    - W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że Lider projektu – Gmina Dwikozy oraz Partnerzy: firma  Piotrowski Grzegorz Handel Usługi oraz Województwo Świętokrzyskie zrealizowali wskazane poniżej zadania:

Gmina Dwikozy

- Zagospodarowanie terenu Parku „Zieleniec” wraz z budową bramy wjazdowej 
z zadaszeniem.

W ramach tego zadnia na podstawie decyzji nr 452/2018 z dnia 17.10.2018 r., znak AB.6740.453.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego wykonano nawierzchnię z kostki brukowej  na terenie parku “Zieleniec”, bramę wjazdową z zadaszeniem oraz mini amfiteatr. W dniu 10.10.2023 r. Gminy Dwikozy uzyskała pozwolenie 
na użytkowanie mini amfiteatru (decyzja znak PINB-NB.5131.16.2023 z dnia 10.10.2023 r.).

- Poprawa funkcjonalność ul. Słonecznej poprzez wymianę nawierzchni zdegradowanej jezdni wraz  z wykonaniem oświetlenia.

W ramach tego zadnia na podstawie decyzji nr 415/2018 z dnia 26.09.2018 r., znak AB.6740.405.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego wykonano oświetlenie uliczne (21 szt. słupów oświetleniowych) oraz odtworzono nawierzchnię ulicy Słonecznej w Dwikozach. W dniu 21.11.2023 r. Gmina Dwikozy dokonała 
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych obiektów niekubaturowych.

- Przebudowa infrastruktury w zakresie odwodnienia części miejscowości Dwikozy przy ul. Ogrodowej (tzw. ”Pasternik”), udrożnienia kanalizacji deszczowej 
w ulicy Ogrodowej.

W ramach tego zadnia na podstawie decyzji nr 356/2018 z dnia 22.08.2018 r., znak AB.6740.357.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego wybudowano 
i przebudowano siec kanalizacji deszczowej na ulicy Ogrodowej w Dwikozach. 
Na ulicy Ogrodowej wybudowano również chodnik na odcinku 546 mb. W dniu 07.04.2022 r. Gmina Dwikozy dokonała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych obiektów niekubaturowych.

- Adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej w Dwikozach na Dom Dziennego Wsparcia.

W ramach tego zadnia na podstawie decyzji nr 495/2018 z dnia 09.11.2018 r., znak AB.6740.484.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego przebudowano 
i zmieniono sposób użytkowania parteru budynku szkoły w Dwikozach na Dom Pobytu  Dziennego Wsparcia  oraz utwardzono plac kostką brukową przy budynku. Szczegółowy zakres, który został wykonany to: roboty rozbiórkowe i murowe (ściany i stropy), stolarka drzwiowa wewnętrzna, izolacja pionowa i wymiana opaski (fundamenty), zagospodarowanie otoczenia (nawierzchnia, mała architektura, zieleń), instalacje elektryczne, w tym oświetlenie i oświetlenie awaryjne; instalacje sanitarne, instalacja c.o., instalacja gazowa i instalacja wodociągowa, instalacja wentylacyjna, 
w tym urządzenia i kanały w ramach systemu wentylacyjnego, wymiana pokrycia dachu nad częścią mieszkalną (dom nauczyciela), instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 8,5 kw.

W dniu 05.10.2022 r. Gmina Dwikozy dokonała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

- Rozbudowa zaplecza kulturalnego przy ul. Sportowej w Dwikozach poprzez budowę amfiteatru ze sceną, przebudowę budynku zaplecza sportowego oraz wykonanie niezbędnych instalacji.

W ramach tegoż zadnia na podstawie decyzji nr 337/2018 z dnia 09.08.2018 r., znak AB.6740.314.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego wybudowano budynek zaplecza sportowego z trybuną przy ul. Sportowej w Dwikozach. Na budynku zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 8,5 kw. Utwardzono również teren kostką brukową na stadionie sportowym przy ul. Sportowej.

Natomiast na podstawie decyzji nr 472/2018 z dnia 26.10.2018 r., znak AB.6740.455.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego wybudowano amfiteatr z zadaszoną sceną przy ul. Sportowej.

Na wybudowane obiekty budowlane, Gmina Dwikozy uzyskała pozwolenia 
na użytkowanie (decyzja z dnia 15.11.2022 r. znak: PINB-NB.5131.32.2022 oraz decyzja z dnia 15.11.2022 r. znak: PINB-NB.5131.31.2022).

- Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Dwikozy poprzez wykonanie oświetlenia ul. Mostowej.

W ramach tego zadnia na podstawie decyzji nr 278/2018 z dnia 06.07.2018 r., znak AB.6740.260.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego wykonano oświetlenie uliczne (15 szt. słupów oświetleniowych). W dniu 07.04.2022 r. Gmina Dwikozy dokonała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych obiektów niekubaturowych.

- Zagospodarowano tereny po byłej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach (teren przemysłowy).

W ramach tegoż zadnia wykonano: kanalizację sanitarną, wodociągową i deszczową, otwarty zbiornik retencyjny, oświetlenie uliczne, roboty drogowe: parkingi, chodniki oraz drogi dojazdowe, zagospodarowanie terenów w formie wykonania: nasadzeń drzew i krzewów, boiska sportowego, elementów małej architektury, placów zabaw.

Powyższy zakres robót budowlanych został wykonany na podstawie decyzji 
nr 517/2018 z dnia 21.11.2018 r., znak AB.6740.452.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego. W dniu 09.11.2020 r. Gmina Dwikozy dokonała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych obiektów niekubaturowych.

- Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej na ulicy Spacerowej w Dwikozach.

W dniu 08.08.2017 r. Gmina Dwikozy dokonała zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie kanalizacji sanitarnej na ulicy Spacerowej w Dwikozach.

Po dokonaniu zgłoszenia Gmina Dwikozy wybudował sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 - 327 mb oraz PVC 160 – 31,1mb.

W dniu 14.03.2019 r. Gmina Dwikozy dokonała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych obiektów niekubaturowych.

- Wykonanie budynku usługowego z funkcją przystanku w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

W ramach tego zadnia na podstawie decyzji nr 496/2018 z dnia 09.11.2018 r., znak AB.6740.485.2018 wydanej przez Starostę Sandomierskiego wybudowano pawilon handlowy (kiosk) z przystankiem autobusowym i toaletą publiczną przy drodze wojewódzkiej nr 777.

W dniu 13.10.2023 r. Gminy Dwikozy uzyskała pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowany pawilon handlowy (kiosk) z przystankiem autobusowym i toaletą publiczną (decyzja znak PINB-NB.5131.17.2023 z dnia 13.10.2023 r.).

Partnera projektu, tj. Województwo Świętokrzyskie, (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach).

- Partner projektu wybudował sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez DW777 w msc. Dwikozy.

Partnera projektu, tj. Piotrowski Grzegorz Handel Usługi

- Partner projektu w otoczeniu restauracji Gościniec Ceglane Kąty Grzegorz Piotrowski, ul. Spółdzielcza 127-620 Dwikozy wybudował parking w kostce brukowej, dwie altany ogrodowe oraz dwa place zabaw dla dzieci.

Dokumentacja związana z wykonaniem powyższego zakresu rzeczowego projektu stanowi  dowód nr 3.

    - Stwierdzono, że nakłady finansowe poniesione przez Lidera oraz Partnerów w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum  Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru” zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych (dowód nr 4).

    - Kontrolujący potwierdzają, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność 
są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W trakcie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, Kontrolujący przeprowadzili oględziny. Z przeprowadzonych oględzin sporządzono protokół oraz wykonało dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 5.

Ad. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 
wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2 szt.

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2 szt.

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wskaźnik został zrealizowany 
w wysokości 3,12 ha.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 EPC.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 EPC.

Dokumenty potwierdzające poziom osiągnięcia w/w wskaźników stanowią dowód 
nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent 
oraz Partnerzy projektu stosują się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum  Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji”. Dokumentacja potwierdzająca prowadzone przez Beneficjenta działania promocyjne projektu stanowi dowód nr 7 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odstąpiła od wydania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:

- Stwierdzono, że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie 
z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0002/17 
pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum  Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

- Stwierdzono, że zakładane w projekcie wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte do wartości docelowych.

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

- Beneficjent oraz Partnerzy projektu stosują się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum  Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od wydania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu RPSW.06.05.00-26-0002/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum  Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 19 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4,                  25-516  Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej

Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach 
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapała-Śledź  ………………………………………

Kontrolowany/a:

……………….……………………………