PLAN NA ROK 2018

W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW DRÓG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Treść zadania | **Jedn.**  **miary** | Plan | |
| **Zakres rzeczowy** | **Plan** (zł) |
| **I.**  1. Utrzymanie zimowe | km | 1 050 | **4 900 000,00** |
| 2. Remont cząstkowy jezdni i chodników | m2 | 90 000 | **5 000 000,00** |
| 3. Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym:  - konserwacja sygnalizacji świetlnej  - uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego  - odnowa oznakowania poziomego  - projekty organizacji ruchu | szt.  szt.  m2  zł | 9  2000  175 000 | **2 500 000,00**  250 000,00  400 000,00  1 700 000,00  150 000,00 |
| 4. Wprowadzenie systemu referencyjnego, systemu ewidencyjnego EWIDR oraz systemu oceny stanu nawierzchni (SOSN) | zł | **-** | **200 000,00** |
| 5. Pozostałe różne wg potrzeb / koszenie traw, utrzymanie zieleni, czystości / | zł | - | **2 000 000,00** |
| **Razem bieżące utrzymanie dróg** | zł | - | **14 600 000,00** |
| **II. Roboty remontowe dróg, w tym:**  a/ remont ciągów pieszych  b/ remonty nawierzchni | zł | - | **406 275,00**  406 275,00  0 |
| **OGÓŁEM:** | | | **15 006 275,00** |

**UWAGA:** Zarówno zakres rzeczowy jak i finansowy mogą podlegać korektom, w zależności od potrzeb bieżących wynikających z przeprowadzonych przetargów.

**§ 4210 - 2 400 000,00**

**§ 4260 - 95 000,00**

**§ 4270 - 7 061 275,00**

**§ 4300 - 5 450 000,00**

**----------------------------**

**15 006 275,00**