Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.142.1.2021 	          				                          Kielce, dnia 09.04.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 9/N/VII/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18 pn. „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, w dniu 08.03.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Miedziana Góra,

ul. Urzędnicza 10, 25 – 085 Miedziana Góra

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Damian Stawski – Wójt Gminy Miedziana Góra

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

3 „Sprawne usługi publiczne”

- Numer i nazwa Działania:

7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”.

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.11.2018 r.

- zakończenie realizacji – 31.12.2020 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0066/18-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18 pn.: „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych              w Gminie Miedziana Góra”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 02.03.2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 9/N/VII/RPO/2021:

- Podinspektor – Dariusz Kosela (kierownik zespołu kontrolnego);

- Główny Specjalista– Katarzyna Karbowniczek-Cebula, (członek zespołu).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Mariola Jarubas – Z-ca Kierownika Referatu Promocji, Kultury, Oświaty i Środków Zewnętrznych w Urzędzie Gminy                                w Miedzianej Górze.

- Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Damian Sławski, Wójt Gminy Miedziana Góra złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 08.03.2021r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18 ( dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej ).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.11.2018 r. do 08.03.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji, zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18 pn. „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził następujące postępowania                      o udzielenie zamówień publicznych:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr PKOSZ.3.2019/RPOWŚ zostało wszczęte w dniu 28.06.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl, nr ogłoszenia 1192890 oraz na stronie BIP Gminy Miedziana Góra. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy na dostawę a następnie montaż szafek szkolnych w trzech szkołach położonych na terenie Gminy Miedziana Góra. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania  było podpisanie w dniu 18.07.2019 r. umowy nr 5/PKOSZ.3.2019/RPOWŚ pomiędzy Beneficjentem a firmą CUBE Mirosław Dziedzic z siedzibą w Namysłowie, na kwotę 86 592,00 zł. brutto.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 577350-N-2019 zostało wszczęte w dniu 23.07.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych – przeprowadzenia prac modernizacyjnych w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich oraz w Szkole Podstawowej w Porzeczu. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 19.08.2019 r. umowy nr IGPOS.272.33.1.2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą ROKA Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, na kwotę 120 000,00 zł. brutto.

Powyżej wskazane postępowania były przedmiotem kontroli prowadzonej przez IZ RPOWŚ w okresie 09-13.12.2019 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień formalnych mających wpływa na ich wynik.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr PKOSZ.6.2020/RPOWŚ zostało wszczęte w dniu 24.04.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl, nr ogłoszenia 1243468 oraz na stronie BIP Gminy Miedziana Góra. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy na dostawę a następnie montaż 2 szt. monitorów interaktywnych oraz 1 szt. tablicy suchościeralnej w szkołach położonych na terenie Gminy Miedziana Góra. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 15.05.2020 r. umowy nr 5/PKOSZ.6.2020/RPOWŚ pomiędzy Beneficjentem a firmą Dreamtec Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę 12 310,00 zł. brutto.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 533352-N-2020 zostało wszczęte w dniu 22.04.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych – przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich oraz w Szkole Podstawowej w Ćmińsku. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie:

- w dniu 23.06.2020 r. umowy nr IGPOS.272.18.1.2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą PJM INVEST Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Kielcach, na kwotę 3 863 000,00 zł. brutto,

-  w dniu 08.06.2020 r. umowy nr IGPOS.272.18.2.2020 pomiędzy Beneficjentem a firmą TED-BUD Tadeusz Słaby z siedzibą w Kielcach, na kwotę 1 740 122,48 zł. brutto. Wydatki dotyczące realizacji tej umowy nie są rozliczane w ramach kontrolowanego projektu.

Powyżej wskazane postępowania były przedmiotem kontroli prowadzonej przez IZ RPOWŚ w okresie 07-11.09.2020 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań                       nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień formalnych mających wpływa na ich wynik.

- W toku realizacji przedmiotowego projektu Oddział Rozliczeń dokonał weryfikacji osiemnastu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem był wybór wykonawców, w szczególności: na wykonanie studium wykonalności,                            na opracowanie dokumentacji kosztorysowej, na dostawy pomocy dydaktycznych,                    na dostawy sprzętu sportowego, na dostawę zegara słonecznego, na demontaż starych oraz montaż nowych urządzeń w modernizowanych salach gimnastycznych.

- W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano postępowanie                      o udzielenie zamówienia publicznego nr 602305-N-2019, które zostało wszczęte w dniu 26.09.2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych – przeprowadzenia prac modernizacyjnych na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Porzeczu. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło pięć ofert. Następstwem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 05.11.2019 r. umowy nr IGPOS.272.46.2019 pomiędzy Beneficjentem a firmą F.W. Mularczyk Kamil z siedzibą w Masłowie, na kwotę 23 000,00 zł. brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania  nie stwierdzono nieprawidłowości             ani uchybień formalnych mających wpływa na jego wynik.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania o udzielenie zamówienia stanowi dowód                 nr 2 do informacji pokontrolnej.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

- W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym                        w kwestii rzeczowej.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: karty środków trwałych, protokoły odbioru, protokoły przekazania środków trwałych oraz wyposażenia               do szkół stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II  W drugim etapie kontroli dokonano oględzin w Szkołach którym Beneficjent przekazał uprzednio wybudowane lub zmodernizowane środki trwałe oraz uprzednio zakupione wyposażenie.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 4) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 5).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0066/18-00 z późn. zm., 
o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18 pn. „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu, stanowi dowód nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w wysokości 100% wartości docelowej;

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt.,                tj. w wysokości 100% wartości docelowej;

- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby]  - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 879 osób tj. w wysokości 105,90% wartości docelowej.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba utrzymanych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 7.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18 pn. „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra”.

- Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu.

- Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18-00 z późn. zm. pn. „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

- Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu na poziomie 100%                  z wyłączeniem wskaźnika pn. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby], który został zrealizowany na poziomie 105,90% wartości docelowej.

- W ramach projektu Beneficjent nie był zobowiązany do realizacji wskaźników rezultatu.

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.07.04.00-26-0066/18 pn. „Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Certyfikacji i Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………

Kontrolowany/a:

……………….……………………………