Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.665.1.2021                                                                             Kielce, dn. 02.12.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 4/N/V/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/”, realizowanego w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, 5 Osi priorytetowej Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w miejscu realizacji projektu w dniu 19.10.2021r. oraz na dokumentach przedłożonych do tutejszego Urzędu w dniach 03.11.2021r. i 01.12.2021r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. Jagiellońska 72,

25-602 Kielce

- Status prawny Beneficjenta:

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Jerzy Wrona - Dyrektor ŚZDW w Kielcach

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

V Oś priorytetowa Nowoczesna komunikacja

- Numer i nazwa Działania:

Działanie 5.1  Infrastruktura drogowa

- Nazwa realizowanego projektu:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.09.2017 r.

- zakończenie realizacji projektu – 06.07.2021 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku                                     z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów                        w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.05.01.00-26-0009/16-00              z późn. zm. o  dofinansowanie projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728                                       na odc. Łopuszno – DK 74/.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 4/N/V/RPO/2021 wydanego w dniu 19.10.2021r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli      i Certyfikacji RPO:

- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (kierownik zespołu kontrolnego);

- Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (członek zespołu kontrolnego).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pan Marcin Liwocha  – Inspektor Nadzoru

- Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Jerzy Wrona - Dyrektor ŚZDW w Kielcach złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

- Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.09.2017 r. do dnia 01.12.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728  na odc. Łopuszno – DK 74/.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu                  nr RPSW.05.01.00-26-0009/16, Zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych na:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74  – zgodnie z ustawą                z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie, zostało wszczęte w dniu 16.06.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej: www.szdw.kielce.com.pl

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.09.2017 r., Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Strabag, sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania z wybranym Wykonawcą w dniu 04.10.2017 r. zawarto umowę nr 6/80/42/BP/2017.

Wartość umowy: 66 212 517,45 zł brutto.

Następnie strony w dniu 03.04.2019 r. zawarły aneks nr 1/2019 zmieniający terminy wykonania  poszczególnych etapów zamówienia oraz  wykonania całości zadania do dnia 06.03.2021 r. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ponieważ została przewidziana w § 15 ust. 2 pkt 2.4 lit. g) oraz  j) umowy zawartej z Wykonawcą.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 15 do 17 maja 2019 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych                     w ramach projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Ponadto, w trakcie kontroli końcowej stwierdzono, że do w/w umowy nr 6/80/42/BP/2017                   na wykonane robót budowlanych strony zawarły:

- w dniu 17.07.2020 r. aneks nr 2/2020 (dowód nr 2), dotyczący wykonania zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu przyłącza elektrycznego w km 104+430 strona prawa do działki nr 2537. Wartość zamówienia dodatkowego 15 558,73 zł brutto (12 649,37 zł netto). Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1  pkt 2  Pzp, ponieważ została przewidziana w § 15 ust. 2 umowy zawartej z Wykonawcą;

- w dniu 09.12.2020 r. aneks nr 3/2020 (dowód nr 3), dotyczący wykonania zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu korekty rozwiązania sytuacyjno-wysokościowego zjazdu indywidualnego do posesji  na działkach 25-8088 i 25-8089 przy rondzie                                        w Radoszycach. Wprowadzona zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 1) i pkt 6) Pzp                               w związku z § 15 ust. 2 pkt 2.2, 2.3 i 2.5 tiret 1 umowy zawartej z Wykonawcą.

Protokół nr R-WR/19/2020 (dowód nr 4) odbioru końcowego przekazania obiektu                                 do eksploatacji spisany 09.12.2020 r. potwierdza wykonanie robót w terminie (zakończenie robót nastąpiło do 30.09.2020 r.).

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji zawartych aneksów do w/w postępowania nie stwierdzono błędów                       i uchybień.

- zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej                     nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”  – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie, zostało wszczęte w dniu 28.07.2017r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej: www.szdw.kielce.com.pl

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.09.2017r., Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez PROKOM Construction, sp. z o. o, z siedzibą w Sosnowcu, ul. Reymonta 30/1. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania z wybranym Wykonawcą w dniu 18.10.2017 r. zawarto umowę nr 6/92/51/BP/2017.

Wartość umowy: 767 000,00 zł brutto.

Termin realizacji umowy upływa w dniu 30.12.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 15 do 17 maja 2019 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych                     w ramach projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Ponadto, w trakcie kontroli końcowej stwierdzono, że realizacja umowy nastąpiła w terminie w niej wskazanym.

- promocje projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”  – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie, zostało wszczęte w dniu 06.09.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 583510-N-2017, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej: www.szdw.kielce.com.pl

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.09.2017 r., Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez WADEMEKUM Dariusz Ryń, Przemysław Dawid, s.c.,  z siedzibą w Kielcach, ul. Samsonowicza 19. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania z wybranym Wykonawcą w dniu 04.10.2017 r. zawarto umowę nr 6/84/61/BP/2017.

Wartość umowy: 21 463,50 zł brutto.

Termin realizacji umowy upływa w dniu 30.12.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 15 do 17 maja 2019 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych                     w ramach projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Ponadto, w trakcie kontroli końcowej stwierdzono, że realizacja umowy nastąpiła w terminie w niej wskazanym.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.                     W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczonej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;

2) Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu wykonał roboty budowlane polegające             na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728                           na odc. Łopuszno – DK 74/, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

W dniu 11.12.2020 r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego                               w Kielcach wydał Decyzję – Pozwolenie na użytkowanie (znak: WINB-WIK.771.1.8.2020.D) rozbudowanej drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728                           na odc. Łopuszno – DK 74/ zrealizowanej w oparciu o Decyzję Wojewody Świętokrzyskiego               nr 2/2019 z dnia 22.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018.

3) Zgodnie z Oświadczeniem Głównego Księgowego z dnia 19.10.2021r. (dowód nr 6)                         po końcowym rozliczeniu kosztów inwestycji nastąpi przyjęcie środka trwałego na podstawie dokumentu OT, zgodnie z obowiązującym planem kont. Na tej podstawie zostanie on ujęty                         w ewidencji środków trwałych.

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin wykonanych robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa                          wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/.

Dokumentacja fotograficzna wykonanych robót oraz protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 7).

Adn. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km] - założony do realizacji wskaźnik                   w ilości 14,36 km został osiągnięty w 100%;

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] -                   nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób                        z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

- Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km] - założony do realizacji wskaźnik                   w ilości 1,65 km został osiągnięty w 100%;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

Wskaźniki specyficzne dla programu:

- Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi - założony do realizacji wskaźnik w ilości 115,00 kN/oś został osiągnięty w 100%;

Oświadczenie Beneficjenta z dnia 19.10.2021 r. dotyczące realizacji wskaźników stanowi dowód nr 8.

Adn. 5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu  RPSW.05.01.00-26-0009/16 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

1.Ustalenie o wysokiej istotności:

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej nie przedstawił zespołowi kontrolnemu dokumentu OT dla przedmiotowej inwestycji, tym samym nie została ona ujęta w ewidencji środków trwałych.

W zw. z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca przedłożenie dokumentu OT oraz ewidencji środków trwałych, gdzie została ujęta przedmiotowa inwestycja.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic                                     m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/.

- W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

- Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu                                           nr RPSW.05.01.00-26-0009/16 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

- Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane                          w 100%.

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenie szczegółowo opisane 
w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0009/16 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa                                 wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/ została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 9 stron a także 9 dowodów, które dostępne 
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 
25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach 
lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA …………………...….

IMIĘ I NAZWISKO: MAREK BARTKIEWICZ……………………...…………………….

Kontrolowany/a:

…………………………………