Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.690.1.2020                                                                            Kielce, dn. 02.12.2020 r.

Informacja Pokontrolna Nr 26/N/VII/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”, realizowanego w ramach Działania 7.4. – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 04.11.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA SUCHEDNIÓW

ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniów

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Cezary Błach – Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa osi priorytetowej:

7 Oś priorytetowa – „Sprawne usługi publiczne”

- Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 16.09.2016 r.

- zakończenie realizacji – 31.12.2021 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.) 
oraz § 14 Umowy z dnia 28.02.2020 r. nr RPSW.07.04.00-26-0074/16-00 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający            na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 27.10.2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 26/N/VII/RPO/2021:

- Główny Specjalista – Anna Zapała-Śledź (kierownik zespołu kontrolnego);

- Inspektor  – Luiza Jurczenko (członek zespołu).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anna Kopeć- Specjalista ds. Pozyskiwania Środków Budżetowych.

- Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan  Cezary Błach - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 04.11.2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa                  i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”– dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 16.09.2016 r. do dnia 04.11.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji zamieszczonej w systemie informatycznym SL stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem 
i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I.	Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku       z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp:

1.	Postępowanie, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na przebudowie i termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie zostało wszczęte w dniu 07.06.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 527937-N-2017. Zamawiający, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - USŁUGOWE C.M.T. SNOPEK "HOTEX" SP. J.. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 06.07.2017 r. zawarto umowę nr GNI.29.2017 pomiędzy Gminą Suchedniów a firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - USŁUGOWE C.M.T. SNOPEK "HOTEX" SP. J. na kwotę 4 116 533,55 zł brutto.

W wyniku weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów.

Postepowanie to było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IZ w dniach od 7-10.10.2020 r.

2.	Postępowanie, którego przedmiotem było opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego: 1. Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie 2. Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie zostało wszczęte w dniu 29.12.2016 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 376081-2016. Zamawiający, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę OKO ARCHITEKCI ANDRZEJ STARACHOWSKI. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 23.01.2017 r. zawarto umowę nr GNI.02.7011.SZKOŁA.2017 pomiędzy Gminą Suchedniówa firmą OKO ARCHITEKCI ANDRZEJ STARACHOWSKI na kwotę 199 260,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani błędów.

Postepowanie to było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IZ w dniach od 7-10.10.2020 r.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości poniżej 50 000,00 zł netto) dotyczące:

- Produkcja oraz emisja filmu telewizyjnego promującego projekt;

- Wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych

Powyższe postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń, Departamentu Inwestycji i Rozwoju. W wyniku weryfikacji zamówień nie stwierdzono uchybień                                     i nieprawidłowości.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji 
z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin zmodernizowanej infrastruktury w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16. Zmodernizowana infrastruktura została wpisana do ewidencji środków trwałych, która stanowi dowód nr 2 do informacji pokontrolnej. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została przeprowadzona prawidłowo.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji wniosków o płatność przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16
pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6                    w Suchedniowie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami[szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. dostosowano 1 obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 
– [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. sfinansowano 1 projekt;

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. wsparto 1 obiekt infrastruktury edukacji ogólnej;

- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI35)- wskaźnik zrealizowano w 176,80%, tj. liczba dzieci korzystających z boiska wynosi 320 osób.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzującymi naukę i innowacje [osoby/rok]- nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”.

- W wyniku weryfikacji zrealizowanych w ramach projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

- Stwierdzono zgodność wykonanych robót i zakupionego wyposażenia na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu z wnioskiem o dofinansowanie.

- Beneficjent stosuje się do § § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

- Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane

na poziomie 100%. Nie zakładano realizacji wskaźników rezultatu.

- IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 odstąpiła od sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0074/16 pn. „Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły- ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 7 stron. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapała-Śledź ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko ………………………………………

Kontrolowany/a:

……………………………………………