Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.210.1.2022                                                                     Kielce, dn. 30.05.2022r.

Informacja Pokontrolna Nr 4/N/VI/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0031/17 pn. ,,Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 01.04.2022 r. oraz na dodatkowo zamieszczonych dokumentach w systemie SL w dniu 24.05.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

- Gmina Bodzechów (Lider Projektu)

ul. Mikołaja Reja 10

26-400 Ostrowiec Świętokrzyski

- Powiat Ostrowiecki (Partner projektu nr 1)

ul. Iłżecka 37

26-400 Ostrowiec Świętokrzyski

- P.P.H.U OLDKRAM Arkadiusz Wrona (Partner projektu nr 2)

ul. Kilińskiego 32

26-400 Ostrowiec Świętokrzyski

- Status prawny Beneficjenta:

Lider Projektu:          Wspólnota samorządowa

Partner projektu nr 1: Wspólnota samorządowa

Partner projektu nr 2: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - 
                                               mikroprzedsiębiorstwo.

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Skarbnik Gminy Bodzechów – Beata Gardynik

Wójt Gminy Bodzechów – Jerzy Murzyn

Starosta Powiatu Ostrowieckiego – Marzena Dębniak

P.P.H.U OLDKRAM – Arkadiusz Wrona - właściciel

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa ,,Rozwój miast”

- Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

- Nazwa realizowanego projektu:

Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców.

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.04.2018 r.

- zakończenie realizacji projektu – 28.02.2022 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0031/17 o  dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0031/17 pn.: Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 4/N/VI/RPO/2022 wydanego w dniu 23.03.2022r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

- Luiza Jurczenko – Inspektor (kierownik zespołu kontrolnego);

- Aneta Serweta– Główny specjalista (członek zespołu kontrolnego).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielał:

- Pan Jarosław Kawiński – kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego

- Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Wójt Gminy Bodzechów Pan Jerzy Murzyn złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn.: Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

- Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: 01.04.2018 r do 01.04.2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0031/17 pn. „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców” poprzez poprawę jakości życia mieszkańców poprzez ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne oraz realizację działań przyjaznych środowisku na obszarze rewitalizacji.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu                      nr RPSW.06.05.00-26-0031/17 Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

- Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r., syg ZP.271.13.2018 poprzez publikację ogłoszenia nr 619893-N-2018, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowalnych polegających na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku OSP w Bodzechowie na klub Seniora i ogólnodostępną świetlicę wraz z remontem parterowej części budynku. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 26.10.2018 r. umowy nr 206/2018, pomiędzy Beneficjentem a podmiotem - Usługi Budowlane „SYNBUD” Władysław Pochylski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, o wartości 1 385 700,25 zł brutto. Terminy wykonania przedmiotu umowy określono dwu etapowo: Etap I na 03.12.2018 r. oraz Etap II na 28.06.2019 r.

▫ Protokół odbioru robót dla Etapu I z dnia 07.12.2018 r., wskazuje nieterminowy odbiór zleconych prac budowlanych. Zamawiający, zgodnie z zapisami §12, ust. 2, pkt. 1a umowy, w dniu 14.12.2018 r. wystawił obciążającą notę księgową nr 170/2018 z tytułu przekroczenia terminów realizacji zamówienia przez Wykonawcę. Kwota 290,68 zł została potrącona na rzecz Zamawiającego z transzy częściowych płatności za wykonane usługi budowlane.

▫ Protokół odbioru robót dla Etapu II z dnia 29.08.2019 r., wskazuje nieterminowy odbiór zleconych prac budowlanych. Zamawiający, zgodnie z zapisami §12, ust. 2, pkt. 1a umowy, w dniu 13.09.2019 r., wystawił obciążającą notę księgową nr 134/2019 z tytułu przekroczenia terminów realizacji zamówienia przez Wykonawcę. Kwota 21 352,89 zł, została potrącona na rzecz Zamawiającego z ostatniej transzy częściowych płatności za wykonane usługi budowlane.

W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

- Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r., syg ZP.271.3.2020 poprzez publikację ogłoszenia nr 533492-N-2020, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowalnych polegających na budowie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni z mączki ceglanej – 2843m2 wraz z dodatkową adaptacją obiektu o powierzchni 2250 m2 na terenie istniejącego boiska szkolnego w msc. Bodzechów. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 02.06.2020 r. umowy nr 79/2020, pomiędzy Beneficjentem a podmiotem - „AN-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Andruszkowicach o wartości 274 290,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 28.08.2020 r. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 17.09.2020 r., wskazuje na przekroczenie ustalonego w umowie terminu wykonania prac budowlanych. Zamawiający, zgodnie z zapisami § 11, ust. 1 umowy, w dniu 01.10.2020 r., wystawił obciążającą notę księgową nr 135/2020 z tytułu przekroczenia terminów realizacji zamówienia przez Wykonawcę. Kwota 3 565,77 zł została potrącona na rzecz Zamawiającego z transzy płatności za wykonane prace budowlane.

W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

- Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r., syg ZP.271.2.2019 poprzez publikację ogłoszenia nr 515677-N-2019, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót termomodernizacyjnych wraz z poprawą stanu technicznego budynków komunalnych zlokalizowanych na os. Robotniczym oraz przy ul. Fabrycznej w Bodzechowie, które zostało podzielone na 6 części dla sześciu odrębnych budynków mieszkalnych – wielorodzinnych.

Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 04.04.2019 r następujących umów:

- Nr 61/2019, pomiędzy Beneficjentem a Firmą Remontowo – Budowlaną ,,MAL-CER” Cezary Żelazowski z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Szyby 26 o wartości 46 655,58 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 30.09.2019 r. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 25.06.2019 r., dokumentuje realizację zadania, zgodnie z zapisami umowy.

- Nr 62/2019, pomiędzy Beneficjentem a Firmą Remontowo – Budowlaną ,,MAL-CER’’ Cezary Żelazowski o wartości 176 631,16 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 09.08.2019 r. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 25.06.2019 r., dokumentuje realizację zadania, zgodnie z zapisami umowy.

- Nr 63/2019, pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym ,,REMAL” Krzysztof Kalita z siedziba w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sadowa 14 o wartości 392 936,63 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 30.09.2019 r. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 07.10.2019 r., dokumentuje realizację zadania, zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

4. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r., syg ZP.271.4.2019 poprzez publikację ogłoszenia nr 525724-N-2019, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót termomodernizacyjnych wraz z poprawą stanu technicznego budynków komunalnych znajdujących się na os. Robotniczym w Bodzechowie w podziale na 2 części dla dwóch odrębnych budynków mieszkalnych - wielorodzinnych. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 23.04.2019 r. następujących umów:

▫ Nr 73/2019, pomiędzy Beneficjentem a podmiotem - „KONARKA” Grzegorz Dulny z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Bukowa 9 o wartości 209 520,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 30.09.2019 r. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 05.07.2019 r., dokumentuje realizację zadania, zgodnie z zapisami umowy.

▫ Nr 74/2019, pomiędzy Beneficjentem a podmiotem - „KONARKA” Grzegorz Dulny z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Bukowa 9 o wartości 198 720,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 30.09.2019 r. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 08.10.2019 r., dokumentuje realizację zadania, zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

5. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r., syg ZP.271.11.2020, poprzez publikację ogłoszenia nr 764360-N-2020, które dotyczyło wyboru wykonawcy budowy publicznej drogi gminnej klasy D, łączącej drogę powiatową nr 0726T (ul. Opatowska) z drogą gminną nr 310039T (ul. Sztosik) w msc. Bodzechów wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 19.01.2021 r. umowy nr 29/2021, pomiędzy Beneficjentem a firmą „DROGMAR” s.c., M. Godzina, P. Podeszwa z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 6 o wartości 1 015 286,18 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 29.10.2021 r. Protokół technicznego odbioru ostatecznego robót z dnia 22.07.2021 r., dokumentuje wykonanie prac budowlano - drogowych, zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 tys. zł, na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania polegającego na budowie drogi łączącej drogę powiatową (ul. Opatowska) z drogą gminną (ul. Sztosik) w msc. Bodzechów, wszczęto poprzez publikację zapytania ofertowego nr 14773 na stronie BIP oraz portalu https://bazakonkurencyjności.gov.pl, w dniu 06.02.2019 r. Zamawiający na podstawie trzech złożonych ofert w postępowaniu, w dniu 18.02.2019 r., dokonał oceny i wybrał Wykonawcę zamówienia. Efektem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania było podpisanie w dniu 26.02.2019 r. umowy nr 46/2019 pomiędzy Gminą Bodzechów a Wykonawcą – Andrzejem Pietrzykowskim, reprezentującym Zakład Produkcyjno-Handlowy „ADAX” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 49L o wartości 70 725,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 29.11.2019 r.

W ramach niniejszego zamówienia, Zespół kontrolny poddał także analizie:

▫ Aneks nr 1, sporządzony w dniu 25.11.2019 r. oraz Aneks nr 2, sporządzony w dniu 30.07.2020 r., wydłużające termin zakończenia zadania do dnia 30.11.2020 r., na podstawie wprowadzonych zmian m.in. w projekcie technicznym, a także przedłużającą się procedurą administracyjną, związaną z zatwierdzeniem map geodezyjnych, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

Zespół kontrolny stwierdził, iż wprowadzone zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 i 3 umowy nr 46/2019.

W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

7. Powiat Ostrowiecki - Partner w projekcie, w ramach realizacji Zadania nr 2, pn. „Rewitalizacja Bodzechowa - zadanie Powiatu Ostrowieckiego”, przeprowadził w trybie określonym w Art. 275, pkt. 1 Ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części sygnowane nr. IR.I.272.17.2021, które zostało opublikowane w BZP pod numerem 2021/BZP 001184948/01 w dniu 15.07.2021 r. Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi powiatowej nr 0675T Bodzechów-przyborów (ul. Cegielniana w miejscowości Bodzechów) na odcinku długości około 140 m. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.08.2021 r. umowy nr Or.I.032.219.2021 z firmą „STAR Budowa Inwestycje” Sp. z o.o., z siedzibą 27-220 Mirzec, Tychów Stary 75, na kwotę 184 315,50 zł brutto. Termin odbioru inwestycji określono na dzień 20.10.2021 r. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.11.2021 r., dokumentuje odbiór przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji niniejszego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 07-11.03.2022 r oraz na dodatkowo zamieszczonych dokumentach w systemie SL w dniach 08-12.04.2022 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0031/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 zawartych we wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0031/17-002.

Podczas kontroli końcowej przeprowadzonej w dniu 01.04.2022 r. zweryfikowano dwa postępowania ujęte we wniosku końcowym o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0031/17-004.

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu                       Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził dwa postępowania 
o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 21.12.2020 r.

Pierwsze postępowanie dotyczyło utwardzenia terenu oraz poprawę funkcjonalno-przestrzenną terenów przemysłowych w Bodzechowie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte przez partnera Projektu P.P.H.U OLDKRAM Arkadiusz Wrona, ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 02.11.2021r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego pod nr 2021-30443-77094 na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.fundusz-europejskie.gov.pl.

W wyniku przeprowadzonego postępowania została podpisana w dniu 23.11.021r umowa pomiędzy Partnerem projektu  P.P.H.U OLDKRAM Arkadiusz Wrona, ul. Kilińskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, a firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Sp. z o. o, ul. Żeromskiego 23, 27-200 Ostrowiec Świętokrzyski na łączną kwotę 299 542,50 zł netto czyli

368 437,28 brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 13.12.2021 r.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Drugie postępowanie dotyczyło wprowadzenie produktu turystycznego pn.: „Szlakiem W. Gombrowicza w Bodzechowie”.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte przez Lidera Projektu Gminę Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 30.04.20211r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego pod nr 2021-19141-45920 na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.fundusz-europejskie.gov.pl.

W wyniku przeprowadzonego postępowania została podpisana w dniu 31.05.2021 r. umowa nr 79/2021 pomiędzy Liderem Projektu Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, a firmą Przedsiębiorstwo Usługowe Kwietniewski Piotr, ul. Piłsudzkiego 5, 27-200 Ostrowiec Świętokrzyski na łączną kwotę 121 399,18 zł netto czyli 149 321,00 zł brutto.

Zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt.20 lit c Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (…) z dnia 21.12.2020 r. oraz treścią dotyczącą istotnych zmian umowy zawartą w zapytaniu ofertowym w rozdziale XVI pkt. 2 lit. a) podpisano w dniu 30.09.2021 r. aneks do umowy nr 79/2021 z dnia 31.05.2021r wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia do 20.10.2021r. (dokumentacja potwierdzająca wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia stanowi dowód nr 3).

Dokonana zmiana jest zgodna z sekcją 6.5.2 pkt 20. lit c) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) z dnia 21.12.2020 r. oraz zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i w terminie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 03.11.2021r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.                     W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczonej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;

2) Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu przeprowadził rewitalizację Bodzechowa tj.: przebudował budynek OSP nadał mu funkcje kulturową, dokonał termomodernizacji budynków komunalnych, poprawił poziom bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg.

3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Beneficjent jak i Partnerzy projektu w trakcie kontroli złożyli Oświadczenie dotyczące: kosztów amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu, prowadzenia w ramach projektu odrębnej ewidencji księgowej, rejestru zakupów VAT.

Powyżej wymieniona dokumentacja księgowa stanowi dowód nr 5.

W II etapie kontroli dokonano oględzin zakupionych urządzeń w ramach realizacji projektu.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 6).

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0031/17 pn. ,,Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – docelowa wartość wskaźnika 2 szt. – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt. tj. w 100% wartości docelowej;

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba projektów, w którym sfinalizowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – docelowa wartość wskaźnika 5 szt. – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 5 szt. tj. w 100% wartości docelowej;

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – docelowa wartość wskaźnika 2,11 ha – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2,11 ha tj. w 100% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] – docelowa wartość wskaźnika 2 [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 [EPC] tj. w 100% wartości docelowej;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] – docelowa wartość wskaźnika 1 [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 [EPC] tj. w 100% wartości docelowej;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – docelowa wartość wskaźnika 3 [EPC] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 [EPC] tj. w 100% wartości docelowej.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie w/w wskaźników stanowi dowód nr 7.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania zaleceń i rekomendacji.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0031/17 pn.: ,,Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców”.

- Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach.

- Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził rewitalizację Gminy Bodzechów poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych, poprawę jakości życia mieszkańców gminy, zmniejszenie liczy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podwyższenie poziomu życia mieszkańców gminy, wzrost rozwoju społeczno - gospodarczego oraz wzrost atrakcyjności gminy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

- Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.006.05.00-26-0031/17 pn. ,, Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji  i promocji”.

- Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki produktu w 100%,

- Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki rezultatu w 100%

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0031/17             pn.: „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój i poprawę komfortu życia mieszkańców”  została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron, natomiast 8 dowodów wymienionych 
w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko………………...….

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta…...…………………….

Kontrolowany/a:

…………………………………