Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.65.1.2023                                                                                Kielce, dn. 10.03.2023r.

Informacja Pokontrolna Nr 9/N/VII/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.03.00-26-0010/19 pn. „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku Kamiennej,  Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie”, realizowanego w ramach Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna  RPOWŚ, 7 Osi priorytetowej Sprawne usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w ZOZ w Skarżysku – Kamiennej w Szpitalu Powiatowym im. M. Skłodowskiej-Curie w dniach 20-21.02.2023r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej,  Szpital Powiatowy                                                        im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Szpitalna 1,

26-110 Skarżysko-Kamienna

- Status prawny Beneficjenta:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Leszek Lepiarz - Dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa Sprawne usługi publiczne

- Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

- Nazwa realizowanego projektu:

„Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej                w ZOZ w Skarżysku Kamiennej,  Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie”

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.05.2020r.

- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2022r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku                                     z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów                        w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.03.00-26-0010/19-00              z późn. zm. o  dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0010/19                                          pn. „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej                w ZOZ w Skarżysku Kamiennej,  Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 9/N/VII/RPO/2023 wydanego w dniu 10.02.2023r. przez Pana Marka Bartkiewicza w zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO p.o. Kierownika Oddziału Kontroli EFRR:

- Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista (kierownik zespołu kontrolnego);

- Dariusz Kosela – Starszy Inspektor (członek zespołu kontrolnego).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pan Leszek Lepiarz - Dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

- Pani Jolanta Sieradzka – Koordynator sekcji ds. Administracji i Marketingu

- Oświadczenie Beneficjenta:

W dniu 20.02.2023r. Pan Leszek Lepiarz - Dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego                           w Skarżysku-Kamiennej złożył oświadczenie (dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Modernizacja                   i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ                                                      w Skarżysku Kamiennej,  Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

- Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.05.2020 r. do dnia 21.02.2023 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr nr RPSW.07.03.00-26-0010/19 pn. „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku Kamiennej,  Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu                  nr RPSW.07.03.00-26-0010/19, Zespół kontrolny ustalił, iż:

Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp                      z dnia 11 września 2021r (Dz. U. 2021, poz. 1129) przeprowadził:

1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (syg. ZP.382.10.BD.2021), którego przedmiotem była przebudowa i remont budynku po Oddziale Zakaźnym na Oddział Rehabilitacji, zlokalizowanego w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.07.2021r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu                                   w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2021/BZP 0010862/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 09.09.2021r. umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a firmą Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak z/s ul. Grabarska 53, 26-600 Radom na kwotę 1 646 312,44 zł brutto.

Ponadto w dniu 01.02.2022r. został podpisany Aneks wydłużający termin realizacji zamówienia do dnia 28.02.2022r.

Zmiana umowy wypełniała przesłanki art. 455 ustawy Pzp. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach                                            od 16.05.2022r. do 14.07.2022r., polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0010/19, przesłanych                        do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (wniosek nr 8).

2) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (syg. ZP.382.3.JT.2022), dotyczące zakupu i dostawy sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Szpitala Powiatowego                      im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej z podziałem na 13 części, poprzez publikację ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00030077/01.

W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych/pakietowych efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:

• w dniu 09.03.2022r. umowy nr 42, na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu                  nr 12 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „LIFE+” Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach,                               ul. Wesoła 37a/5. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 22 190,00 zł brutto.                             Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2022r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;

• w dniu 09.03.2022r. umowy nr 43 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu                  nr 11 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „LIFE+” Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach,                             ul. Wesoła 37a/5. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 13 140,00 zł brutto.                                                  Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2022r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;

• w dniu 09.03.2022r. umowy nr 44 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu                    nr 9 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „LIFE+” Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach,                               ul. Wesoła 37a/5. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 33 900,00 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2022r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;

• w dniu 09.03.2022r. umowy 45  na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 7, zawartą pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „LIFE+” Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach,                          ul. Wesoła 37a/5. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 17 500,00 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2022r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;

• w dniu 09.03.2022r. umowy 46  na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 4, zawartą pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „LIFE+” Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach,                     ul. Wesoła 37a/5. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 16 265,00 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2022r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;

• w dniu 09.03.2022r. umowy 47  na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 3, zawartą pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „LIFE+” Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach,                    ul. Wesoła 37a/5. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 8 361,60 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2022r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;

• w dniu 09.03.2022r. umowy 49 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 8 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „HAS-MED” Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsko-Biała,                   ul. Młyńska 20. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 67 223,52 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 19.04.2022r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;

• w dniu 09.03.2022r. umowy 50 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu                              nr 6 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „HAS-MED” Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsko-Biała,

ul. Młyńska 20. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 4 808,16 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 22.03.2022 r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;

• w dniu 09.03.2022r. umowy 51 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 10, zawartą pomiędzy Beneficjentem a oferentem: „HAS-MED” Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. Młyńska 20. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 5 877,36 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 22.03.2022r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;

• w dniu 09.03.2022r. umowy 52 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 13 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: P.H.U. „Technomex” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Szparagowa 15. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 13 520,00 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 08.04.2022 r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;

• w dniu 09.03.2022r. umowy 53 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 5 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: P.H.U. „Technomex” Sp. z o.o., z siedzibą                                          w Gliwicach, ul. Szparagowa 15. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 19 750,00 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 08.04.2022r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;

• w dniu 09.03.2022r. umowy 54 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 2 pomiędzy Beneficjentem a oferentem: P.H.U. „Technomex” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Szparagowa 15. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 4 265,31 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 08.04.2022r. potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia;

• w dniu 09.03.2022r. umowy 55 na dostawę urządzenia medycznego w ramach pakietu nr 1, pomiędzy Beneficjentem a oferentem: P.H.U. „Technomex” Sp. z o.o., z siedzibą                             w Gliwicach, ul. Szparagowa 15. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 5 758,20 zł brutto. Protokół przekazania przedmiotu zamówienia z dnia 08.04.2022r., potwierdza terminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach                                            od 05.10.2022r. do 12.10.2022r., polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0010/19, przesłanych                        do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (wniosek nr 10).

Ponadto stwierdzono, że postępowania dotyczące: wyboru wykonawcy na usługę polegającą                  na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, zakupu wanny do kąpieli wirowej kończyn górnych                  oraz kwalifikowalność wydatków poniesionych na koszty zarządzania  zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.                     W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczonej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;

2) W ramach przedmiotowego projektu na podstawie Decyzji Starosty Skarżyskiego                               nr 431/2019 z dn. 31.12.2019r., znak: AB.6740.1.406.2019.KK) został przebudowany                                i wyremontowany budynek po oddziale zakaźnym na Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej                         i Oddział Rehabilitacji Dziennej. Bezusterkowy protokół odbioru końcowego z dn.28.02.2022r. potwierdza prawidłową realizację Umowy z dn.09.09.2021r. (Kserokopia Decyzji nr 431/2019 z dn.31.12.2019r., Wyciągu z Dziennika Budowy nr 225/2021 wydanego w dniu 13.09.2021r., Umowy z dn.09.09.2021r. stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej).

Ponadto, Beneficjent doposażył Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej i Oddział Rehabilitacji Dziennej  wraz z zapleczem rehabilitacyjnym poprzez zakup poniżej wymienionego sprzętu medycznego:

- podnośnik jezdny – zestaw  podnośnika ściennego LeviCare Q140 z ramą jezdną;

- system drenażu limfatycznego BTL 6000 Lymphastim 12 Easy;

- szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej BTL CPMotion K Easy;

- laser wysokoenergetyczny BTL 6000 HIL - 7W;

- aparat do terapii ultradźwękowej BTL 4710 Premium;

- rotor medBike + moduł medBike do kończyn górnych;

- wanna do masażu kończyn dolnych lub górnych typ wanna 1117E;

- urządzenie do terapii w podwieszeniu typ Levitas PRO1;

- stół do masażu typ Opal;

- stół rehabilitacyjny typ Beryl;

- elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej ARTROMOT S3 COMFORT i ARTROMOT E2 COMPACT;

- aparat do terapii podciśnieniowej AVACO nr seryjny VCW-17/M1/AY;

- urządzenie do elektroterapii PhysioGo 100A nr seryjny PHG 100A-07/K1/AZ;

- wanna do masażu wirowego kończyn górnych.

Kserokopie umów na zakup powyżej wymienionych urządzeń oraz protokoły zdawczo-odbiorcze urządzeń stanowią dowód nr 3.

3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej                                    i są amortyzowane zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Dokumentacja księgowa (karty środków trwałych, kartoteki sald i obrotów, tabele amortyzacji) stanowi dowód nr 4                                 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Ponadto, Beneficjent złożył Oświadczenie, że zakupione w ramach realizacji projektu środki trwałe nie są wykorzystywane w celach komercyjnych (dowód nr 5 do niniejszej informacji pokontrolnej).

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin przebudowanego i wyremontowanego budynku po oddziale zakaźnym na Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej i Oddział Rehabilitacji Dziennej oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 6). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ  na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 7).

Adn. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] -                   założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób                        z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

- Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 1 szt. został osiągnięty w 100%;

- Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [osoby] (CI 36) - założony                                                      do realizacji wskaźnik w ilości 45 300 osób został osiągnięty w 100%;

- Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [PLN] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 238 891,28 PLN został osiągnięty w 100%;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1.Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji

wskaźnika;

2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

3.Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] -                    nie zakładano realizacji wskaźnika;

4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] -  nie zakładano realizacji wskaźnika.

Adn. 5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu  nr RPSW.07.03.00-26-0010/19                                          pn. „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku Kamiennej,  Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020  w zakresie informacji i promocji.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0010/19 pn. „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku Kamiennej,  Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie”.

- W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

- Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.03.00-26-0010/19 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

- Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%.

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0010/19 pn. „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji stacjonarnej w ZOZ w Skarżysku Kamiennej,  Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 10 stron a także 8 dowodów, które dostępne 
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 
25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach 
lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA …………………...….

IMIĘ I NAZWISKO: DARIUSZ KOSELA……….………………… ………………………

Kontrolowany/a:

…………………………………