Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji,

Oddział Kontroli EFRR

al. IX Wieków Kielce 4, 25 –516 Kielce, tel. (041) 395 15 00

KC-I.432.5.2.2023				      			      Kielce, dn. 27.07.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 20/N/III/RPO/2023/P

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0096/20 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”, realizowanego 
w  ramach Działania 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu jego realizacji w dniach od 15 do 16 maja 2023 r. oraz na podstawie dokumentów dostarczonych pocztą elektroniczną  do dnia 11.07.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Zbigniew Huk – Wójt Gminy Imielno

Sobczyk Urszula – Skarbnik Gminy Imielno

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa osi priorytetowej:

3 Oś priorytetowa – „Efektywna i zielona energia”

- Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”, Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji –  01.05.2021 r.

- zakończenie realizacji – 28.02.2023 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) 
oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0096/20-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 05.05.2023 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 20/N/III/RPO/2023:

- Główny Specjalista – Monika Cebulska (kierownik zespołu kontrolnego);

- Główny Specjalista – Krzysztof Piotrowski - Wójcik (członek zespołu),

- Główny Specjalista – Małgorzata Kowalczyk (członek zespołu).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Włodzimierz Węglowski – Inspektor ds. funduszy strukturalnych UE, rozwoju lokalnego i promocji Gminy w Urzędzie Gminy 
w Imielnie.

- Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Ewa Seweryn – Sekretarz Gminy Imielno złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 
15-16.05.2023 r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną 
z realizacją projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.05.2021 r. do dnia 16.05.2023 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0096/20 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”, realizowanego w  ramach 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z zastrzeżeniem nieprawidłowości opisanej w punkcie 3.1.d) niniejszej informacji pokontrolnej.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził:

I. Postępowanie w trybie określonym w art. 275 ustawy pkt 1 Pzp, o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie nr 2022/BZP 00216487/01 wszczęte w dniu 21.06.2022 r., zostało podzielone na części i dotyczyło:

● Część 1 – Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Borszowice;

● Część 2 - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Grudzyny;

● Część 3 - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Mierzwin;

● Część 4 - Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Motkowice.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie czterech umów:

- W dniu 10.08.2022 r. umowy  nr PKZ.272.7.2022 na część 1 zamówienia, na kwotę 
512 000,00 zł brutto z Firmą Usługową GER-BUD Grzegorz Kucharek, ul. Struga 1A/6, 29-145 Secemin. Termin realizacji zamówienia określono na 130 dni od dnia zawarcia umowy.  Zamówienie zostało zakończone w terminie, co potwierdza Protokół odbioru końcowego z dnia 25.11.2022 r.

- W dniu 10.08.2022 r. umowy  nr PKZ.272.9.2022 na część 2 zamówienia, na kwotę 492 000,00 zł brutto z Wypożyczalnią Sprzętu budowlanego „Agnes” Michał Guzera, 
ul. Kwarciana 7/27, 25-121 Kielce. Termin realizacji zamówienia określono na 130 dni 
od dnia zawarcia umowy.

- W dniu 10.08.2022 r. umowy  nr PKZ.272.10.2022 na część 3 zamówienia, na kwotę 328 010,00 zł brutto z Wypożyczalnią Sprzętu budowlanego „Agnes” Michał Guzera, 
ul. Kwarciana 7/27, 25-121 Kielce. Termin realizacji zamówienia określono na 130 dni 
od dnia zawarcia umowy.

- W dniu 25.08.2022 r. umowy  nr PKZ.272.12.2022 na cześć 4 zamówienia, na kwotę 537 037,68 zł brutto z firmą P.H.U. „CHAZET” Zdzisław Chmielewski, ul. Stawowa 23, 28-100 Busko-Zdrój. Termin realizacji zamówienia określono na 130 dni od dnia zawarcia umowy.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu
w dniu 13.12.2022 roku.

Przedmiotem niniejszej kontroli jest podpisany w dniu 01.12.2022 r. Aneks nr 1 do umowy
     nr PKZ.272.12.2022 na cześć 4 zamówienia, z firmą P.H.U. „CHAZET” Zdzisław
     Chmielewski, ul. Stawowa 23, 28-100 Busko-Zdrój. Powyższy Aneks wprowadza 
      konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do przewidzianych
     dokumentacją techniczną. Aneks nr 1 został sporządzono na podstawie zapisów SWZ rozdz. 
     XXII ust.1-3 i ust. 4 pkt 3 SWZ, § 10 ust. 6 pkt 1 i 2 umowy oraz art. 455 ust 2 ustawy PZP.

Lista sprawdzająca dotycząca podpisanego Aneksu Nr 1 stanowi dowód nr 2 do niniejszej
     Informacji Pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówień publicznych nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

II. Postępowanie (rozeznanie cenowe), którego przedmiotem było pełnienie usługi   wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”, o wartości szacunkowej 
 22 750,00 zł. (netto) podlega weryfikacji przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono że:

- Beneficjent poddał termomodernizacji:

- budynek OSP/świetlicy wiejskiej w Grudzynach. W ramach termomodernizacji wykonano:

- wymianę instalacji CO,

- modernizację c.w.u.,

- docieplenie stropu i ścian zewnętrznych,

- zamontowano instalację fotowoltaiczną,

- wymianę stolarki drzwiowej,

- wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Wykonane roboty budowlane na podstawie umowy nr PKZ.272.9.2022 z dnia 10.08.2022 r. zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego, który został sporządzony w dniu 13.01.2023 r.

Podpisano umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów nr 1574659/2023 pomiędzy Beneficjentem a PGE obrót S.A.

- budynek OSP/świetlicy wiejskiej w Mierzwinie. W ramach termomodernizacji wykonano:

- wymianę instalacji CO,

- modernizację c.w.u.,

- docieplenie stropu i ścian zewnętrznych,

- wymianę oświetlenia na energooszczędne,

- zamontowano instalację fotowoltaiczną,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonane roboty budowlane na podstawie umowy nr PKZ.272.10.2022 z dnia 10.08.2022 r. zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego, który został sporządzony w dniu 13.01.2023 r.

Podpisano umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów nr 1581542/2023 pomiędzy Beneficjentem a PGE obrót S.A.

- budynek OSP/świetlicy w Motkowicach. W ramach termomodernizacji wykonano:

- wymianę instalacji CO,

- modernizację c.w.u.,

- docieplenie stropu i ścian zewnętrznych,

- wymianę oświetlenia na energooszczędne,

- zamontowano instalację fotowoltaiczną,

- montaż pompy ciepła,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonane roboty budowlane na podstawie umowy nr PKZ.272.12.2022 z dnia 25.08.2022 r. zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego, który został sporządzony w dniu 20.01.2023 r.

Podpisano umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów nr 2068083/2023 pomiędzy Beneficjentem a PGE obrót S.A.

- budynek OSP/świetlicy w Borszowicach. W ramach termomodernizacji wykonano:

- wymianę instalacji CO,

- modernizację c.w.u.,

- docieplenie stropu i ścian zewnętrznych,

- wymianę oświetlenia na energooszczędne,

- zamontowano instalację fotowoltaiczną,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonane roboty budowlane na podstawie umowy nr PKZ.272.7.2022 z dnia 10.08.2022 r. zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego, który został sporządzony w dniu 25.11.2022 r.

Podpisano umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów nr 1573023/2023 pomiędzy Beneficjentem a PGE obrót S.A.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż Beneficjent w dniu 03.12.2020 r. podpisał umowę najmu powierzchni w budynku OSP/Świetlicy w Borszowicach poddanego termomodernizacji. Z dokumentacji wynika, iż od dnia 05.12.2020 r. Beneficjent wynajął 44,00 m2 co stanowi 19,47 % powierzchni całkowitej (225,98 m2) budynku poddanego termomodernizacji w Borszowicach. Zgodnie z Regulaminem jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 termomodernizacja powierzchni przeznaczonej na wynajem  na prowadzenie działalności gospodarczej stanowi koszt niekwalifikowalny. Umowa najmu stanowi dowód nr 3.

Dokumenty potwierdzające wykonanie w/w prac termomodernizacyjnych stanowią dowód nr 4.

Podpisano umowę kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów pomiędzy Beneficjentem a PGE obrót S.A. stanowią dowód nr 5.

- Wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta (dowód nr 6).

- Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Z przeprowadzonych oględzin Zespół kontrolny sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 7.

Ad. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 
nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych –  [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 
nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – docelowa wartość wskaźnika wynosi 4 szt. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 4 szt.

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – docelowa wartość wskaźnika wynosi 4 szt. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 4 szt.

- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – docelowa wartość wskaźnika wynosi 3 szt. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3 szt.

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – docelowa wartość wskaźnika na wynosi 947,21 m2. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 
947,21 m2.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 002,62 GJ/rok.

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]  –  na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 3,52 MWh/rok.

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – 
nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]
(CI 34) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 252,82 tony równoważnika CO2.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Wzrost zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach (CI8) [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 856 152,23 kWh/rok.

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 165,26 GJ/rok.

Dokumenty potwierdzające poziom osiągnięcia poszczególnych wskaźników stanowią dowód nr 8 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0096/20 
pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”, realizowanego w  ramach 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 
2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

- W związku z wynajęciem powierzchni budynku poddanego termomodernizacji 
w Borszowicach w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0096/20 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”  IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 ustaliła wartość korekty finansowej w następujący sposób:

Umowa najmu z dnia 03.12.2020 r.

238 531,10  * (44 /225,98)  = 46 443,79 zł

gdzie:

238 531,10 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych

44 m2 - powierzchnia przeznaczona na wynajem

225,98 m2- ogólna powierzchnia budynku poddanego termomodernizacji

w Borszowicach

46 443,79 zł koszt niekwalifikowalny w związku z wynajęciem powierzchni 44 m2

46 443,79 zł * 85%= 39 477,22 zł

W tym:

46 443,79 zł - kwota wydatków niekwalifikowalnych

85% - wartość dofinansowania

39 477,22 zł - wartość wydatków niekwalifikowalnych dofinansowanie

W związku z powyższym IZ RPWŚ na lata 2014-2020 zaleca zwrot kwoty: 
 39 477,22 zł  powiększonej o należne odsetki umowne, wyliczone zgodnie z § 10 
ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0096/20-00 w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

- Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 
(CI 34),

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32),

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2022r. reguła proporcjonalności, która nakazuje 
IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 
14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio 
po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie 
ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 28 lutego 2024 r. i przekazanie 
w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0096/20 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” za wyjątkiem nieprawidłowości opisanej w punkcie 3.1.d) niniejszej informacji pokontrolnej.

- W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów „ustawy Pzp”.

- Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu do wartości zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast niżej wymienione wskaźniki rezultatu do dnia kontroli końcowej projektu nie zostały osiągnięte:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów,

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.

- Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”, oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

- Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 ustaliła wartość korekty finansowej opisanej szczegółowo w punkcie V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0096/20 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód 
nr 9 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski - Wójcik …………………………

MIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk …………………………………

Kontrolowany/a:

……………………………………………