Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji,

Oddział Kontroli EFRR

al. IX Wieków Kielce 4, 25 –516 Kielce, tel. (041) 395 15 00

KC-I.432.22.1.2024				      			      Kielce, dn. 04.03.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 6/N/III/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0024/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik”, realizowanego w  ramach Działania 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu jego realizacji w dniu 19 stycznia 2024 r. oraz na dodatkowo dostarczonej do siedziby IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 przez Beneficjenta dokumentacji 
w dniu 29.01.2024 r. oraz 27.02.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Andrzej Grządziel – Wójt Gminy Lipnik

Magdalena Zimoląg – Skarbnik Gminy Lipnik

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa osi priorytetowej:

3 Oś priorytetowa – „Efektywna i zielona energia”

- Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik”

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji –  01.01.2021 r.

- zakończenie realizacji – 30.10.2023 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) 
oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0024/20-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 11.01.2024 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 6/N/III/RPO/2024:

- Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (kierownik zespołu kontrolnego);

- Główny Specjalista – Aleksandra Żelechowska (członek zespołu).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Rafał Smoliński – pracownik UG w Lipniku.

- Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Andrzej Grzędziel – Wójt Gminy Lipnik złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 
19 stycznia 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną 
z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Lipnik”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 19.01.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0024/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik”, realizowanego w  ramach 
3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

- Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 07.02.2023 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu 
pod nr 2023/BZP 00083527, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Usarzowie.

Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 21.03.2023 r. umowy nr ZP.271.1.2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Trans-Energo Połaniec Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec na kwotę 207 748,13 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj.: 21.08.2023 r.

Przedmiot wskazanej powyżej umowy został wykonany w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 26.09.2023 r. W dokumencie tym zawarto zapis, że roboty budowlane zostały wykonane w dniach: 21.03.2022 r. – 21.08.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, 
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 stwierdziła naruszenie art. 56 ust 6 ustawy Pzp, ponieważ kierownik Zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej, oświadczenia o braku lub istnieniu czynności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp złożyli w dniu otwarcia ofert, a nie przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych 
z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.

Mając na uwadze fakt, iż w/w oświadczenia zostały podpisane przez osoby biorące udział 
w przeprowadzeniu postepowania, w ocenie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 takie naruszenie przepisów ustawy Pzp zależy traktować jako uchybienie nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

- Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 15.03.2023 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod 
nr 2023/BZP 00136199, które dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Słoptowie.

Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 27.04.2023 r. umowy nr ZP.271.2.2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Trans-Energo Połaniec Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec na kwotę 496 420,52 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy: 3 miesiące od daty zawarcia umowy, tj.: 27.07.2023 r.

Przedmiot wskazanej powyżej umowy został wykonany w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole odbioru końcowego z dnia 01.09.2023 r. W dokumencie tym zawarto zapis, że roboty budowlane zostały wykonane w dniach: 21.03.2022 r. – 18.08.2023 r.

Stwierdzono również, w dniu 24.07.2023 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy 
nr ZP.271.2.2023 z dnia 27.04.2023 r. aneksem tym, strony umowy zmieniły termin wykonania przedmiotu umowy z dnia 27.07.2023 r. na dzień 27.08.2023 r.

W dniu 29.01.2024 r. Kontrolowany dostarczył do siedziby IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 pismo z dnia 18.07.2023 r., z treści którego wynika, że Wykonawca zwrócił się do Beneficjenta (Zamawiającego) o zmianę terminu zakończenia robót budowlanych zamówienia - termomodernizacji budynku OSP w Słoptowie do dnia 18.08.2023 r. argumentują, że wystąpiły okoliczności, których nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Wskazał, że występują opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych. W piśmie tym nie podał o jakie materiały budowlane chodzi, 
a także nie przedstawił żadnych dokumentów, potwierdzających wskazaną okoliczność.

Po analizie treści tegoż pisma, w dniu 15.02.2024 r. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 wezwała Beneficjenta o przedłożenie pisemnych wyjaśnień i wskazanie szczegółowych okoliczności, w następstwie których zwarto aneks nr 1 oraz przedłożenie dowodów potwierdzających ich istnienie jak również wskazanie szczegółowej podstawy prawnej jego zawarcia.

W dniu 27.02.2024 r. w przedmiotowym zakresie Beneficjent przedłożył stosowne wyjaśnienia oraz dowody, które stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego, 
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 stwierdziła:

- naruszenie art. 56 ust 6 ustawy Pzp, ponieważ kierownik Zamawiającego 
oraz członkowie komisji przetargowej, oświadczenia o braku lub istnieniu czynności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp złożyli w dniu otwarcia ofert, a nie przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.

Mając na uwadze fakt, iż w/w oświadczenia zostały podpisane przez osoby biorące udział w przeprowadzeniu postepowania, w ocenie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 takie naruszenie przepisów ustawy Pzp zależy traktować jako uchybienie nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- aneks nr 1 do umowy z dnia 27.04.2023 r. został podpisany na podstawie postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz zapisów w rozdziale XXII SWZ pkt 3 ppkt 1) lit. e).

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono że:

- Beneficjent poddał termomodernizacji:

- budynek OSP w Słoptowie. W ramach termomodernizacji wykonano:

- docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi oraz ocieplono strop wełną mineralną,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (okna, drzwi wejściowe, oraz brama garażowa),

- zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku o mocy 10,5 kWp,

- zamontowano pompę ciepła z klimatyzacją (4szt),

- wymianę oświetlenia na energooszczędne,

- wymianę instalacji odgromowej.

- budynek świetlicy wiejskiej w Usarzowie. W ramach termomodernizacji wykonano:

- docieplenie stropu oraz izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej,

- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,

- centralne ogrzewanie wraz zamontowaniem grzejników z zaworami termostatycznymi,

- zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 6,12 kWp,

- wymianę kotła grzewczego na kocioł gazowy o  mocy 30 kW.

Dokumenty potwierdzające wykonanie w/w prac termomodernizacyjnych stanowią dowód nr 5.

- Wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik” zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta (dowód nr 6).

- Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W trakcie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, Kontrolujący przeprowadzili oględziny. Z przeprowadzonych oględzin sporządzono protokół oraz wykonało dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 7.

Ad. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 
nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych –  [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 
nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt.

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt.

- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wskaźnik został zrealizowany 
na poziomie 2 szt.

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 796,26 m2.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 318,25 GJ/rok.

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]  –  na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 4,36 MWh/rok.

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – 
nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]
(CI 34) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 306,21 tony równoważnika CO2.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Wzrost zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach (CI8) [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 134 584,90 kWh/rok.

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 401,76 GJ/rok.

Dokumenty potwierdzające poziom osiągnięcia poszczególnych wskaźników stanowią dowód nr 8 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0024/20 
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik”, realizowanego w  ramach 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

W miejscu realizacji projektu, tj. przy budynku świetlicy wiejskiej w Usarzowie oraz przy budynku remizy OPS w Słoptowie zamieszczone zostały tablice pamiątkowe. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na własnej stronie internetowej: https://www.lipnik.pl zamieszczał informacje na temat realizowanego projektu (dowód nr 9).

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2],

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok],

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2022r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 
14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników 
nie później niż w terminie do dnia 30 października 2024 r.

W terminie 14 dni od daty osiągniecia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał stopień ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0024/20 
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0024/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik”.

- W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 stwierdziła naruszenie art. 56 ust 6 ustawy Pzp, ponieważ kierownik Zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej, oświadczenia o braku lub istnieniu czynności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp złożyli w dniu otwarcia ofert, a nie przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Naruszenie to zostało zakwalifikowane jako uchybienie nie mające wpływu na wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu do wartości zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast niżej wymienione wskaźniki rezultatu do dnia kontroli końcowej projektu nie zostały osiągnięte:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów,

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.

- Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne, które zostały opisane w Rozdziale V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0024/20 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód 
nr 10 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 11 stron. Natomiast 10 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: Aleksandra Żelechowska ………………………………………

Kontrolowany/a:

……………………………………………