Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji,

Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielce 4, 25-615, tel. (041) 395 15 00

KC-I.432.149.1.2024                                                                             Kielce, dn. 16.04.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 13/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0057/17 pn.: „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” realizowanego w ramach Działania 
6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji w dniu 2 kwietnia 2024 r. oraz dodatkowo 
na dokumentach przekazanych przez Beneficjenta do Departamentu Kontroli i Certyfikacji 
w dniu 12 kwietnia 2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Łagów

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe – gmina

3.    Partnerzy Projektu

Województwo Świętokrzyskie

„Wielmed” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Paweł Marwicki – Burmistrz Miasta i Gminy Łagów

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa – „Rozwój miast”

- Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.5 – „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.07.2018 r.

- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2023 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 umowy 
nr RPSW.06.05.00-26-0057/17 pn.: „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 13/N/VI/RPO/2024 wydanego w dniu 
15 marca 2024 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Monika Malanowicz – Główny Specjalista (kierownik zespołu kontrolnego),

- Dariusz Kosela – Główny Specjalista (członek zespołu kontrolnego).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielał Pani Małgorzata Borek – kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.

- Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Paweł Marwicki  – Burmistrz Gminy Łagów złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, 
tj. w dniu 2 kwietnia 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia  01.07.2018 r. do dnia 02.04.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0057/17 pn.: „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

Stwierdzono, że w ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził poniżej wymienione postępowania :

- Partner projektu, tj. Wielmed Sp. z.o.o. ul. Kielecka 31, 26-025 Łagów, przeprowadził postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało opublikowane 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 597461-N-2019 w dniu 13.09.2019 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających 
na wykonaniu instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.10.2019 r. umowy 
nr 01/2019 pomiędzy Zamawiającym a firmą Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski z siedzibą Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany. Wartość wynagrodzenia 110 252,19 zł brutto. Terminową realizację zadania potwierdza protokół odbioru końcowego inwestycji z dnia 22.11.2019 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli 
w dniu 16 czerwca 2023 r.

- Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy PZP, które dotyczyło robót budowlanych polegających 
na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.04.2018 r. pod nr 547418-N-2018. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.05.2018 r. umowy nr IZP.272.44.2018 pomiędzy Zamawiającym, tj. Gminą Łagów a Zakładem Remontowo – Budowlanym „DARBUD” Adam Darowski, ul. Długa 60, 28 – 236 Rytwiany. Wartość umowy: 3 377 605,68 zł brutto. Termin zakończenia zamówienia objętego w/w Umową określono na 30.10.2019 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, 
co potwierdza Protokół końcowy odbioru inwestycji i przekazania do eksploatacji 
z dnia 30.12.2019 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 9 sierpnia 2021 r.

- Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym 
w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 02.12.2020 r. pod numerem 755077/N/2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy 
na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 26.04.2021 r. Umowy 
nr 6/36/69/BP/2020/2021 pomiędzy Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce a firmą F.B.D BAKAMEX Janusz Bakalarz, ul. Ściegiennego 295, 25-116 Kielce na kwotę 2 556 459,00 zł netto 
czyli 3 144 444,57 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający 
z umowy - 30.11.2021 r.

Beneficjent podpisał z Wykonawcą  dwa aneksy zmieniające termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Aneks nr 1 zawarty w dniu 07.09.2021 r. zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 30.06.2022 r.

Aneks nr 2 zawarty w dniu  30.06.2022 r. zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 15.07.2022 r.

Dokonane zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych 
oraz § 15 ust.2 umowy nr 6/36/69/BP/2020/2021 z dnia 26.04.2021 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego 
z dnia 19.10.2022 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 11 maja 2023 r.

4. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
na roboty budowlane pn. „Wytyczenie trasy turystycznej związanej z potencjałem endogenicznym Gminy Łagów na dz.nr ewid. 57/4 w msc. Łagów”. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa 
w art.  275 pkt 1. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.03.2023 r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 2023/BZP 00149717. Efektem rozstrzygniętego postępowania było podpisanie w dniu 12.05.2023 r. Umowy nr IZP.272.19.2023 z firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Łagów, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów na kwotę 335.347,79 zł. brutto. Termin realizacji zamówienia określony w umowie - do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający w ramach Umowy nr IZP.272.19.2023 z dnia 12.05.2023 r. zawarł 3 aneksy:

1.	Aneks nr1  z dn. 19.05..2023r.

2.	Aneks nr 2  dnia 10.07.2023r.

3.	Aneks nr 3 z dnia 12.10.2023r.

Przed zawarciem ww. aneksów sporządzone zostały Protokoły konieczności podpisane przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Wykazane w nich zaistniałe okoliczności wypełniały przesłanki art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz zapisy SWZ. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 06.12.2023 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 
29 grudnia 2023 r.

- Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem były roboty budowlane pn. „Rozwiązanie problemu środowiskowego poprzez wymianę rur azbestowych oraz żeliwnych na terenie miejscowości Łagów”. Postępowanie  zostało przeprowadzone na podstawie  ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art.  275 pkt 1. Postępowanie zostało wszczęte 
w dniu 13.02.2023 r.  oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod numerem 2023/BZP 00091765. W efekcie rozstrzygniętego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 29.03.2023 r. Umowę nr IZP.272.9.2023 z firmą EKWOD Sp. Z o.o. ul. Rolna 6, 25-419 Kielce na kwotę 2.276.361,00zł. brutto. Termin realizacji zamówienia określony w umowie - do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zamawiający w ramach  Umowy nr IZP.272.9.2023 z dnia 29.03.2023r. zawarł 
5 aneksów :

1.	Aneks nr1  z dn. 12.06..2023r.

2.	Aneks nr 2  dnia 11.07.2023r.

3.	Aneks nr 3 z dnia 28.09. 2023r.

4.	Aneks nr 4 z dnia 14 .11.2023r.

5.	Aneks nr 5 z dnia 15.11.2023r.

Przed zawarciem ww. aneksów sporządzone zostały Protokoły konieczności podpisane przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Wykazane w nich zaistniałe okoliczności zdaniem Kontrolujących wypełniały przesłanki art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz zapisy SWZ.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 20.12.2023 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 
29 grudnia 2023 r.

- Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.05.2023 r.  oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr  2023/BZP 00219401/01. Przedmiot zamówienia dotyczył wyboru wykonawcy robót budowalnych polegających na remoncie istniejącej nawierzchni brukowej poprzez wymianę konstrukcji na nawierzchnie o warstwie jezdnej z kostki granitowej oraz korektę wlotu na skrzyżowanie ul. Rynek z ul. Kielecką. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11.07.2023 r. umowy 
nr IZP.272.32.2023 pomiędzy Gminą Łagów a firmą Krzysztof Krzywicki Przedsiębiorstwo Kamieniarsko Usługowe „POMAR” Krzysztof Krzywicki, Wiesław Krzywicki, Michał Krzywicki z siedzibą i adresem Kranów 17, 26-021 Daleszyce. Termin realizacji zamówienia określony do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający dokonał odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie, co potwierdza Protokół odbioru końcowego z dnia 20.12.2023r.

W dniu 11.07.2023 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 1 dotyczący zmiany kierownika budowy. Zmiany dokonano zgodnie z zapisami SWZ Rozdział XXII 
ust. 5. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 7 marca 2023 r.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacji poddano zasadność zawarcia niżej wymienionych aneksów.

W dniu 23 października 2023 r. Aneks Nr 2, w którym zmieniono przedmiot ww. umowy poprzez: zmianę zakresu rzeczowego (przesunięcie zjazdu do kościoła o 1,30 m w kierunku drogi wojewódzkiej nr 756 w Łagowie). Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmiany ceny ryczałtowej określonej w umowie. Wprowadzona aneksem zmiana została przewidziana w Rozdziale XXII ust. 1 pkt 2 SWZ i w ocenie IZ RPOWŚ spełnia przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W dniu 30 listopada 2023 r. Aneks Nr 3, w którym skorygowano zapisy zawarte w § 15 ust. 2 pkt.2 Umowy Nr IZP.272.32.2023. Powyższa zmiana spowodowana była omyłką pisarską zawartą w pierwotnej wersji umowy.

W dniu 1 grudnia 2023 r. Aneks Nr 4, w którym zmieniono przedmiot ww. umowy poprzez zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z kwoty 
499 774,94 zł brutto do kwoty 490 075,09 zł brutto. Wprowadzona aneksem zmiana została przewidziana w Rozdziale XXII ust. 2 pkt 2 SWZ i w ocenie IZ RPOWŚ spełnia przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W wyniku weryfikacji zapisów aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.

- W II etapie kontroli dokonano oględzin ciągu pieszo – rowerowego na odcinku 
DW 756 Łagów km 29+925-30+800, budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie, drogi gminnej nr 338047, trasy turystycznej związanej z potencjałem endogenicznym gminy Łagów, nawierzchni rynku w Łagowie w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0057/17. Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną 
z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi 
w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Z przeprowadzonych oględzin zespół kontrolny sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 3.

Adn. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 
wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika 1.

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]  - wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika 1.

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - wskaźnik zrealizowany na poziomie 1,80 ha. Wartość docelowa wskaźnika 1,80 ha.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy – kobiety [EPC] – 
nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2. Wartość docelowa wskaźnika 2.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1. Wartość docelowa wskaźnika 1.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 3 szt. Wartość docelowa wskaźnika 3.

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Adn. 5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0057/17 
pn.: „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”.

W miejscu realizacji projektu, tj. na rewitalizowanym obszarze Gminy Łagów Beneficjent zamieścił tablice promujące projekt.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0057/17.

- W wyniku weryfikacji udzielonych w ramach projektu zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.

- Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.16.05.00-26-0057/17 pn. „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji”.

- Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej zrealizował zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania zaleceń i rekomendacji pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0057/17 pn.: „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 10 stron, a także 5 dowodów, które dostępne 
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 4, 
25 – 516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Malanowicz …………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela       …...….………………………………

Kontrolowany/a:

…………………………………