Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielce 4, 25-516, tel. (041) 395 15 00

EFRR-VIII.432.26.1.2024                                                                   Kielce, dn. 19.06.2024 r.

KC-I.432.254.1.2024

Informacja Pokontrolna Nr 32/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0054/17 pn.: „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II” realizowanego w ramach Działania 
6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, VI Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji w dniu 6 czerwca 2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bieliny

ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe – gmina

3.    Partnerzy Projektu

Towarzystwo Przyjaciół Bielin

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Edwin Wojda

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Sławomir Kopacz – Wójt Gminy Bieliny

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VI Oś priorytetowa – „Rozwój miast”

- Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.5 – „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II”

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 30.11.2017 r.

- zakończenie realizacji projektu – 29.12.2023 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 umowy 
nr RPSW.06.05.00-26-0054/17 pn.: „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 32/N/VI/RPO/2024 wydanego w dniu 
27 maja 2024 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Monika Malanowicz – Główny Specjalista (kierownik zespołu kontrolnego),

- Jakub Sawa – Główny Specjalista (członek zespołu kontrolnego).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Katarzyna Brzozowska – kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej.

- Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Sławomir Kopacz  – Wójt Gminy Bieliny złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, 
tj. w dniu 6 czerwca 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia  30.11.2017 r. do dnia 06.06.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0054/17 pn.: „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

Stwierdzono, że w ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził poniżej wymienione postępowania :

- Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie (syg. ZP 271.15.2017) zostało wszczęte 05.10.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem nr 597805-N-2017 i dotyczyło przeprowadzenia prac budowlanych 
w ośrodku zdrowia w msc. Bieliny. Efektem rozstrzygnięcia postępowania 
było podpisanie w dniu 20.11.2017 r. umowy nr OP.05101.396.PB.In.2017, pomiędzy Gminą Bieliny, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Sławomira Kopacza, a firmą „SELL-BUD INVEST” s.c. z siedzibą w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 65, reprezentowaną przez współwłaściciela – Łukasza Łukaszewicza o wartości 3 190 000,00 zł brutto.

Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu ww. zamówienia, Strony umowy zawarły w dniach:

• 12.09.2018 r. Aneks nr 1;

• 12.08.2019 r. Aneks nr 2;

• 20.12.2019 r. Aneks nr 3.

W wyniku weryfikacji ww. postępowania oraz postanowień powyższych aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Protokół odbioru końcowego, sporządzony 
w dniu 12.02.2020 r., dokumentuje poprawną realizację zamówienia. W wyniku weryfikacji ww. postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 22 marca 2021 r. – Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.255.1.2021/RGZ-1

- Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte 07.11.2017 r., poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w BIP 
i dotyczyło wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego na potrzeby realizowanego zadania inwestycyjnego związanego z „Rozbudową, nadbudową i przebudową Ośrodka Zdrowia 
w Bielinach”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.11.2017 r. umowy nr OP.05101. 397.IN.In.2017, pomiędzy Gminą Bieliny, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Sławomira Kopacza, a Zakładem Obsługi Inwestycji „EKO INWEST”, reprezentowanym przez Panią Krystyną Wiorek – właściciela firmy 
z siedzibą w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 103B/47, o wartości 66 420,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji ww. postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.   Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 22 marca 2021 r. - 
Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.255.1.2021/RGZ-1.

3. Beneficjent w trybie podstawowym określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z poźn. zm.) przeprowadził postępowanie na zadanie pn. „Budowa fontanny przy ul. Partyzantów 
w Bielinach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny - Etap II  zostało wszczęte poprzez zamieszczenie w dniu 04.11.2021 r. ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  2021/BZP00256248/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.12.2021 umowy nr OP.05101.215RB.In.2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą WATER CONCEPT- ROBERT KUSIK  ul. Św. Maksymiliana Kolbe 33, 64 -100 Leszno. Kwota  kontraktu  608 727,00 złotych brutto. Termin wykonania 10 miesięcy. Gwarancja 60 miesięcy. Następnie w dniu 12.10.2022 strony podpisały  aneks nr 1 dotyczący przedłużenia terminu wykonania umowy  do 11 miesięcy 
i 5 dni. Zawarcie aneksu jest zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. oraz § 21 ust 1 pkt 4,5,6 umowy nr OP.05101.215.RB.In.2021 z dnia 16.12.2021 r. Protokół odbioru końcowego, sporządzony w dniu 07.12.2022 r., dokumentuje poprawną realizację zamówienia. 
W wyniku weryfikacji ww. postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 23 maja 2023 r. - 
Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.160.1.2023/KPW-2.

4.  Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówień publicznych, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2022r. pod numerem nr 2022/BZP 00165997/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Budowa parkingu i dróg dojazdowych wokół rozbudowywanego i istniejącego cmentarza w Bielinach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 16.08.2022 r. umowy nr In. ZP 271.11.2022.44.2022.AK pomiędzy Zamawiającym a firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR 
Sp. z o.o. z siedzibą Pawłów 100, 27-225 Pawłów. Wartość wynagrodzenia: 3 431 548,24 zł brutto. Termin realizacji: 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 16.07.2023 r. W dniu 20.10. 2022 r. na podstawie § 24 umowy aneks do umowy dotyczący zmiany adresu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. Termin końcowy wykonania robót ustalono na 16.07.2023 r. zgodnie z umową 
nr In. ZP 271.11.2022.44.2022.AK. W dniu 14.07.2023 r. Wykonawca zgłosił gotowość 
do odbioru. W dniu 26.07.2023 r. dokonano odbioru końcowego stwierdzono, iż prace zostały wykonane zgodnie z postanowieniami umowy. W wyniku weryfikacji 
ww. postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 24 listopada 2023 r. - Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.358.1.2023/AŻ-1.

- Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie art. 2 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte 21.02.2023 r., poprzez publikację ogłoszenia 
o zamówieniu w BIP i dotyczyło wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego 
na potrzeby realizowanego zadania inwestycyjnego związanego z „Budową parkingu 
i dróg dojazdowych wokół rozbudowywanego i istniejącego cmentarza w Bielinach”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 13.03.2023 r. umowy 
nr In. MZ.13.2023.10.2023.AK, pomiędzy Gminą Bieliny, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Sławomira Kopacza, a Zakładem Obsługi Inwestycji „EKO INWEST”, reprezentowanym przez Panią Krystyną Wiorek – właściciela firmy z siedzibą w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 103B/47, o wartości 18 942,00 zł brutto. Termin realizacji umowy został ustalony od daty podpisania w/w umowy do dnia zakończenia rzeczowego 
i finansowego inwestycji. W wyniku weryfikacji ww. postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 24 listopada 2023 r. - Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.358.1.2023/AŻ-1.

- Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.08.2023 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr  2023/BZP 00334083/01. Przedmiot zamówienia dotyczył utworzenia w Bielinach ryneczku do handlu koszykowego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie 
w dniu 11.09.2023 r. umowy nr In.ZP.271.11.2023.43.2023.AM pomiędzy Gminą Bieliny a firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Banakiewicz Maciej, 
z siedzibą przy ul. Pod Borem 7, 26-004 Bieliny. Termin realizacji zamówienia ustalony został na dzień 20.10.2023 r. W dniu 20.10.2023 r. wykonawca zgłosił gotowość odbioru prac. W dniu 31.10.2023 r. dokonano odbioru końcowego i stwierdzono, iż prace zostały wykonane zgodnie z postanowieniami umowy. W wyniku weryfikacji ww. postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie 
o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 6 lipca 2023 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 2023-42360-165610 i dotyczyło renowacji miejsc upamiętnienia martyrologii mieszkańców w okresie II wojny światowej w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0298/19 pn. „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II”. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 17 sierpnia 2023 r. Umowy Nr MZ.37.2023.36.2023 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, tj. firmą „BUDO-KRIS” Usługi Remontowo – Budowlane Krzysztof Nartowski, Gościniec 18, 26-060 Chęciny na kwotę 95 000,00 zł brutto. Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego, co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego 
z dnia 2 października 2023 r. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto:

- Zamówienie dotyczące opracowania projektu graficznego, wykonania oraz montażu jednostronnych tablic informacyjnych (umowa Nr RP.042.7.2023. MD);

- Zamówienie dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem 
do pensjonatu „Pod Kogutami” (umowa Nr RPO/1/2023);

- Zamówienie dotyczące opracowania projektu graficznego, wykonania oraz montażu jednostronnych tablic informacyjnych (umowa Nr RP.042.6.2023. MD);

- Zamówienie dotyczące dostawy, montażu, uruchomienia i konfiguracji systemu monitoringu wizyjnego IP (umowa Nr In.MZ.76.2023.72.2023);

- Zamówienie dotyczące zagospodarowania zieleni na terenie miejscowości Bieliny (umowa Nr In.MZ.59.2023.64.2023.AM);

- Zamówienie dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu 
pn.: Utworzenie Ryneczku w Bielinach do handlu koszykowego 
(umowa Nr In.MZ.46.2023.44.2023.AM);

- Zamówienie dotyczące zakupu, dostawy i montażu informacji fotowoltaicznej 
na budynku Ośrodka Zdrowia w Bielinach (umowa Nr In.MZ.41.2023.39.2023.MS)

Powyższe postępowania stanowią przedmiot weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na etapie rozliczania wniosków o płatność.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu 
pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.

- W II etapie kontroli dokonano oględzin miejsc upamiętnienia martyrologii mieszkańców w okresie II Wojny Światowej, trasy spacerowej w Bielinach, Ośrodka Zdrowia 
w Bielinach, parkingu przy cmentarzu w Bielinach, monitoringu na terenie rewitalizacji, terenów zielonych wokół szkoły i Urzędu Gminy, ryneczku do handlu koszykowego 
w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0054/17. Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną 
z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi 
w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Z przeprowadzonych oględzin zespół kontrolny sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 4.

Adn. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 
wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika 1.

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]  - wskaźnik zrealizowany na poziomie 2 szt. Wartość docelowa wskaźnika 2.

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - wskaźnik zrealizowany na poziomie 0,67 ha. Wartość docelowa wskaźnika 0,67 ha.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1. Wartość docelowa wskaźnika 1.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2. Wartość docelowa wskaźnika 2.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 3 szt. Wartość docelowa wskaźnika 3.

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Adn. 5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0054/17 
pn.: „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II”.

W miejscu realizacji projektu, tj. na rewitalizowanym obszarze Gminy Bieliny Beneficjent zamieścił tablice promujące projekt.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0054/17.

- W wyniku weryfikacji udzielonych w ramach projektu zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.

- Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPSW.06.05.00-26-0054/17 pn. „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji”.

- Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej zrealizował zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania zaleceń i rekomendacji pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0054/17 pn.: „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 10 stron, a także 6 dowodów, które dostępne 
są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, al. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Malanowicz …………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Jakub Sawa            …...….………………………………

Kontrolowany/a:

…………………………………