Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 13 33

EFRR-VIII.432.99.1.2024  					            Kielce, dn. 28.06.2024 r.

KC-I.432.243.1.2024

Informacja Pokontrolna Nr 28/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0044/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej w szczególności na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 24.05.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Górno

ul. Łysicka 13

26 – 008 Górno

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Przemysław Łysak – Wójt Gminy Górno.

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6 „Rozwój miast”

- Numer i nazwa Działania:

6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców”.

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji –  01.01.2018 r.

- zakończenie realizacji – 31.12.2023 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2020 r.               poz. 818) oraz § 14 Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0044/17-00 z późn. zm.,                 o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0044/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy     na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu  17.05.2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską -  Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji UMWŚ,  o numerze 28/N/VI/RPO/2024:

- główny specjalista – Dariusz Kosela (kierownik zespołu kontrolnego);

- główny specjalista – Krzysztof Wojteczek, (członek zespołu).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał: Pan Łukasz Papis.

- Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Przemysław Łysak – Wójt Gminy Górno złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 24.05.2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0044/17 ( dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej ).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,

- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 24.05.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej                          z realizacją projektu stwierdzono, że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0044/17                         pn. „Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców”.

Adn. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

- Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie                      o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę gminnego placu targowego                     w Górnie. Powyżej wskazane postępowanie został wszczęte w dniu 07.12.020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,                        ( nr ogłoszenia 763303-N-2020 ) Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 02.02.2021 r. pomiędzy Beneficjentem  a Wykonawcą  – Panem Sewerynem Grabką prowadzącym działalność gospodarczą pn. Firma Remontowo – Budowlana SGBUD Seweryn Grabka  z siedzibą w Kielcach umowy nr IR.272.1.3.2021 na kwotę: 2 290 000,00 zł brutto.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalony w w/w umowie przedmiot zamówień został wykonane zgodnie z jej postanowieniami, oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji  w/w postępowania oraz umowy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie                               o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę kanalizacji          w miejscowości Górno. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.07.2023 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, ( nr ogłoszenia 2023/BZP 00317976/01 ). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie następujących umów:

- umowy nr IR.272.1.9.2023, zawartej w dniu 05.09.2023 r., pomiędzy Beneficjentem                       a Wykonawcą – Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak Sp.k. z siedzibą w Nowym Korczynie. Wartość udzielonego zamówienia –  1 906 500,00 zł (brutto),

- umowy nr IR.272.1.10.2023, zawartej w dniu 05.09.2023 r., pomiędzy Beneficjentem                       a Wykonawcą – F.U.H.P. Trak-Kop Mirosław Cieplak z siedzibą w Kostomłotach Pierwszych. Wartość udzielonego zamówienia –  2 845 051,50 zł (brutto).

Strony w/w umów wprowadziły do nich zmiany – aneksami nr 1 z dnia 30.10.2023 r.:                 do umowy nr IR.272.1.9.2023  oraz do umowy nr  IR.272.1.10.2023  w szczególności   wydłużono okres ich realizacji. W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksami zmiany są zgodne:

  - z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w zw. z § 14 ust. 3 pkt 2 lit. b), h) umowy                 nr   IR.272.1.9.2023,

  - z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w zw. z § 14 ust. 3 pkt 2 lit. e) umowy                 nr   IR.272.1.10.2023.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalone w w/w umowach przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z jej postanowieniami, oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Nadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia udzielonego na podstawie                           w/w umowy został zrealizowane w zakresie zgodnym z postanowieniami                          w/w umowami oraz  w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli                    w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 12-21.09.2022 r., ( informacja pokontrolna z dnia 04.10.2022 r., nr KC-I-432.421.1.2022/DK-2 ).

- Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie                               o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem zagospodarowanie terenu przy kościele oraz przy ZOZ w Górnie. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.09.2023 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia                             o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2023/BZP 00419097). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 08.11.2023 r. następujących umów:

- umowy nr IR.272.1.13.2023 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Panem Leszkiem Pióro prowadzącym działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo – Handlowa “Lech” Leszek Pióro z siedzibą w Górnie Parcelach. Wartość udzielonego zamówienia –  289 511,25 zł (brutto),

- umowy nr IR.272.1.14.2023 zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Panem Mateuszem Chłodnickim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Complex Mateusz Chłodnicki z siedzibą w Bogorii. Wartość udzielonego zamówienia –  936 820,28 zł (brutto).

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalone w w/w umowach przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z jej postanowieniami, oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów zespół kontrolujący stwierdził                            iż Beneficjent udzielił zamówienia Partnerowi projektu Panu Leszkowi Pióro prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Firma Usługowo – Handlowa “Lech” Leszek Pióro. Powyżej opisane zachowanie Beneficjenta narusza przepis 6.17 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, zgodnie z którym - „W ramach projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie (za wynagrodzeniem płaconym między partnerami) usług, dostaw towarów i robót budowlanych lub realizacji zadań przez personel projektu”.

Wydatki wynikające w ww. umowy stanowią wydatki niekwalifikowalne w projekcie. W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstępuję od ich pomniejszenia.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 4 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie                               o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem zagospodarowanie wschodniej części terenu wokół kamieniołomu. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.09.2023 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia                            o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2023/BZP 00419083). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 08.11.2023 r. pomiędzy Beneficjentem  a Wykonawcą – Panem Sławomirem Spurkiem prowadzącym działalność gospodarczą      pn. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Spurek - umowy nr IR.272.1.16.2023. Wartość udzielonego zamówienia –  1 227 700,00 zł (brutto).

Strony w/w umowy wprowadziły do niej zmiany – aneksem nr 1 z dnia 30.11.2023 r.:                 w szczególności: zmieniono zakres udzielonego zamówienia, zmniejszono wysokość wynagrodzenia wykonawcy, zmieniono również termin wykonania w/w umowy.                       W ocenie kontrolujących wprowadzone w/w aneksem zmiany są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w zw. z § 14 pkt 1 ppkt 1.1, pkt 3 ppkt 2 lit e) w/w umowy.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalone w w/w umowach przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z jej postanowieniami, oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 5 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- Partner projektu – Gminy Ośrodek Kultury w Górnie  przeprowadził na podstawie           art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie  o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór wykonawcy dostawy wyposażenia dla GOK w Górnie. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.11.2023 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia  o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2023/BZP 00522860/01). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 19.12.2023 r. następujących umów:

- umowy nr 1/GOK 26.1.2023/R, zawartej pomiędzy GOK w Górnie a Wykonawcą – Astroglobal s.c. Paweł Król, Łukasz Brzoza z siedzibą w Kwidzyniu. Wartość udzielonego zamówienia –  141 410,48 zł (brutto),

- umowy nr 2/GOK 26.1.2023/R, zawartej pomiędzy GOK w Górnie a Wykonawcą – Panem Wojciechem Wierzbickim prowadzącym działalność gospodarczą                                pn. Drukstar Wojciech Wierzbicki z siedzibą w Kielcach. Wartość udzielonego zamówienia –  47 355,00 zł (brutto).

Ponadto, kontrolujący ustalili iż ustalone w w/w umowach przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z jej postanowieniami, oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 6 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- Beneficjent przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było utworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych w Górnie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 11.12.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności pod numerem 2023-24287-182498. Następstwem publikacji w/w ogłoszenia było zawarcie w dniu 20.12.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Agencją Ochrony Osób i Mienia Justus  Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowy nr IR.272.112.2023. Wartość udzielonego zamówienia – 159 408,00 zł  (brutto).

Ponadto, kontrolujący ustalili, iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie                        z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 7 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- Partner projektu – Firma Usługowo – Handlowa Lech Leszek Pióro przeprowadził zgodnie              z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem adaptację budynku na cele gospodarcze..

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 21.11.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności pod numerem 2023-61709-180841. Następstwem publikacji w/w ogłoszenia było zawarcie w dniu 08.12.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Panem Zdzisławem Grzegolcem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Budowlane Grzegolec, Zdzisław Grzegolec  z siedzibą  w Górnie umowy nr 1/2023. Wartość udzielonego zamówienia – 166 592,90 zł  (brutto).

Ponadto, kontrolujący ustalili, iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz w terminie.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umowy zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 8 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Adn. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

- W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym                    w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu, (zapisy na kontach analitycznych), dowody OT, deklaracje  VAT,  protokoły końcowego odbioru, - stanowią dowód nr 9 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin wybudowanych/zmodernizowanych budynków oraz zakupionego wyposażenia.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 10) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 11 ).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków                    o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0044/17                 pn. „Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna                 z miejsca realizacji projektu stanowi dowód nr 12 do informacji pokontrolnej.

Ad. 5 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]                 – wskaźnik został zrealizowany w ilości 2 szt.;

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych                [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień                    dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych terenach [szt] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 2 szt.;

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -wskaźnik został zrealizowany                  w ilości 6,04 ha.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] (CI 37) - wskaźnik został zrealizowany w ilości 15 110 osób;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach innych niż przedsiębiorstwa                       –  [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 11,12 EPC.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód                 nr 13 do informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół Kontrolny odstąpił od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem                     i umową o dofinansowanie projektu nr nr RPSW.06.05.00-26-0044/17                 pn. „Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie 
i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców”.

- Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

- Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu                               nr RPSW.06.05.00-26-0044/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności 
i przedsiębiorczości mieszkańców” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

- Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu.

- IZ RPOWŚ odstąpiła od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.06.05.00-26-0044/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców”   została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 14 do informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 11 stron. Natomiast 14 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 4,  25-516  Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach                    i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela ………………………….………….

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek  …………………………………

Kontrolowany/a:

……………….……………………………