Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 00

EFRR-VIII.432.63.1.2024                                                             Kielce, dn. 18.06.2024 r.

Informacja Pokontrolna  Nr 12/N/XII/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.12.01.00-26-0030/20 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn – etap II”, realizowanego w ramach Działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”, 12 Osi priorytetowej „REACT-EU dla Świętokrzyskiego”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu jego realizacji w dniu 17.04.2024 r. oraz na podstawie dokumentów dostarczonych pocztą elektroniczną  do dnia 21.05.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowy Korczyn

ul. Krakowska 1

28-136 Nowy Korczyn

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Paweł Zagaja – Burmistrz Miasta i  Gminy Nowy Korczyn

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

XII Oś priorytetowa „REACT-EU dla Świętokrzyskiego”

- Numer i nazwa Działania:

12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”

- Nazwa realizowanego projektu:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn – etap II”

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.01.2021 r.

- zakończenie realizacji projektu – 22.12.2023 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.12.01.00-26-0030/20-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu RPSW.12.01.00-26-0030/20 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn – etap II”. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w dniu 11.04.2024 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego pełniącego obowiązki Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji o numerze 12/N/XII/RPO/2024:

- Monika Cebulska - Główny Specjalista (kierownik zespołu kontrolnego);

- Krzysztof Piotrowski - Wójcik - Główny Specjalista (członek zespołu kontrolnego).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
wyjaśnień i informacji udzielał Pan Łukasz Curyło – Kierownik ZITŚ Miasta 
i Gminy Nowy Korczyn

- Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Piotr Strach – Z-ca Burmistrza Miasta 
i Gminy Nowy Korczyn złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 17.04.2024 r., dostarczył i udostępnił Kontrolującym dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.12.01.00-26-0030/20 
pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn – etap II”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,

- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 17.04.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.12.01.00-26-0030/20 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn – etap II”.

Adn. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził dwa niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

- Postępowanie w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawa Pzp”, które zostało wszczęte w dniu 16.02.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00097925/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy dla zadania 
pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Nowy Korczyn – powt.”.  Zamówienie zostało podzielone na cztery części:

Część 1: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Brzostkowie 
i w Starym Korczynie oraz roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Brzostkowie i Starym Korczynie;

Część 2: Przebudowa Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie;

Część 3: Zakup komputerów i sprzętu elektrotechnicznego do Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie;

Część 4: Zakup wyposażenia do Biblioteki Centrum Biblioteki Centrum Kultury 
w Nowym Korczynie.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie części 
nr 1 wpłynęły dwie oferty, oferty na pozostałe części zamówienia nie wchodzą 
w zakres rzeczowy projektu nr RPSW.12.01.00-26-0030/20. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w zakresie części 1 było podpisanie w dniu 11 kwietnia 2023 r. umowy nr 25/2023 pomiędzy Beneficjentem 
a Zakładem Remontowo - Budowlanym Andrzej Olesiński Wolica 33, 
28-100 Busko Zdrój na kwotę 1 611 000,00 zł brutto. Termin wykonania i odbioru robót - 7 miesięcy od daty podpisania umowy. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

- Zamówienie dotyczące Inspektora Nadzoru zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń IZ RPOWŚ na lata 2014-2020.

Adn. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono że:

- Beneficjent poddał termomodernizacji budynek świetlicy wiejskiej i OSP 
w Brzostkowie i w Starym Korczynie. Zakres prac obejmował modernizację instalacji c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz modernizację oświetlenia. Wykonane roboty budowlane na podstawie umowy nr 25/2023 z dnia 11.04.2023r. zostały zrealizowane w terminie i odebrane protokołami rzeczowo 
– finansowego odbioru końcowego, które zostały sporządzone w dniu 07.12.2023r., co stanowią dowód nr 3.

Ponadto Beneficjent posiada zaświadczenia potwierdzające możliwość przyłączenia mikroinstalacji zlokalizowanej w OSP Brzostków oraz w OSP Stary Korczyn do sieci, co stanowi dowód nr 4.

- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Dokumentacja księgowa stanowi dowód nr 5.

- Zespół Kontrolujący potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków 
o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

- Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (dowód nr 6).

Adn. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu 
na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 
– nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - wskaźnik zrealizowany na poziomie 2 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 
2 szt.;

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - wskaźnik zrealizowany na poziomie 2 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 szt.;

- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - wskaźnik zrealizowany na poziomie 2 szt. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 szt.;

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - wskaźnik zrealizowany na poziomie 832,29 m². Docelowa wartość wskaźnika wynosi 
832,29 m²;

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników produktu stanowi dowód nr 7.

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 950,17 GJ/rok;

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1,54 MWh/rok;

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 108,80 tony równoważnika CO2;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 319 439,72 kWh/rok;

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 992,09 GJ/rok.

Adn. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.12.01.00-26-0030/20 pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn – etap II” oraz zapisów dokumentu 
pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

- Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34),

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32),

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2022r. reguła proporcjonalności, która nakazuje 
IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 
14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 22 grudnia 
2024 r. i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

Dokumentację potwierdzającą realizację zaleceń pokontrolnych należy dostarczyć do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, bud. „AQUA”.

Niewykonanie zalecenia we wskazanych terminach może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.12.01.00-26-0030/20 
pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn – etap II” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem 
i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.12.01.00-26-0030/20 
pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn – etap II”.

- Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych  postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu.

- Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej zrealizował zakładane wskaźniki produktu.

- Beneficjent nie zrealizował następujących zakładanych wskaźników rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34);

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

- Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.12.01.00-26-0030/20 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn – etap II” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji”.

- IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 sformułowania zalecenie pokontrolne, które zostały opisane w rozdziale V. Rekomendacje i zalecenia pokontrolne.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0030/20 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn – etap II” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron oraz 8 dowodów, które dostępne 
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 4, 
25-516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska…………..………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski – Wójcik .............…………………………..

Kontrolowany/a:

………………………………