|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik 5 do SZOOP**  **WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPOWŚ 2014-2020 W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO** | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | nr działania lub poddziałania | tytuł lub zakres projektu | podmiot zgłaszający | data identyfikacji | podmiot, który będzie wnioskodawcą | szacowana całkowita wartość projektu ( mln PLN) | szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) | duży projekt (T/N/ND) | szacowany wkład UE (PLN) | zakładane efekty projektu wyrażone składnikami | | Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/miesiąc oraz rok) | Przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) | Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) |
| wskaźnik | wartość docelowa |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| **Oś 2. Konkurencyjna gospodarka** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie** | Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze | Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy | 7 maja 2018 r. | Województwo Świętokrzyskie | 60,00 | 60,00 | ND | 60,00 | Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez IOB | 200 | III kw. 2018 r. | IV kw. 2018 r. | IV kw. 2023 r. |
| Liczba IOB wsparytych w zakresie profesjonalizacji usług | 7 |
| Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadzconcyh pzrze IOB | 14 |
| Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 200 |
| Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 200 |
| Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego | 200 |
| 2. | **Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu** | Projekt promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: "Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in" | Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości | 13 styczeń 2016 r. | Województwo Świętokrzyskie | 10,72 | 10,66 | ND | 9,06 | Liczba odbiorców przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych | 5000 | I kw. 2016 | II kw.  2016 | IV kw. 2020 |
| Liczba nawiązanych kontaktów między przedsiębiorcami regionalnymi i zagranicznymi | 200 |
| Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnym o charakterze międzynarodowym | 50 |
| Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym | 15 |
| Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 150 |
| Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 150 |
| 3. | **Działanie 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP** | Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego | Bank Gospodarstwa Krajowego | 18 styczeń 2017 r. | Bank Gospodarstwa Krajowego | 259,65 | 259,65 | ND | 220,71[[1]](#footnote-1) | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje – wskaźnik kluczowy | 1 924 | I kw. 2017 | II kw.  2017 | IV kw. 2023 |
| Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) – wskaźnik kluczowy | 7 500 000 EUR |
| Liczba wspartych funduszy pożyczkowych  – wskaźnik kluczowy | 5 |
| Liczba wspartych funduszy poręczeniowych  – wskaźnik kluczowy | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś 5. Nowoczesna komunikacja** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa** | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinkach:  **/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 4,8 | 4,5 | N | 3,8 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- | XI 2016 | II 2016 | IV 2016 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 1,65 |
| 2. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km  **/Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 26,0 | 22,9 | N | 19,4 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 4,87 | VIII 2017 | III 2016 | IV 2018 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- |
| 3. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa , ok. 11,4 km  **/Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 64,9 | 55,2 | N | 46,9 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 5,09 | II 2017 | III 2016 | II 2018 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 4,12 |
| 4. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów - Czekarzewice – granica województwa dł., ok. 29,3 km  **/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 111,6 | 104,8 | N | 89,1 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- | II 2017 | III 2016 | III 2018 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 27,35 |
| 5. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle  **/Budowa obwodnicy m. Zbludowice/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 34,9 | 33,3 | N | 28,3 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 6,7 | XI 2017 | I 2017 | II 2019 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- |
| 6. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka  **/Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 25,8 | 22,7 | N | 19,3 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 2,5 | VI 2017 | I 2017 | III 2020 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 3,0 |
| 7. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka  **/Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj /** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 50,6 | 46,8 | N | 39,8 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 4,44 | VI 2017 | III 2017 | IV 2020 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | - |
| 8. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km  **/Budowa obwodnicy Pińczowa /** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 45,2 | 42,6 | N | 36,2 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 4,65 | VI 2017 | II 2017 | IV 2019 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 3,75 |
| 9. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle  **/Budowa mostu na Wisle w m. Borusowa wraz z dojazdami/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 36,8 | 35,5 | N | 30,2 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 2,0 | III 2018  Most | I 2018 | IV 2020 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- |
| 9.a | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle  **/Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn /** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 32,7 | 29,6 | N | 4,8 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 3,4 | XII 2018  Obwodnica N. Korczyn | IV 2019 | IV 2021 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- |
| 10. | Mała Pętla Świętokrzyska:  **a) DW 752 - Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5km i DW 751 – Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 23,6 | 21,9 | N | 18,6 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- | XII 2017 | IV 2017 | II 2019 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 5,04 |
| 11. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska – Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km  **/Budowa obwodnicy Klimontowa/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 13,5 | 11,7 | N | 9,9 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 4,0 | VI 2018 | IV 2018 | III 2020 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- |
| 12. | Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa  w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785  **/Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 60,8 | 40,6 | N | 34,5 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 7,4 | III 2018 | IV 2017 | IV 2020 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 2,27 |
| 13. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km  **/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 73,1 | 70,0 | N | 59,5 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 2,26 | XII 2017 | IV 2017 | IV 2020 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 13,74 |
| 14. | **Działanie 5.2. Infrastruktura kolejowa** | Budowa lini kolejowej nr 582 Czarnca- Włoszczowa Płn | PKP PLK S.A. |  | PKP PLK S.A. | 42,8 | 42,8 | N | 36,4 | Całkowita długość nowych linii kolejowych (km) | 3,9 | III kwartał 2017 | III kwartał 2017 | Czerwiec  2020 |
| 15. | Dostawa taboru kolejowego- EZT do obsługi połączeń reionalnych | UMWŚ |  | UWMŚ | 36,2 | 29,4 | N | 25,0 | Liczba zakupionych pojazdów kolejowych (szt.) | 2 | I/II kwartał  2020 | IV kwartał  2019 | II kwartał  2021 |
| Pojemność zakupionych wagonów osobowych (osoby) | 540 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś 6. Rozwój miast** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT | | Gmina Kielce | | 17.02.2016 r. | | Gmina Kielce | | 10,21 | 8,37 | | ND | | 7,11 | | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 4 | | I kw. 2017 | | | | I kw. 2017 | | | IV kw. 2018 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych  (kWh/rok) | określony zostanie w IV kw. 2016 r. | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | określony zostanie w IV kw. 2016 r. | |
| 2. | | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | | Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny | | Gmina Chęciny | | 17.02.2016 r | | Gmina Chęciny | | 10,21 | 10,21 | | ND | | 8,68 | | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 3 | | III kw. 2016 | | | | II kw. 2016 | | | IV kw. 2020 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych  (kWh/rok) | 62 400 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | Oszacowanie wskaźnika nastąpi w chwili przygotowywania dokumentacji do konkursu | |
| 3. | | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik | | Gmina Chmielnik | | 17.02.2016 r | | Gmina Chmielnik | | 6,52 | 6,52 | | ND | | 5,54 | | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 4 | | I kw. 2017 | | | | II kw. 2015 | | | III kw. 2019 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych  (kWh/rok) | 400 000 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | zostanie oszacowany przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie | |
| 4. | | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | | Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT | | Gmina Daleszyce | | 17.02.2016 r | | Gmina Daleszyce | | 7,87 | 7,87 | | ND | | 6,69 | | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 6 | | III kw.  - sierpień 2016 | | | | IV kw.  -październik 2016 | | | IV kw.  - grudzień 2017 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych  (kWh/rok) | 2 500 000 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | Przybliżony termin określenia wskaźnika marzec 2016 | |
| 5. | | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Górno | | Gmina Górno | | 17.02.2016 r | | Gmina Górno | | 3,66 | 3,66 | | ND | | 3,11 | | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 5 | | II kw. 2017 | | | | I kw. 2016 | | | III kw. 2020 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych  (kWh/rok) | 600 000 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | 150 | |
| 6. | | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w *sektorze publicznym – ZIT KOF*** | | Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów | | Gmina Masłów | | 17.02.2016 r | | Gmina Masłów | | 3,63 | 3,63 | | ND | | 3,09 | | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 5 | | III kw. 2016 | | | | III kw. 2016 | | | III kw. 2018 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych  (kWh/rok) | 250 000 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | 70 | |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) | 0 | |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) (osoby) | 0 | |
| 7. | | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  na terenie Gminy Miedziana Góra | | Gmina Miedziana Góra | | 17.02.2016 r | | Gmina Miedziana Góra | | 8,76 | 8,76 | | ND | | 7,45 | | Liczba  zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 4 | | III kw. 2016 | | | | II kw. 2016 | | | III kw. 2020 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | Przybliżony termin oszacowania wskaźnika: rok 2016 | |
| 8. | | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Morawica  Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy  Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach | | Gmina Morawica | | 03.2017 r | | Gmina Morawica | | 15,32 | 7,17 | | ND | | 6,10 | | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 2 | | IV. 2016 | | | | I. 2015 | | | IV. 2017 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych  (kWh/rok) | 150 000 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | 6 | |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  (szt.) | 2 | |
| 9. | | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów | | Gmina Piekoszów | | 03.2017 r | | Gmina Piekoszów | | 8,19 | 8,19 | | ND | | 6,94 | | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 3 | | II kw. czerwiec 2017 | | | | I kw. marzec 2017 | | | IV kw. 2018 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych  (kWh/rok) | oszacowanie na etapie wykonywania audytu energetycznego oraz PGN tj. w IV kw. 2016 roku. | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | oszacowanie na etapie wykonywania audytu energetycznego oraz PGN tj. w IV kw. 2016 roku | |
| 10. | | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka -Nowiny | | Gmina Sitkówka -Nowiny | | 17.02.2016 r | | Gmina Sitkówka -Nowiny | | 1,44 | 1,44 | | ND | | 1,23 | | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 2 | | II kw. 2016/ maj 2016 | | | | II kw. 2017/maj 2017 | | | IV kw. 2017/grudzień 2017 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych  (kWh/rok) | oszacowanie po wykonaniu audytu energetycznego tj. II kw.2016 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | oszacowanie po wykonaniu audytu energetycznego, tj. II kw.2016 | |
| 11. | | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz  z wykorzystaniem OZE | | Gmina Zagnańsk | | 17.02.2016 r | | Gmina Zagnańsk | | 2,07 | 2,00 | | ND | | 1,7 | | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 3 | | IV kw. 2016 | | | | II kw. 2017 | | | IV kw.2018 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych  (kWh/rok) | oszacowanie w II kwartale 2016 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | oszacowanie w II kwartale 2016 | |
| 12. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce | | Gmina Kielce | | 17.02.2016 r | | Gmina Kielce | | 5,13 | 5,13 | | ND | | 4,36 | | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (szt.) | 847 | | I kw. /2017 | | | | II kw. /2018 | | | IV kw./2018 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | Oszacowanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie (I kwartał 2018 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Oszacowanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie (I kwartał 2018 | |
| 13. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny | | Gmina Chęciny | | 17.02.2016 r | | Gmina Chęciny | | 1,99 | 1,99 | | ND | | 1,69 | | liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego  (Szt.) | 1200 | | IV kw. 2016 | | | | I kw. 2016 | | | III kw. 2019 |
| ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 197 | |
| szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Oszacowanie wskaźnika nastąpi w chwili przygotowywania dokumentacji do konkursu | |
| 14. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik | | Gmina Chmielnik | | 17.02.2016 r | | Gmina Chmielnik | | 2,49 | 2,49 | | ND | | 2,12 | | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (szt.) | 500 | | III kw. 2017 | | | | I kw. 2016 | | | III kw. 2019 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 40 | |
| szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | zostanie oszacowany przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie | |
| 15. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce | | Gmina Daleszyce | | 03.2017 r | | Gmina Daleszyce | | 2,99 | 2,99 | | ND | | 2,54 | | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego (szt.) | 800 | | - III kw.  - wrzesień 2016 | | | | - IV kw.  - listopad 2016 | | | - IV kw. 2017  - grudzień 2017 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 70 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - | Przybliżony termin określenia wskaźnika marzec 2016 (po opracowaniu i zatwierdzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Daleszyce | |
| 16. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno | | Gmina Górno | | 17.02.2016 r | | Gmina Górno | | 3,04 | 3,04 | | ND | | 2,58 | | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego  (szt.) | 1400 | | I kw. 2017 | | | | III kw. 2015 | | | IV kw. 2019 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 600 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | 500 | |
| 17. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno  Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów | | Gmina Masłów | | 17.02.2016 r | | Gmina Masłów | | 2,34 | 2,34 | | ND | | 1,99 | | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (szt.) | 1 100 | | III kw. 2016 | | | | I kw. 2016 | | | IV kw. 2017 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 300 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO2) | 200 | |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) | 0 | |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) (osoby) | 0 | |
| 18. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana Góra | | Gmina Miedziana Góra | | 17.02.2016 r | | Gmina Miedziana Góra | | 2,04 | 2,04 | | ND | | 1,73 | | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (szt.) | 1200 | | III kw. 2016 | | | | II kw. 2016 | | | IV kw. 2019 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 908 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) | 908 | |
| 19. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Morawica | | Gmina Morawica | | 17.02.2016 r | | Gmina Morawica | | 2,94 | 2,94 | | ND | | 2,50 | | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (Szt.) -1000  Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 1000 | | III.2016 | | | | IV.2015 | | | IV.2017 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 150 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | 150 | |
| 20. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizacją oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Piekoszów | | Gmina Piekoszów | | 17.02.2016 r | | Gmina Piekoszów | | 4,12 | 4,12 | | ND | | 3,39 | | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (Szt.) | 1350 | | II kw. - czerwiec 2018 r. | | | | I kw. - marzec 2017 | | | III kw. - październik 2019 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | zostanie oszacowany na etapie wykonywania audytu efektywności energetycznej oraz PGN tj. w IV kw. 2016 roku | |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | zostanie oszacowany na etapie wykonywania audytu efektywności energetycznej oraz PGN tj. w IV kw. 2016 roku | |
| 21. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny | | Gmina Sitkówka – Nowiny | | 03.2017 r | | Gmina Sitkówka – Nowiny | | 1,29 | 1,29 | | ND | | 1,10 | | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (Szt.) | 200 | | II kw. 2016/ maj 2016 | | | | II kw. 2017/maj 2017 | | | IV kw. 2017/październik 2017 |
| 22. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn | | Gmina Strawczyn | | 17.02.2016 r | | Gmina Strawczyn | | 4,64 | 4,64 | | ND | | 3,94 | | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (Szt.) | 1890 | | IV kw. 2016 | | | | IV kw. 2016 | | | IV kw. 2020 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 370 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | Wskaźnik zostanie oszacowany w 2016 roku w audycie energetycznym | |
| 23. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk | | Gmina Zagnańsk | | 17.02.2016 r | | Gmina Zagnańsk | | 0,40 | 0,40 | | ND | | 0,34 | | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (stacja oświetleniowa)  (Szt.) | 8 | | I kw. 2017 | | | | I kw. 2017 | | | IV kw. 2018 |
| Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (punkt oświetleniowy) (Szt.) | 249 | |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | oszacowanie w I kwartale 2017 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | oszacowanie w I kwartale 2017 | |
| 24. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej | | Gmina Kielce | | 17.02.2016 r | | Gmina Kielce | | 10,21 | 10,21 | | ND | | 8,68 | | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów (km) | 12 | | III kw. /2019 | | | | IV kw. /2019 | | | IV kw. /2020 |
| Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów | oszacowanie prawdopodobnie możliwe w IV kwartale 2016 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | oszacowanie prawdopodobnie możliwe w IV kwartale 2016) | |
| 25. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona *mobilność miejska – ZIT KOF*** | | Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych - Chęciny | | Gmina Chęciny | | 17.02.2016 r | | Gmina Chęciny | | 0,70 | 0,70 | |  | | 0,59 | | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów (km) | 2 | | IV kw. 2016 | | | | I kw. 2019 | | | IV kw. 2020 |
| Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok) | 4 500 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | Oszacowanie wskaźnika nastąpi w chwili przygotowywania dokumentacji do konkursu | |
| 26. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Wsparcie dla zrównoważonej mobilności miejskiej ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Daleszyce | | Gmina Daleszyce | | 17.02.2016 r | | Gmina Daleszyce | | 0,94 | 0,94 | | ND | | 0,80 | | Długość ścieżek rowerowych (km) | 5,5 | | - III kw.  - lipiec 2018 | | | | - III kw.  - wrzesień 2018 | | | - II kw.  - wrzesień 2020 |
| Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok) | 1000 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | Przybliżony termin określenia wskaźnika marzec 2016 (po opracowaniu i zatwierdzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Daleszyce | |
| 27. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno | | Gmina Górno | | 17.02.2016 r | | Gmina Górno | | 1,52 | 1,52 | | ND | | 1,29 | | Długość dróg dla rowerów (km) | 2,23 | | II kw. 2017 | | | | IV kw. 2015 | | | I kw. 2020 |
| Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok) | 700 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO2)- | 1,76 | |
| 28. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych**  **oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów | | Gmina Masłów | | 17.02.2016 r | | Gmina Masłów | | 1,85 | 1,85 | | ND | | 1,57 | | Długość dróg dla rowerów (km) - | 2 | | IV kw. 2016 | | | | I kw. 2017 | | | I kw. 2018 |
| Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok) | 3 500 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2  ) | 2 | |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) | 0 | |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) (osoby) | 0 | |
| 29. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów | | Gmina Piekoszów | | 17.02.2016 r | | Gmina Piekoszów | | 2,14 | 2,14 | | ND | | 1,82 | | Długość dróg dla rowerów (km) | 3,1 | | II kw.- czerwiec 2017 r. | | | | I kw.- marzec 2017 | | | III kw.- października 2019 |
| Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok) | 2500 | |
| 30. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny | | Gmina Sitkówka – Nowiny | | 17.02.2016 r | | Gmina Sitkówka – Nowiny | | 1,54 | | 1,54 | ND | | 1,31 | | Długość ścieżek rowerowych (km) | | 3 | II kw. 2017/ maj 2017 | | | IV kw./ 2017 | | | | III kw. /2018 | |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | | Zostanie oszacowany na etapie składania dokumentacji konkursowej |
| 31. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk | | Gmina Zagnańsk | | 17.02.2016 r | | Gmina Zagnańsk | | 3,54 | | 3,54 | ND | | 3,01 | | Długość dróg dla rowerów (km) - | | 7 | II kw. 2017 | | II.2017 | | | | | IV.2018 | |
| Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów | | Oszacowanie w II kwartale 2016 |
| 32. | | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | | Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum przesiadkowego | | Gmina Daleszyce | | 17.02.2016 r | | Gmina Daleszyce | | 1,45 | | 1,45 | ND | | 1,23 | | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych (szt.) - | | 1 | - II kw.  - czerwiec 2018 | | - III kw.  - wrzesień 2018 | | | | | - III kw.  - wrzesień 2019 | |
| Liczba osób korzystających z zintegrowanych węzłów przesiadkowych (osoby/rok) | | 4000 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (tony równoważnika CO2) | | Przybliżony termin określenia wskaźnika marzec 2016 |
| 33. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją | | Gmina Chęciny | | 17.02.2016 r | | Gmina Chęciny | | 2,04 | | 2,04 | ND | | 1,74 | | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt.) | | 1 | IV kw. 2016 | | I kw. 2017r. | | | | | III kw.2019 | |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) | | 5 000 |
| 34. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej | | Gmina Chmielnik | | 17.02.2016 r | | Gmina Chmielnik | | 2,64 | | 2,64 | ND | | 2,24 | | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych(szt.) | | 1 | II kw. 2019 | | I kw. 2019 | | | | | II kw. 2020 | |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) | | 500 |
| 35. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świetlic wiejskich w msc. Cisów i Widełki jako zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF na terenie gminy Daleszyce. | | Gmina Daleszyce | | 17.02.2016 r | | Gmina Daleszyce | | 0,94 | | 0,94 | ND | | 0,80 | | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych lub rekreacyjnych (szt.) - | | 3 | - III kw.  - wrzesień 2017 | | - IV kw.  - grudzień 2017 | | | | | - III kw. 2020  - wrzesień 2020 | |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok)- | | 2000. |
| 36. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno | | Gmina Górno | | 17.02.2016 r | | Gmina Górno | | 1,50 | | 1,50 | ND | | 1,28 | | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt.) - | | 1 | III kw. 2017 | | IV kw. 2015 | | | | | IV kw. 2019 | |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) | | 1000 |
| 37. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i  Leszczyny | | Gmina Górno | | 17.02.2016 r | | Gmina Górno | | 2.46 | | 2.46 | ND | | 2.09 | | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt. ) - 1  Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne(odwiedziny/rok) | | 1500 | IV kw. 2017 | | II kw. 2015 | | | | | IV kw. 2019 | |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) | | 1 |
| Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt. ) | | 1 |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne(odwiedziny/rok) | | 1500 |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) | | 1 |
| 38. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów | | Gmina Masłów | | 17.02.2016 r | | Gmina Masłów | | 2,59 | | 2,59 | ND | | 2,20 | | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt.) | | 1 | I kw. 2018 | | II kw.2018 | | | | | III kw.2019 | |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne ( odwiedziny/rok) | | 1 800 |
| Liczba osób korzystających ze szlaków turystycznych (osoby/rok) | | 1 050 |
| Długość szlaków turystycznych (km) | | 0,5 |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) | | 0 |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa ) ( EPC) (osoby) | | 0 |
| 39. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Gminie Morawica Zadanie 1. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy Zadanie 2. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy | | Gmina Morawica | | 03.2017 r | | Gmina Morawica | | 4,81 | | 4,81 | ND | | 4,09 | | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (Szt.) | | 2 | IV. 2016 | | IV.2015 | | | | | IV.2016 | |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (Odwiedziny/rok) | | 6 000 |
| 40. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach na terenie gminy Piekoszów | | Gmina Piekoszów | | 03.2017 r | | Gmina Piekoszów | | 1,70 | | 1,70 | ND | | 1,45 | | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt) | | 2 | III kw. - listopad 2018 | | III kw. - listopad 2016 | | | | | III kw. - październik 2020 | |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) | | 1500 |
| 41. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. | | Gmina Sitkówka-Nowiny | | 03.2017 r | | Gmina Sitkówka-Nowiny | | 3,03 | | 3,03 | ND | | 2,57 | | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (produkt) (Szt.) | | 1 | II kw. 2017/ maj 2017 | | I kw. 2018/ marzec 2018 | | | | | IV kw. 2018/październik 2018 | |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) (Szt.) | | 30 000 |
| 42. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna | | Gmina Strawczyn | | 17.02.2016 r | | Gmina Strawczyn | | 2,95 | | 2,95 | ND | | 2,51 | | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (Szt.) | | 1 | IV kw. 2016 | | IV kw. 2016 | | | | | IV kw. 2020 | |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (Szt.) | | 1 |
| Liczba osób korzystających ze szlaków turystycznych(osoby/rok) | | 30 000 |
| 43. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn –ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa | | Gmina Strawczyn | | 17.02.2016 r | | Gmina Strawczyn | | 2,67 | | 2,67 | ND | | 2,27 | | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (Szt.) | | 1 | IV kw. 2016 | | IV kw. 2016 | | | | | IV kw. 2020 | |
| Liczba osób korzystających ze szlaków turystycznych(osoby/rok) | | 5 000 |
| 44. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk | | Gmina Zagnańsk | | 17.02.2016 r | | Gmina Zagnańsk | | 3.26 | | 3.26 | ND | | 2.77 | | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych(Szt.) | | 3 | III kw. 2018 | | IV.2018 | | | | | II.2020 | |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego  i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) | | 10 000 |
| 45. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce | | Gmina Kielce | | 17.02.2016 r | | Gmina Kielce | | 13,94 | | 13,94 | ND | | 11,85 | | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych(szt.) | | 2 | I kw. 2017 | | III kw. 2017 | | | | | IV kw. 2019 | |
| Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem(szt.) | | 1 |
| Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej(Osoby/rok) - wartość docelowa dla pełnego roku następującego po roku zakończenia realizacji projektu | | 41 500 |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne(Osoby/rok) - | | 2 500  wartość docelowa dla roku następującego po roku zakończenia realizacji projektu |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) | | 1 |
| 46. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego | | Gmina Chęciny | | 17.02.2016 r | | Gmina Chęciny | | 0,20 | | 0,20 | ND | | 0,17 | | liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (sztuk) | | 1 | IV kw. 2016 | | I kw. 2016. | | | | | IV kw. 2019 | |
| liczba osób korzystających ze szlaków turystycznych – (osoby/rok) | | 74 388 |
| 47. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie Gminy Daleszyce | | Gmina Daleszyce | | 03.2017 r | | Gmina Daleszyce | | 1,60 | | 1,60 | ND | | 1,36 | | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem (szt.) | | 1 | - III kw.  - wrzesień 2017 | | - IV kw.  - grudzień 2017 | | | | | - III kw.  - wrzesień 2020 | |
| Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej(Osoby/rok) - | | 1000 |
| 48. | | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | | Utworzenie w Gminie Zagnańsk ośrodka edukacji ekologicznej pn. „Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku” | | Gmina Zagnańsk | | 17.02.2016 r | | Gmina Zagnańsk | | 3,68 | | 3,68 | ND | | 3,13 | | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem (szt.) | | 1 | III kw. 2017 | | IV.2017 | | | | | III.2019 | |
| Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej (osoby/rok) | | 20 000 |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] | | 3 |
| 49. | | **Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa – ZIT KOF** | | Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul Witosa z ul. Radomską | | Gmina Kielce | | 17.02.2016 r | | Gmina Kielce | | 121,1 | | 98,96 | ND | | 84,12 | | Całkowita długość nowych dróg  (km) | | 5,1 | II kw. /2018 | | IV kw. /2018 | | | | | IV kw. /2020 | |
| Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (km) | | 0,8 |
| Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (KN/oś) | | 115 |
| 50. | | **Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa – ZIT KOF** | | Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach | | Gmina Kielce | | 17.02.2016 r. | | Gmina Kielce | | 31,70 | | 30,05 | ND | | 25,54 | | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (km) | | 2 | I kw. V/2016 | | I kw. /2017 | | | | | II kw. /2018 | |
| Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi(KN/oś) | | 115 |
| 51. | | **Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF** | | Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego | | Gmina Kielce | | 17.02.2016 r. | | Gmina Kielce | | 44,28 | | 36,00 | ND | | 30,60 | | Liczba wspartych obiektów Infrastruktury kształcenia zawodowego (szt.) | | 1 | IV kw. /2016 | | I kw. /2016 | | | | | I kw. 2019 | |
| Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI) | | 500 |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) | | 1 |
| Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu (%) | | 3,1 |
| **Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.[[2]](#footnote-2) | | **Poddziałanie 8.3.5**  **Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy)** | | Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych | | Województwo Świętokrzyskie | | 12.02.2015 r.[[3]](#footnote-3) | | Województwo Świętokrzyskie  Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki | | 0,97 | | 0,97 | ND | | 0,82 | | Produkt:  Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | | 200 | II kwartał 2016 r. | | | | III kwartał 2016 r. | | III kwartał 2017 r. | | |
| Odsetek zrealizowanych IPR | | 90% |
| **Poddziałanie 8.3.5**  **Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy)** | | Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych | | Województwo Świętokrzyskie | | 12.02.2015 r.[[4]](#footnote-4) | | Województwo Świętokrzyskie  Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki | | 1,37 | | 1,37 | ND | | 1,17 | | Produkt:  Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | | 259 | III kwartał 2017 r. | | | | III kwartał 2017 r. | | III kwartał 2018 r. | | |
| Odsetek zrealizowanych IPR | | 90% |
| Województwo Świętokrzyskie | | 4,7[[5]](#footnote-5) | | 4,7 | ND | | 4,00 | | Produkt:  Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | | 850 | Przewiduje się wybór projektów odrębnych dla każdego roku wdrażania | | | | | | | | |
| Odsetek zrealizowanych IPR | | 90% |
| 2. | | **Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy)** | | Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego | | Województwo Świętokrzyskie | | 12.02.2015 r.[[6]](#footnote-6) | | Województwo Świętokrzyskie  Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki | | 0,97 | | 0,97 | ND | | 0,82 | | Produkt:  Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | | 200 | II kwartał 2016 r. | | III kwartał 2016 r. | | | | | III kwartał 2017 r. | |
| Odsetek zrealizowanych IPR | | 90% |
| 1,68 | | 1,68 | ND | | 1,43 | | Produkt:  Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | | 320 | III kwartał 2017 r. | | | | III kwartał 2017 r. | | III kwartał 2018 r. | | |
| Odsetek zrealizowanych IPR | | 90% |
| **Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy)** | | Województwo Świętokrzyskie | | 12.02.2015 r. | | Województwo Świętokrzyskie | | 5,82[[7]](#footnote-7) | | 5,82 | ND | | 4,94 | | Produkt:  Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | | 1 050 | Przewiduje się wybór projektów odrębnych dla każdego roku wdrażania | | | | | | | | |
| Odsetek zrealizowanych IPR | | 90% |
| **Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | **Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań**  **na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy)** | | Świętokrzyska ekonomia społeczna | | Województwo Świętokrzyskie | | 12.02.2015 r. | | Województwo Świętokrzyskie  Regionalny Ośrodek Polityki  Społecznej | | 2,16 | | 2,16 | ND | | 1,83 | | Produkt:  Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | | 30 | IV kwartał /2015 r. (listopad/ grudzień) | | Styczeń 2016 r. | | | | | Grudzień 2018 r. | |
| [[8]](#footnote-8) 2,88 | | 2,88 | ND | | 2,45 | | Produkt:  Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | | 40 | I kwartał 2019r. (styczeń) | | Styczeń 2019r. | | | | | Grudzień 2022 r. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś 10. Otwarty rynek pracy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)** | Programy aktywizacji zawodowej realizowane przez Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy woj. świętokrzyskiego (ogółem 14 Urzędów)[[9]](#footnote-9) | Województwo Świętokrzyskie | 12.02.2015 r. | | Powiatowe Urzędy Pracy/  Miejski Urząd Pracy | 233,18 | | 233,18 | ND | | | 198,20 | | Produkt:[[10]](#footnote-10)  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | | | 2 249 | II kwartał 2015 r. | | II kwartał 2015 r. | 31.12.  2020 r. | |
| Produkt:  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | | | 770 |
| Produkt:  Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | | | 7 463 |
| Produkt:  Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | | | 19 741 |
| Produkt:  Liczba osób o niskich kwalifikacjach obje tych wsparciem w programie | | | 6 077 |
| Produkt:  Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | | | 2 068 |
| 2. | **10.3.1 Mobilność zawodowa i geograficzna w ramach sieci Eures, wspierana przez publiczne służby zatrudnienia (projekty pozakonkursowe)** | Realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, a także przez Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy woj. świętokrzyskiego, ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz – społeczno – gospodarczych regionu. | Świętokrzyskie Województwo | W zależności od identyfikacji potrzeb w tym zakresie | | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Powiatowe Urzędy Pracy/  Miejski Urząd Pracy | 3,62[[11]](#footnote-11) | | 3,62 | ND | | | 3,08 | | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | | | 302 | W zależności od identyfikacji potrzeb w tym zakresie | | W zależności od identyfikacji potrzeb w tym zakresie | W zależności od identyfikacji potrzeb w tym zakresie | |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | | | 100 |
| Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie | | | 13 |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | | | 11 |
| Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | | | 33 |
| Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | | | 89 |
| 3. | **10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty pozakonkursowe i konkursowe)[[12]](#footnote-12)** | Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego | Bank Gospodarstwa Krajowego | 18.01.2017 r. | | Bank Gospodarstwa Krajowego | 42,19[[13]](#footnote-13) | | 42,19 | ND | | | 35,86 | | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | | | 494 | I kw. 2017 | | II kw.  2017 | IV kw. 2023 | |
| Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | | | 449 |
| **Oś 11. Pomoc Techniczna[[14]](#endnote-1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Działanie 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ** | Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015- Badania ewaluacyjne oraz analizy, ekspertyzy dotyczące RPOWŚ 2014-2020 | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  | |  | |  | | | 300 000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 2 135 176,30 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 3. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 371 311,75 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 4. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 486 901,41 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 5. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Obsługa Komitetu Monitorującego, Grup Roboczych, konsultacji społecznych, innych ciał doradczych, oraz opłaty związane z wdrażaniem RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 83 020,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 6. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 513 100,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 7. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015- Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 36 900,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 8. | **Działanie 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Badania ewaluacyjne oraz analizy, ekspertyzy dotyczące RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 598 000,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 9. | **Działanie 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016- System informatyczny i narzędzia informatyczne służący wdrażaniu RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 2 000,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 10. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 4 648 100,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 11. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie j | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 178 000,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 12. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 1 331 000,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 13. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016- Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 310 000,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 14. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Obsługa Komitetu Monitorującego, Grup Roboczych, konsultacji społecznych, innych ciał doradczych oraz opłaty związane z wdrażaniem RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 106 000,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 15. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 1 487 000,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 16. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016- Strona Internetowa RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 10 000,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 17. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016- Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  | | |  | 200 000,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 18. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015- Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno - prawne w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 ( Aneks 24.02.2016) | UMWŚ  Departament Wdrażania EFRR |  |  | | |  | 133 522,71 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 19. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015- Różne formy spotkań dla beneficjatów i potencjalnych beneficjatów RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 ( Aneks 24.02.2016) | UMWŚ  Departament Wdrażania EFRR |  |  | | |  | 2 856,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 20. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015- Działaniainformacyjno - promocyjne RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 ( Aneks 24.02.2016) | UMWŚ  Departament Wdrażania EFRR |  |  | | |  | 7 318,50 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 21. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno - prawne w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania EFRR |  |  | | |  | 6 800 000,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 22. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania EFRR |  |  | | |  | 85 000,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 23. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania EFRR |  |  | | |  | 297 500,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 24. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Koszty kontroli realizacji projektów na miejscu w ramach | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania EFRR |  |  | | |  | 42 500,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 25. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Różne formy spotkań dla beneficjatów i potencjalnych beneficjatów RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania EFRR |  |  | | |  | 42 500,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 26. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Działaniainformacyjno - promocyjne RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 16.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania EFRR |  |  | | |  | 42 500,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 27. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-– Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 23.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  | | |  | 3 041 300,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 28. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-–Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 23.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  | | |  | 25 500,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 29. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-– Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 23.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  | | |  | 442 595,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 30. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-–Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 23.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  | | |  | 487 985,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 31. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-–Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 23.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  | | |  | 34 923,10 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 32. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-–Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 23.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  | | |  | 4 250,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 33. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 23.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  | | |  | 7 404 435,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 34. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-zkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 23.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  | | |  | 68 000,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 35. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016– Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 23.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  | | |  | 708 900,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 36. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016–Koszty kontroli realizacji projektów na miejscu | Województwo Świętokrzyskie | | 23.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  | | |  | 22 100,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 37. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016–Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 23.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  | | |  | 275 400,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 38. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016–Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 23.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  | | |  | 140 250,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 39. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016–Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | | 23.12.2015 | UMWŚ  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  | | |  | 29 750,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 40. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | | 23.12.2015 | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  | | |  | 125 012,05 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 41. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | | 23.12.2015 | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  | | |  | 850,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 42. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Koszty kontroli realizacji projektów na miejscu | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | | 23.12.2015 | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  | | |  | 2 550,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 43. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPO | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | | 23.12.2015 | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  | | |  | 5 087,25 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 44. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | | 23.12.2015 | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  | | |  | 1 904 799,85 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 45. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | | 23.12.2015 | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  | | |  | 65 800,20 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 46. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Koszty kontroli realizacji projektów na miejscu | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | | 23.12.2015 | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  | | |  | 3 400,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 47. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPO | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | | 23.12.2015 | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  | | |  | 255 000,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 48. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | | 23.12.2015 | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  | | |  | 34 000,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 49. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | | 23.12.2015 | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  | | |  | 8 500,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 50. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | | 23.12.2015 | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  | | |  | 155 550,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 51. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | | 23.12.2015 | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  | | |  | 14 450,00 | | |  | |  | | |  |  | |  |

1. Kwoty w kolumnach 6, 7 i 9 Działania 2.6 zostały wyliczone przy zastosowaniu kursu EUR 4,4141 [↑](#footnote-ref-1)
2. Projekty pozakonkursowe w ramach osi priorytetowych 8, 9 oraz 10 wskazana w niniejszym załączniku zostały uznane przez IZ RPOWŚ 2014 – 2020 za zgłoszone i zidentyfikowane na podstawie zapisów RPOWŚ 2014 – 2020 , Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 – 2020, Rozdział 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. Data zatwierdzenia PROWŚ 2014 – 2020 przez KE [↑](#footnote-ref-3)
4. Data zatwierdzenia PROWŚ 2014 – 2020 przez KE [↑](#footnote-ref-4)
5. Kwota alokacji Poddziałania 8.5.3 pomniejszona o alokację projektu ujętego w zał. 5 do SZOOP – uchwała 1516/16 z dnia 08.06.2016 r., przy zastosowaniu kursu EUR 4,4261 [↑](#footnote-ref-5)
6. Data zatwierdzenia PROWŚ 2014 – 2020 przez KE [↑](#footnote-ref-6)
7. Kwota alokacji Poddziałania 8.5.3 pomniejszona o alokację projektu ujętego w zał. 5 do SZOOP – uchwała 1516/16 z dnia 08.06.2016 r., przy zastosowaniu kursu EUR 4,4261. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wartość projektu uwzględniająca limit dotyczący działań koordynacyjnych w obszarze ekonomii społecznej wskazany w Wytycznych w zakresie

   realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 [↑](#footnote-ref-8)
9. Dane dotyczące wartości poszczególnych projektów realizowanych przez PUP/MUP dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dane dotyczące wartości docelowych wskaźników dla poszczególnych projektów realizowanych przez PUP/MUP dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,   
     ul. Witosa 86. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kwota alokacji Poddziałania 10.3.1 została wyliczona przy zastosowaniu kursu EUR 4,4261. [↑](#footnote-ref-11)
12. W nazwie Poddziałania 10.4.1 dodano zapis „pozakonkursowe” mając na uwadze planowane zmiany w RPOWŚ 2014-2020 i SZOOP w tym zakresie. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kwoty w kolumnach 6, 7 i 9 Poddziałania 10.4.1 zostały wyliczone przy zastosowaniu kursu EUR 4,4141 [↑](#footnote-ref-13)
14. 1. Dane Pomocy Technicznej podane są w tys. zł

    2. W przypadku projektów pomocy technicznej, ze względu na ich specyfikę, identyfikacji mogą podlegać grupy projektów, plany działań pomocy technicznej itp. Jednocześnie, w odniesieniu do projektów pomocy technicznej, załącznik nr 5 do SZOP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego uzupełniany jest jedynie w zakresie kolumn 1-5 oraz 9. [↑](#endnote-ref-1)