

KC-I.432.501.1.2021 Kielce, dn. 25.08.2021 r.

**Gmina Łubnice**

**Łubnice 66a**

**28-232 Łubnice**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.501.1.2021/MP-2**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0018/18 pn.: „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach   
w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 02 do 04 sierpnia 2021 r. oraz na dokumentach zamieszczonych w systemie SL2014 do dnia 24.08.2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Łubnice

Łubnice 66a

28-232 Łubnice

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

**II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych   
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0018/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0018/18-005.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą   
w Kielcach, w składzie:

- Pani Marzena Pawlak (kierownik Zespołu Kontrolnego)

- Pan Robert Gmyr (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 02 do 24.08.2020 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień publicznych udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0018/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy Pzp. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.11.2020 r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia pod numerem 614828-N-2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przedmiotem postępowania była dostawa wyposażenia komputerowego i dydaktycznego do pracowni szkolnych, zamówienie zostało podzielone na 2 części:

* Część I – zakup zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, serwerów i innych urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania została zawarta w dniu 25.01.2021 r. umowa nr IN.272.1.2021 pomiędzy Beneficjentem a TH IT Solutions Sp z o.o., Kamieniec 102, 28-230 Połaniec na kwotę 123 940,25 zł.

Do ww. umowy podpisano w dniu 23.03.2021 r. aneks nr 1 zmieniający przedmiot zamówienia.   
W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 1 Pzp. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z umową co potwierdza protokół odbioru   
z dnia 26.02.2021 r.

* Część II – zakup pomocy dydaktycznych, w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania została zawarta w dniu 23.12.2020 r. umowa nr IN.272.10.B.2020 pomiędzy Beneficjentem a CEZOŚ Centrum Zaopatrzenia Oświaty Biur i Instytucji Danuta Wójcik, ul. Targowa 18/106, 25-520 Kielce na kwotę 14 434,05 zł brutto.

Do ww. umowy podpisano w dniu 23.03.2021 r. aneks nr 1 zmieniający przedmiot zamówienia.   
W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 1 Pzp. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnym z umową co potwierdza protokół odbioru z dnia 29.03.2021 r.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ odstępuje od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Marzena Pawlak………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr ….………………………………….

Kontrolowany/a:

.…………………………………