Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce
telefon 41 277 13 19 
e-mail sek.kc@sejmik.kielce.pl

KC-I.432.290.3.2020 Kielce, dn. 26.08.2021 r.

**Gmina Radoszyce**

**ul. Żeromskiego 28**

**26-230 Radoszyce**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.290.3.2020/KKC-3**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0018/16 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, IV Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej   
na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego   
na lata 2014 – 2020 w dniu 13.08.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Radoszyce

ul. Żeromskiego 28

26-230 Radoszyce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych   
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t. z późn. zm.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0018/16.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0018/16-015.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pani Katarzyna Karbowniczek-Cebula (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Pani Marzena Pawlak (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 13.08.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0018/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce – etap II– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapłów (Część I) oraz miejscowości Radoszyce ul. Spółdzielcza – Piotrkowska, ul. Kościuszki – Krakowska i ul. Szkolna (Część II). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.01.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 499050-N-2020. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie dwóch umów:

1. Część I zamówienia – umowa nr 11/2020 zawarta w dniu 18.02.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a BUSKOPOL S.A. ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój na kwotę 810 366,04 zł brutto.

W dniu 15.12.2020 r. został podpisany Aneks nr 1 wydłużający termin zakończenia robót budowlanych.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i aneksem, co zostało potwierdzone protokołem odbioru i przekazania do eksploatacji z dnia 19.01.2021 r.

1. Część II zamówienia - umowa nr 13/2020 zawarta w dniu 19.02.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a MULTIKOP – MS mgr inż. Marcin Soczek, Strzeszyn 66, 38-340 Biecz na kwotę 485 716,91 zł brutto.

W dniu 15.12.2020 r. został podpisany Aneks nr 1 wydłużający termin zakończenia robót budowlanych.

W dniu 26.02.2021 r. został podpisany Aneks nr 2 wydłużający termin zakończenia robót budowlanych.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i aneksami, co zostało potwierdzone protokołem odbioru i przekazania do eksploatacji z dnia 12.03.2021 r.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki,   
o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 –561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek - Cebula………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Marzena Pawlak………………….………………………………….

Kontrolowany/a:

.…………………………………