

KC-I.432.709.1.2021 Kielce, dn. 15.11.2021 r.

**Gmina Ostrowiec Świętokrzyski**

**ul. Jana Głogowskiego 3/5**

**27-400 Ostrowiec-Św.**

**Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.709.1.2021/JJ-1**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.03.04.00-26-0049/18** pn. **„Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”**, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, III Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
w dniu 18.10.2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1.Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ostrowiec-Świętokrzyski

ul. Jana Głogowskiego 3/5

27-400 Ostrowiec-Św.

2.Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

**II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

 1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-007.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pani Joanna Jasik - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Pan Rafał Góźdź – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 18.10.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy z 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które Zamawiający podzielił na dwie części. Postępowanie zostało oznaczone nr sprawy IR.I.272.03.2020, którego przedmiotem było opracowanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w ramach II etapu projektu, pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim w rozbiciu na zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy 11-go Listopada od ulicy Samsonowicza do ulicy Ogrodowej w ramach projektu: *Przebudowa ul. 11-go Listopada
od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu, pn: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”,*
2. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy
ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz z rozbudową skrzyżowania
ul. Samsonowicza – 11 – Listopada w ramach projektu: *Rozbudowa i przebudowa
ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap – budowa ścieżki rowerowej
oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza
– 11 Listopada oraz wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach projektu: Przebudowa ul. Samsonowicza –
do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.*

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie dwóch umów:

1. w dniu 16.03.2020 r. umowy Nr Or.I.032.50.2020 pomiędzy Partnerem Projektu – Powiatem Ostrowieckim, a Pracownią Drogową „PYLON” Spółka z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice. Wartość wynagrodzenia: 226 320,00 zł brutto.

Do w/w umowy został zawarty:

- Aneks nr 1 zmieniający płatność za pierwszą fakturę przypadającą na 2020 r. na płatność
w 2021 r.

- Aneks nr 2 zmieniający termin wykonania zamówienia oraz termin uzyskania decyzji ZDIR/Pozwolenia /Zgłoszenia robót do dnia 30.04.2021 r.

Ponadto stwierdzono, że przedmiot zamówienia został wykonany terminowo.

b) w dniu 31.03.2020 r. umowy Nr Or.I.032.69.2020 pomiędzy Partnerem Projektu – Powiatem Ostrowieckim, a Biurem Projektów NEOTRANS Sp. z o.o., Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość wynagrodzenia: 171 490,29 zł brutto.

Do w/w umowy został zawarty:

- Aneks nr 1 dotyczący zmiany płatności za pierwszą fakturę przypadającą na 2020 r.
na płatność w 2021 r., zmiany w zakresie finansowania przedmiotu umowy w § 6059.
Ponadto został zmieniony adres Wykonawcy na: ul. Wileńska 2, 25-411 Kielce.

- Aneks nr 2 zmieniający termin wykonania zamówienia oraz termin uzyskania decyzji ZDIR/Pozwolenia /Zgłoszenia robót do dnia 30.04.2021 r.

- Aneks nr 3 dotyczył zmiany w zakresie finansowania przedmiotu umowy w § 6059.

Powyższe zmiany umowy są zgodne z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Ponadto wskazać należy, że przedmiot zamówienia został wykonany terminowo.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych**

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik ………………………….……………….

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Góźdź …………………………………………

 Kontrolowany/a

 .……………………………