Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

Ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.623.1.2021					             	Kielce, dn. 16.11.2021  r.

Informacja Pokontrolna Nr 48/N/III/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18 pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w dniu 05.10.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA FAŁKÓW

ul. Zamkowa 1 A

26-260 Fałków

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Henryk Konieczny – Wójt Gminy Fałków

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

Oś 3 „Efektywna i zielona energia”

- Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

- Nazwa realizowanego projektu:

„Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.01.2020 r.

- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2021 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 t.j.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.04.00-26-0022/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18   pod nazwą „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w dniu 28.09.2021 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 48/N/III//RPO/2021:

- Anna Zapała-Śledź – Główny Specjalista (kierownik zespołu kontrolnego);

- Aneta Serweta – Główny Specjalista (członek zespołu kontrolnego).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Paweł Pękala – Inspektor – pracownik w Urzędzie Gminy Fałków.

- Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Henryk Konieczny – Wójt Gminy Fałków złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18  pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” – dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,

- Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,

- Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 05.10.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18  pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

Beneficjent w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18  pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” przeprowadził jedno postępowanie              o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) na wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Fałków. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.06.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S111-269053. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 20.08.2020 r.  umowy nr ZP.271.9.2020.RPOWŚ pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą: CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST SP. Z O.O., na kwotę 1 597 770,00 zł brutto.

Do ww. umowy podpisano w  dniu 18.02.2021 r.  aneks nr 1 zmieniający termin wykonania zamówienia. W ocenie IZ wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 1 Pzp.

Zespół Kontrolny nie stwierdził błędów i uchybień w przeprowadzonym postępowaniu.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza jej zgodność z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin robót wykonanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej. Zmodernizowane oświetlenie zostało wpisane do ewidencji środków trwałych, która stanowi dowód nr 4 do informacji pokontrolnej. Amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach projektu została przeprowadzona prawidłowo.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Adn. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności Zespół Kontrolny stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]-             nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

- Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego [szt.]- wskaźnik zrealizowano na poziomie 100% tj. zmodernizowano 711 szt. źródeł oświetlenia ulicznego;

Wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - do dnia kontroli wskaźnik nie został zrealizowany; jego wartość docelowa wynosi: 339,74 MWh/rok;

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – wskaźnik został zrealizowany w 100%, tj. szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniósł 274,44 tony równoważnika CO2;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Adn. 5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18   pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku 
o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowego wskaźnika rezultatu pn.:

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];

W związku z powyższym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 12 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014-2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie             (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

W terminie 14 dni od daty osiągniecia powyższych wskaźników należy dostarczyć 
do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał stopień ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.03.04.00-26-0022/18-00 o  dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych   na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji zamieszczonej w systemie informatycznym SL stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18.

- W wyniku weryfikacji postepowania przeprowadzonego w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18  nie stwierdzono błędów i uchybień.

- Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie informatycznym SL                     stwierdzono zgodność wykonanych robót z wnioskiem o dofinansowanie.

- Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowe wskaźniki produktu w 100%.

- Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował następującego kluczowego wskaźnika rezultatu, pn.: Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], co szczegółowo opisano w pkt IV Ad. 4 niniejszej Informacji pokontrolnej.

- Beneficjent stosuje się do §18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane                     w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0022/18  pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 7 stron a także 5 dowodów, które dostępne 
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………….

Kontrolowany/a:

…………………………………