**Errata do Informacji Pokontrolnej nr 9/N/VI/RPO/2021** z kontroli końcowej projektu  
nr RPSW.06.05.00-26-0006/16 pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna  
w Skarżysku – Kamiennej”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”*,* 6 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu  
24 listopada 2021 r. oraz dodatkowo na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020  
do dnia 4 stycznia 2022 r.

**W rozdziale** I**V. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE, w punkcie Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów, zastępuje się wyrażenie:**

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

**na następujące:**

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 3 EPC;

**W rozdziale V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE zastępuje się wyrażenie:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

**na następujące:**

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

* + - 1. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC];

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja  
14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta  
w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie  
(co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego  
w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników,  
nie później niż w terminie do dnia 20 sierpnia 2022 r.

Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających realizację ww. zaleceń pokontrolnych, w terminie do dnia 3 września 2022 r.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy  
o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0006/16 pn. *„Rewitalizacja Osiedli Zachodnie  
i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej”* oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

**W części pn. P O D S U M O W A N I E zastępuje się wyrażenie:**

1. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte  
   co najmniej w 100% wartości docelowej.
2. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowała zaleceń pokontrolnych.

**na następujące:**

1. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte  
   za wyjątkiem następującego wskaźnika:
2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC];
3. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia pokontrolne.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła

IMIĘ I NAZWISKO: Arkadiusz Telka

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kontrolowany/a: |
|  | ………………………………………… |