Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce
telefon 41 277 13 19 
e-mail sek.kc@sejmik.kielce.pl

|  |  |
| --- | --- |
| KC-I.432.15.5.2021 | Kielce, dn. 07.12.2021 r. |

**Pan**

**Paweł Faryna**

**Starosta Jędrzejowski**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.15.5.2021/PB-16**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn.: „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach   
w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 04.10.2021 r. do 08.10.2021 r. oraz przesłanych do dnia 07.12.2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Jędrzejowski

ul. 11 Listopada 83

28 – 300 Jędrzejów

2. Partnerzy Projektu:

- Powiat Kielecki

- Powiat Pińczowski

- Powiat Buski

3.Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – powiat

**II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t. z późn. zm.).

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-070.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  
   z siedzibą w Kielcach, w składzie:

* Pan Patryk Bobra (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pani Luiza Jurczenko (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu od 04.10.2021 r. do 07.12.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że:

1. Partner projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 21.05.2020 r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.05.20290 r. pod numerem 2020/S/ 101-244206 oraz na stronie internetowej partnera projektu <http://bip.powiat.kielce.pl> a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie partnera projektu i dotyczyło wyłonienia wykonawców utworzenia inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT. Zamówienie zostało podzielone na 14 zadań. W kontrolowanym wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-070 Beneficjent przedstawił do rozliczenia wydatki z dziesięciu zadań. W efekcie czego przedstawiono podpisane w dniu 14.08.2020 r. następujące umowy:

* w zakresie zadania II - zamówienia dotyczącego utworzenia inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT/Bodzentyn została zawarta umowa w dnia 14.08.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce   
  a konsorcjum firm:

- Lider konsorcjum Geores Sp. z.o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów,

- Członek konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR”   
Sp. z. o.o. ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław o wartości 101 696,40 zł brutto. Przedmiotem weryfikacji w kontekście prowadzonej kontroli były wydatki wynikające z przywołanej umowy, które dotyczyły etapu I (określone na kwotę 40 678,56 zł brutto), ponieważ w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił je do rozliczenia. Zespół kontrolny stwierdził, że etap I zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową. Protokół odbioru częściowego z dnia 12.02.2021 r. Ponadto, strony zawarły Aneksy nr 1 z dnia 17.11.2020 r. dotyczący zmiany reprezentacji umowy. Aneks nr 2 z dnia 10.02.2021 r. dotyczący czynności w zakresie kontroli i odbioru prac do czasu wyboru inspektora nadzoru. W ocenie IZ zmiany wprowadzone aneksami są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 PZP.

* w zakresie zadania III - zamówienia dotyczące realizacji prac dotyczących utworzenia inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych w jednostce ewidencyjnej GESUT/Chęciny została zawarta umowa w dniu 14.08.2020 r., pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a OPEGIEKA Sp. z.o.o. Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg o wartości 45 510,00 zł brutto. Przedmiotem weryfikacji w kontekście prowadzonej kontroli były wydatki wynikające z przywołanej umowy, które dotyczyły etapu I (określone na kwotę 18 204,00 zł brutto), ponieważ w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił je do rozliczenia. Zespół kontrolny stwierdził, że etap I zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową. Protokół odbioru częściowego z dnia 12.02.2021 r. Ponadto, strony zawarły Aneks nr 1 z dnia 10.02.2021 r. dotyczący czynności w zakresie kontroli i odbioru prac do czasu wyboru inspektora nadzoru. W ocenie IZ zmiany wprowadzone aneksem są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.
* w zakresie zadania IV - zamówienia dotyczące realizacji prac dotyczących utworzenia inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych w jednostce ewidencyjnej GESUT/Chęciny została zawarta umowa w dniu 14.08.2020 r., pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a OPEGIEKA Sp. z.o.o. Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg o wartości 63 960,00 zł brutto. Przedmiotem weryfikacji w kontekście prowadzonej kontroli były wydatki wynikające z przywołanej umowy, które dotyczyły etapu I (określone na kwotę 25 584,00 zł brutto), ponieważ w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił je do rozliczenia. Zespół kontrolny stwierdził, że etap I zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową. Protokół odbioru częściowego z dnia 12.02.2021 r. Ponadto, strony zawarły Aneks nr 1 z dnia 10.02.2021 r. dotyczący czynności w zakresie kontroli i odbioru prac do czasu wyboru inspektora nadzoru. W ocenie IZ zmiany wprowadzone aneksem są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.
* w zakresie zadania V - zamówienia dotyczące realizacji prac dotyczących utworzenia inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych w jednostce ewidencyjnej GESUT/Chmielnik została zawarta umowa w dniu 14.08.2020 r., pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a OPEGIEKA Sp. z.o.o. Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg o wartości 78 720,00 zł brutto. Przedmiotem weryfikacji w kontekście prowadzonej kontroli były wydatki wynikające z przywołanej umowy, które dotyczyły etapu I (określone na kwotę 31 488,00 zł brutto), ponieważ w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił je do rozliczenia. Zespół kontrolny stwierdził, że etap I zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową. Protokół odbioru częściowego z dnia 12.02.2021 r. Ponadto, strony zawarły Aneks nr 1 z dnia 10.02.2021 r. dotyczący czynności w zakresie kontroli i odbioru prac do czasu wyboru inspektora nadzoru.   
  W ocenie IZ zmiany wprowadzone aneksem są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.
* w zakresie zadania VII - zamówienia dotyczące realizacji prac dotyczących utworzenia inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych w jednostce ewidencyjnej GESUT/Górno została zawarta umowa w dniu 24.08.2020 r., pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie Sp. z.o.o. Ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków o wartości 80 000,00 zł. Przedmiotem weryfikacji w kontekście prowadzonej kontroli były wydatki wynikające z przywołanej umowy, które dotyczyły etapu I (określone na kwotę 32 000,00 zł brutto), ponieważ w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił je do rozliczenia. Zespół kontrolny stwierdził, że etap I zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową. Protokół odbioru częściowego z dnia 24.02.2021 r. Ponadto, strony zawarły Aneksy nr 1 z dnia 10.02.2021 r. dotyczący czynności w zakresie kontroli i odbioru prac do czasu wyboru inspektora nadzoru. Aneks nr 2 z dnia 19.08.2021 r. dotyczący zmiany terminu wykonania umowy. W ocenie IZ zmiany wprowadzone aneksami są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.
* w zakresie zadania X - zamówienia dotyczące realizacji prac dotyczących utworzenia inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych w jednostce ewidencyjnej GESUT/Mniów została zawarta umowa w dniu 14.08.2020 r., pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a OPEGIEKA Sp. z.o.o. Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg o wartości 70 110,00 zł brutto. Przedmiotem weryfikacji w kontekście prowadzonej kontroli były wydatki wynikające z przywołanej umowy, które dotyczyły etapu I (określone na kwotę 28 044,00 zł brutto), ponieważ w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił je do rozliczenia. Zespół kontrolny stwierdził, że etap I zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową. Protokół odbioru częściowego z dnia 24.02.2021 r. Ponadto, strony zawarły Aneks nr 1 z dnia 10.02.2021 r. dotyczący czynności w zakresie kontroli i odbioru prac do czasu wyboru inspektora nadzoru.   
  W ocenie IZ zmiany wprowadzone aneksem są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.
* w zakresie zadania XI - zamówienia dotyczącego utworzenia inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT/Nowa Słupia została zawarta umowa w dnia 14.08.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a konsorcjum firm:

- Lider konsorcjum Geores Sp. z.o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów,  
- Członek konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław o wartości 88 301,70 zł brutto. Przedmiotem weryfikacji w kontekście prowadzonej kontroli były wydatki wynikające z przywołanej umowy, które dotyczyły etapu I (określone na kwotę 35 320,68 zł brutto), ponieważ w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił je do rozliczenia. Zespół kontrolny stwierdził, że etap I zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową. Protokół odbioru częściowego z dnia 12.02.2021 r. Ponadto, strony zawarły Aneksy nr 1 z dnia 17.11.2020 r. dotyczący zmiany reprezentacji umowy. Aneks nr 2 z dnia 10.02.2021 r. dotyczący czynności w zakresie kontroli i odbioru prac do czasu wyboru inspektora nadzoru. W ocenie IZ zmiany wprowadzone aneksami są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.

* w zakresie zadania XII - zamówienia dotyczącego utworzenia inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT/Pierzchnica została zawarta umowa w dnia 14.08.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a konsorcjum firm:

- Lider konsorcjum Geores Sp. z.o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów,

- Członek konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław o wartości 66 573,75 zł brutto. Przedmiotem weryfikacji w kontekście prowadzonej kontroli były wydatki wynikające z przywołanej umowy, które dotyczyły etapu I (określone na kwotę 26 629,50 zł brutto), ponieważ w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił je do rozliczenia. Zespół kontrolny stwierdził, że etap I zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową. Protokół odbioru częściowego z dnia 12.02.2021 r. Ponadto, strony zawarły Aneksy nr 1 z dnia 17.11.2020 r. dotyczący zmiany reprezentacji umowy. Aneks nr 2 z dnia 10.02.2021 r. dotyczący czynności w zakresie kontroli i odbioru prac do czasu wyboru inspektora nadzoru.   
W ocenie IZ zmiany wprowadzone aneksami są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.

* w zakresie zadania XIII - zamówienia dotyczące realizacji prac dotyczących utworzenia inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych w jednostce ewidencyjnej GESUT/Raków została zawarta umowa w dniu 24.08.2020 r., pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie Sp. z.o.o. Ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków o wartości 88 000,00 zł. Przedmiotem weryfikacji w kontekście prowadzonej kontroli były wydatki wynikające z przywołanej umowy, które dotyczyły etapu I (określone na kwotę 35 200,00 zł brutto), ponieważ w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił je do rozliczenia. Zespół kontrolny stwierdził, że etap I zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową. Protokół odbioru częściowego z dnia 24.02.2021 r. Ponadto, strony zawarły Aneksy nr 1 z dnia 10.02.2021 r. dotyczący czynności w zakresie kontroli i odbioru prac do czasu wyboru inspektora nadzoru. Aneks nr 2 z dnia 19.08.2021 r. dotyczący zmiany terminu wykonania umowy. W ocenie IZ zmiany wprowadzone aneksami są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.
* w zakresie zadania XIV - zamówienia dotyczące realizacji prac dotyczących utworzenia inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych w jednostce ewidencyjnej GESUT/Strawczyn została zawarta umowa w dniu 24.08.2020 r., pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie Sp. z.o.o. Ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków o wartości 80 000,00 zł. Przedmiotem weryfikacji w kontekście prowadzonej kontroli były wydatki wynikające z przywołanej umowy, które dotyczyły etapu I (określone na kwotę 32 000,00 zł brutto), ponieważ w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił je do rozliczenia. Zespół kontrolny stwierdził, że etap I zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową. Protokół odbioru częściowego z dnia 24.02.2021 r. Ponadto, strony zawarły Aneksy nr 1 z dnia 10.02.2021 r. dotyczący czynności w zakresie kontroli i odbioru prac do czasu wyboru inspektora nadzoru. Aneks nr 2 z dnia 19.08.2021 r. dotyczący zmiany terminu wykonania umowy. W ocenie IZ zmiany wprowadzone aneksami są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.

W zakresie zamówień dotyczących utworzenia inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych dla zadania I - GESUT/Bieliny, zadania VI- GESUT/Daleszyce, zadania VIII GESUT/Łagów, zadania IX GESUT/Łopuszno zostały zawarte umowy w dniu 14.08.2020 pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a wykonawcami. W kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent nie przedstawił do rozliczenia wydatków poniesionych w związku z ich realizacją.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

1. Partner projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 21.05.2020 r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.05.2020 r. pod numerem 2020/S/ 101-241509 oraz na stronie internetowej partnera projektu http://bip.powiat.kielce.pl a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie partnera projektu i dotyczyło wyłonienia wykonawców utworzenia inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnie z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie BDOT500. Zamówienie zostało podzielone na 19 zadań. W kontrolowanym wniosku o płatność RPSW.07.01.00-26-0009/17-070 Beneficjent przedstawił do rozliczenia wydatki z dwóch zadań. W efekcie czego przedstawiono podpisane w dniu 24.08.2020 r. następujące umowy:

* w zakresie zadania XVII – Utworzenie utworzenia inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnie z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028), zwanym dalej rozporządzeniem. W sprawie BDOT500/Sitkówka Nowiny została zawarta umowa w dniu 24.08.2020 r., pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie Sp. z.o.o. Ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków o wartości 99 000,00 zł. Przedmiotem weryfikacji w kontekście prowadzonej kontroli były wydatki wynikające z przywołanej umowy, które dotyczyły etapu I (określone na kwotę 39 600,00 zł brutto), ponieważ w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił je do rozliczenia. Zespół kontrolny stwierdził, że etap I zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową. Protokół odbioru częściowego z dnia 24.02.2021 r. Ponadto, strony zawarły Aneksy nr 1 z dnia 10.02.2021 r. dotyczący czynności w zakresie kontroli i odbioru prac do czasu wyboru inspektora nadzoru. Aneks nr 2 z dnia 19.08.2021 r. dotyczący zmiany terminu wykonania umowy. W ocenie IZ zmiany wprowadzone aneksami są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.2
* w zakresie zadania XVIII – Utworzenie utworzenia inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnie z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028), zwanym dalej rozporządzeniem. W sprawie BDOT500/Strawczyn została zawarta umowa w dniu 24.08.2020 r., pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Krakowie Sp. z.o.o. Ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków o wartości 99 000,00 zł. Przedmiotem weryfikacji w kontekście prowadzonej kontroli były wydatki wynikające z przywołanej umowy, które dotyczyły etapu I (określone na kwotę 39 600,00 zł brutto), ponieważ w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił je do rozliczenia. Zespół kontrolny stwierdził, że etap I zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową. Protokół odbioru częściowego z dnia 24.02.2021 r. Ponadto, strony zawarły Aneksy nr 1 z dnia 10.02.2021 r. dotyczący czynności w zakresie kontroli i odbioru prac do czasu wyboru inspektora nadzoru. Aneks nr 2 z dnia 19.08.2021 r. dotyczący zmiany terminu wykonania umowy. W ocenie IZ zmiany wprowadzone aneksami są zgodne z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.2

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

* Partner projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór nad modernizacją bazy danych EGiB w ramach projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.01.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznym pod nr 502230-N-2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę w dniu 20.02.2020 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce a OPEGIEKA Sp. z.o.o. Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg na kwotę 65 805,00 zł brutto. Ponadto strony zawarły Aneks nr 1 w dniu 13.08.2020 r. dotyczący zmiany terminu wykonania umowy. W ocenie IZ zmiana wprowadzona aneksem jest zgodna z art. 144 ust.1 pkt. 3 Pzp.2

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 9 stron oraz 3 dowody, które są dostępne do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

**IMIĘ I NAZWISKO:** Patryk Bobra ………………………………….

**IMIĘ I NAZWISKO:** Jurczenko Luiza ………………………………….

**Kontrolowany/a:**

…………………………..