Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

Ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.46.1.2021                                                                       Kielce, dn. 01.03.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 1/N/VI/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.02.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów”, realizowanego w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu jego realizacji w dniu 28.01.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Masłów

ul. Spokojna 2

26-001 Masłów

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Tomasz Lato - Wójt Gminy Masłów

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6 Oś priorytetowa – „Rozwój miast”

- Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów”

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 27.10.2017 r.

- zakończenie realizacji projektu – 30.11.2020 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.02.00-26-0011/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych                     w Gminie Masłów”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w dniu 19.01.2021 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 1/N/VI/RPO/2021:

- Patryk Bobra – Inspektor (kierownik zespołu kontrolnego);

- Przemysław Pikuła – Inspektor  (członek zespołu kontrolnego).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielała:

- Agnieszka Borycka – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy.

- Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 28.01.2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.06.02.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w gminie Masłów”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 27.10.2017 r. do dnia 28.01.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów” z zastrzeżeniem, że wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w umowie z zamawiającym.

Adn. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 10.08.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 567300-N-2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: http://www.maslow.biuletyn.net/ . Zgodnie z informacją o wynikach postępowania z dnia 09.10.2017 r., Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Robót Drogowych DUKT, sp. o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. Z wybranym Wykonawcą, Zamawiający w dniu 27.10.2017 r. zawarł umowę nr BiGP.272.253.2017.JR  na kwotę: 2 836 224,79 zł brutto. Następnie Strony zawarły:

- aneks nr 1 z dnia 29.12.2017 r., w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia do dnia 15.09.2019 r.,

- aneks nr 2 z dnia 08.04.2019 r., w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy na kwotę: 3 119 348,01 zł brutto;

- aneks nr 3 z dnia 26.08.2019 r., w zakresie zmiany terminu  realizacji zamówienia do dnia 31.07.2020 r.

Powyższe postępowanie oraz aneksy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 23.09.2019-14.10.2019 r.  W wyniku kontroli nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości, co zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC I.432.6.39.2019/MG-1/P.

Podczas przedmiotowej kontroli, zweryfikowano aneks Nr 4 z dnia 14.01.2020 r., w zakresie wprowadzania rozwiązań zamiennych do projektu zgodnie z protokołem dotyczącym rozwiązań zamiennych do projektu z dnia 20.05.2019 r, oraz protokołem konieczności z dnia 20.06.2019r.  Protokół odbioru końcowego robót z dnia 11.09.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono, iż:

- wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca naruszył § 19 ust. 1 umowy BiGP.272.253.2017.JR, ponieważ nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w powyższym aneksie nr 3 tj. do dnia 31 lipiec 2020 r.

Jednocześnie Zespół Kontrolny stwierdził, iż Beneficjent w związku z postanowieniami art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ), nie może dokonać potrąceń kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej

- Ponadto stwierdzono, że przeprowadzone przez Beneficjenta postępowania:  
1) na wykonanie 2 tablic informacyjno-promocyjnych,

- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.

Adn. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.                     I. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczonej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;

2) Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu wybudował ścieżki rowerowe zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie;

- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wybudowaniem ścieżek rowerowych zostały wprowadzone 
do ewidencji środków trwałych. Amortyzacja dla przyjętego dokumentem OT środka trwałego na dzień kontroli została ujęta w dokumentach księgowych Gminy Masłów. Odpis amortyzacyjny jest dokonywany metodą liniowa w stawce 4,5 %. 
W przedmiotowej sprawie Beneficjent złożył oświadczenie, które stanowi dowód nr 3 
do Informacji Pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin wybudowanej ścieżki rowerowej na terenie Gminy Masłów. Z przeprowadzonych oględzin Zespół Kontrolny sporządził protokół, który został podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 
2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią 
dowód nr 4.

Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Adn. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu 
na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

- Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km] – wskaźnik został zrealizowany 
na poziomie 2,17 km, tj. w 100,00 %.;

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 
nie zakładano realizacji wskaźnika

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba projektów , w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utrzymanych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów [osoby/rok]– na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Wartość docelowa wskaźnika wynosi 30 625,00 osób/rok.

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 7,99 ton równoważnika CO2;

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Adn. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów” 
oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności

- Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie naliczył kar umownych zgodnie § 19 ust. 1 umowy BiGP.272.253.2017.JR z  dnia 27.10.2017 r., W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających naliczenie ww. kar umownych z tytułu nie dotrzymania terminu zakończenia robót budowlanych w terminie 14 dni od dokonania tegoż naliczenia.

Ustalenia o wysokim stopniu istotności

- Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym we wniosku 
o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął wskaźników rezultatu pn.

- Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów;

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO] (CI 34).

W związku z powyższym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 
21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014-2020 
w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku 
o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków 
za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 
14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio 
po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie 
w/w wskaźników nie później niż w terminie do dnia 30 listopad 2021 r. W terminie 14 dni od daty osiągniecia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał stopień ich realizacji.

Niewykonanie zaleceń we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy nr RPSW.06.02.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów” z zastrzeżeniem, że wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w umowie z zamawiającym.

- Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.

- Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej zrealizował kluczowy wskaźnik produktu na poziomie w 100 %.

- Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej nie zrealizował wskaźników rezultatu pn.:

- Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów;

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34).

- Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu 
nr  RPSW.06.02.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych                 w Gminie Masłów pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

- IZ RPOWŚ 2014-2020 wystosowała zalecenia pokontrolne zawarte w pkt V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-0011/16 pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron a także 5 dowodów , które dostępne 
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 
25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, 
co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………….

Kontrolowany/a: …………………………………