| KC-I.432.77.3.2022 Kielce, dn. 29.06.2022 r. |  |
| --- | --- |

Politechnika Świętokrzyska

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25 - 314 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.77.3.2022/DKS-18

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 pn.: „CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO”, realizowanego w ramach Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R,
1 Osi priorytetowej Innowacje i nauka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w okresie
23 – 27.05.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Politechnika Świętokrzyska

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25 - 314 Kielce

- Status prawny Beneficjenta:

Uczelnia

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych
w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 pn.: „CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO”.

- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych
z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-026.

- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Dariusz Kosela (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Małgorzata Walczak (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku kontroli dokonanej w okresie 23 – 27.05.2022 r. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

- Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych, ( j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. ) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie, które zostało wszczęte 14.04.2017 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu                        w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogł. 67334-2017) miało na celu wybór wykonawcy usługi obejmującej swoim zakresem:

- opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z: projektów koncepcyjnych projektów budowlanych, oszacowanie wartości kosztorysowej inwestycji, projektów wykonawczych, przedmiarów robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego wg załącznika nr 1 do SIWZ,

- uczestnictwo w procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych,

- wykonywanie nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego”.

W wyniku rozstrzygnięcia w/w postępowania Zamawiający w dniu 01.06.2017 r. zawarł umowę nr ATZ/26/2017 z Wykonawcą – Canea Inżynieria i Komputery Artur Polakowski z siedzibą            w Kielcach. Wartość udzielonego zamówienia -  295 000,00 zł brutto.

Powyżej wskazane ustalenia zostały dokonane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego w okresie 21-25.05.2017 r.

W toku niniejszego postępowania weryfikacji poddano aneks nr 1/6/2020 z dnia 01.06.2020 r. do umowy nr ATZ/26/2017. Powyższym aneksem, zawartym z uwagi na wystąpienie nowych okoliczności dotyczących wykonywania nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych związanych z zamontowaniem oraz oddaniem do eksploatacji mikrosieci elektroenergetycznej na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej, strony umowy zmieniły jej treść, w szczególności poprzez:

- zmianę terminu realizacji etapu III, (pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi ),

-  zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 14 760,00 zł.

W ocenie kontrolujących postanowienia aneksu nr 1/6/2020 są zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych, ( j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843               z późn. zm. ) oraz § 21 umowy z dnia 01.06.2017 r., nr ATZ/26/2017.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nr ATZ/26/2017 nie jest objęty zakresem weryfikowanego wniosku o płatność.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w aneksu stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- W kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent przedstawił również do rozliczenia:

- wydatki wynikające z umowy z dnia 14.06.2021 r., której przedmiotem było                                w szczególności: zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej dla Centrum Naukowo – Wdrożeniowego CENWIS Politechniki Świętokrzyskiej,

- wydatki poniesione na wynagrodzenie zespołu projektowego,

- wydatki poniesione w zw. z pełnieniem nadzorów: inwestorskiego oraz autorskiego.

Należy wskazać iż:

-  umowa z dnia 14.06.2021 r., aneksy nr 1, nr 2, nr 3 do tej umowy oraz postępowanie poprzedzające ich zawarcie - zostały zweryfikowane przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020               w toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego w okresie 07.02 – 19.05.2022 r.,                        ( Informacja pokontrolna z dnia 14.06.2022 r., nr KC-I.432.77.1.2022/HZ-16/P ),

- Oddział Rozliczeń przeprowadził ocenę kwalifikowalności wydatków poniesionych                         na wynagrodzenie zespołu projektowego oraz poniesionych w zw. z pełnieniem nadzorów: inwestorskiego oraz autorskiego.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać
na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak

|  | Kontrolowany/a: |
| --- | --- |
|  | ………………………………………… |