Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce
telefon 41 277 13 19 
e-mail sek.kc@sejmik.kielce.pl

|  |  |
| --- | --- |
| KC-I.432.423.1.2022 | Kielce, dn. 19.09.2022 r. |
|  |  |

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.** **423.1.2022/IP-1**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0008/18 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna   
i zielona energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 22.08.2022 r. do 26.08.2022 r. oraz na dodatkowo przekazanej dokumentacji w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 do dnia 19.09.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Wodzisław

ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

**II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych   
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t. z późn. zm.).

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0008/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność **nr RPSW.03.04.00-26-0008/18-008.**
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  
   z siedzibą w Kielcach, w składzie:

* Pani Izabela Pastuszka (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pan Patryk Bobra (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 22 sierpnia do 19 września 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0008/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, które zostało wszczęte 17.12.2020 r. poprzez wysłanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu i opublikowanie go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 249-620100. Postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy ***polegającej na Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław*** Następstwem rozstrzygnięcia ww. postępowania, było zawarcie w dniu 03.03.2021 r. umowy   
nr 272.1.18.2020 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,   
ul. Toruńska 9, 26-600 Radom. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 3 394 800,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31.01.2022 r.

Stwierdzono, że w odniesieniu do ww. umowy strony podpisały w dniu:

* + 26.11.2021 r. aneks nr 1/2021 zmieniający Harmonogram rzeczowo-finansowy;
  + 31.01.2022 r. aneks nr 1/2022 zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy i termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 30.04.2022 r.;
  + 23.05.2022 r. aneks nr 2/2022 z mocą obowiązywania od dnia 29.04.2022 r., zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 15.07.2022 r.

Wprowadzone powyższymi aneksami zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r.— Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz § 11 tejże umowy.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0008/18-008 nie rozlicza wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

W wyniku tejże weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać  
na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

**IMIĘ I NAZWISKO:** Izabela Pastuszka ………………………………

**IMIĘ I NAZWISKO:** Patryk Bobra ………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolowany/a:** |
|  | ………………………………………… |