Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

ul. Wincentego Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.62.2.2022						Kielce 02.12.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 54/N/III/RPO/2022

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” RPOWŚ na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 12.10.2022 r.  oraz na dostarczonej do IZ dokumentacji do dnia 10.11.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH,

ul. Grunwaldzka 45,

25-736 Kielce

- Status prawny Beneficjenta:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Bartosz Stemplewski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach.

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa Osi priorytetowej:

3 - „Efektywna i zielona energia”

- Numer i nazwa Działania:

3.3 - „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

- Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 12.07.2016 r.

- zakończenie realizacji – 31.08.2022 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 j.t) a także § 14 Umowy 
o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 z późn. zm., 
pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 04.10.2022 r. przez Zastępcę Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Pana Dariusza Kowalskiego -Kierownika O/Kontroli EFRR, o numerze 54/N/III/RPO/2022:

- Główny Specjalista – Izabela Pastuszka (kierownik zespołu kontrolnego);

- Starszy Inspektor – Dariusz Kosela (członek zespołu).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, 
a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pani Karolina Mazur – Durnaś – Starszy Inspektor Działu Funduszy Strukturalnych,

- Pani Ewa Jaros – Główny Księgowy,

- Pan Tadeusz Śliwka– Kierownik Działu Technicznego.

- Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Bartosz Stemplewski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 12.10.2022 r. dostarczył i udostępnił całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 
pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach” – dowód nr 1.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych

- w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 12.07.2016 r. do dnia 12.10.2022 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Adn. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/17, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

- Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził jedno postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienie nr 511869-N-2018 zostało wszczęte 
w dniu 30.01.2018 r. i dotyczyło opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach". Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 09.03.2019 r. umowy nr 58/2018 z firmą CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, Aleja Legionów 3/4, 25-035 Kielce, na kwotę 196 800,00 zł brutto.  
W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach 
w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 11.03.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.299.1.2020/RG-1).

W ramach kontroli końcowej weryfikacji poddano sposób realizacji umowy nr 58/2018. 
W wyniku ww. weryfikacji stwierdzono, iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową oraz w terminie.

Lista sprawdzająca potwierdzająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie o numerze referencyjnym TI-073/567/16. 
Z treści dokumentów zamieszczonych przez Beneficjenta w bazie SL2014 wynika, iż postępowanie wszczęte zostało w dniu 14.07.2016 r., poprzez przesłanie zapytań cenowych do trzech wykonawców. Przedmiotem postępowania był wybór Inżyniera Konsultanta w fazie przygotowawczej projektów pn.: „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" oraz "Poprawa efektywności energetycznej 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym oraz mieszkaniowym" dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 
W odpowiedzi na zapytania cenowe wpłynęły trzy oferty. Następstwem przeprowadzonego postępowania było zawarcie, w dniu 29.08.2016 r., pomiędzy Beneficjentem a firmą 
In Praxi Inwestycje i Nieruchomości Sp. z o. o., ul. Starodomaszowska 30/48, Umowy 
nr 316/2016. Zgodnie z umową, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 89 500,00 zł netto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący stwierdzili naruszenie § 12 pkt 1 i 4 umowy, z dnia 28.01.2020 r., 
nr RPSW.03.03.00-26-0022/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, w zw. z sekcją 6.5.3 pkt. 7 lit. a, tiret i) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 10.04.2015 r., przez naruszenie zasady konkurencyjności z uwagi na zaniechanie wykonania obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014 – 2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 7 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie warunków obniżania korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 971 
z późn. zm.) ustaliła wartość obniżenia pomniejszenia wydatków kwalifikowanych 
w następujący sposób:

Wp = W% x Wkw

Wp = 25% x 81 630,23 zł = 20 407,56 zł

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp – wartość pomniejszenia,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony we wniosku nr RPSW.03.03.00-26-0022/17-01),

W% - 25% stawka procentowa wskazana w pkt 3 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 971 z późn. zm.) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych, z tytułu nieprzestrzegania przez Beneficjenta Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności za lata 2014 – 2020 z dnia 10.04.2015 r., ponieważ Beneficjent nie dopełnił obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego, zgodnie z warunkami wynikającymi: z umowy o dofinansowanie oraz sekcji 6.5.3 pkt. 7 lit. a, tiret i) przedmiotowych Wytycznych.

Przy zastosowaniu ww. stawki procentowej IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 wzięła również pod uwagę, iż:

- w wyniku ogłoszonego postępowania wpłynęły oferty od trzech oferentów,

- przedmiotowe zamówienie nie miało transgranicznego charakteru i nie stanowiło przedmiotu zainteresowania podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy i poziom dofinansowania, obniżenie wartości korekty finansowej wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0022/17-001 wynosi: (193 427,16 zł/227 561,37 zł) * 20 407,56 zł = 17 346,43 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe naruszenie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 20 407,56 zł, w tym kwota dofinansowania 
17 346,43 zł. Dodatkowo IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła pomniejszanie o 25 % kosztów kwalifikowalnych dla ww. kontraktu. Zalecenie zostało zrealizowane.

Powyższe postępowanie były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji, polegającej
na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 11.03.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.299.1.2020/RG-1).

W ramach kontroli końcowej weryfikacji poddano sposób realizacji umowy nr 316/2016. W wyniku ww. weryfikacji stwierdzono naruszenie § 12 ust. 1 i 4 umowy 
o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.1 pkt 9) oraz z sekcją 6.5.3 pkt 14) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 10.04.2015 r., ponieważ bezpodstawnie przedłużono termin wykonania przedmiotu zamówienia dla usługi opisanej w Umowie nr 316/2016 z dnia 29.08.2016 r., w § 1 ust.2 pkt 2.1 do dnia 15.11.2016 r., i nie naliczono kary umownej 
z tego tytułu. Termin realizacji usługi zgodnie z ww. umową winien być zrealizowany do dnia 07.11.2016 r. Tym samym dokonano istotnej zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

W świetle powyższego przypisana kategoria nieprawidłowości indywidualnej wynosi 25 % stawki procentowej – wskazanej w pkt 31 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 200 z poź. zm.) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych z tytułu dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do oferty.

W związku ze stwierdzeniem w przedmiotowym postępowaniu dwóch naruszeń oraz faktem, iż w przypadku stwierdzenia więcej niż jednego naruszenia przepisów w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy zastosować jedną korektę finansową oraz jedno pomniejszenie wydatków o najwyższej wartości (§ 9 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień) ustala się jedno pomniejszenie o 25% kosztów kwalifikowalnych z tytułu opisanych powyżej naruszeń. Jak wskazano powyższe pomniejszenie zostało już dokonane. Z tego względu kontrolujący odstąpili od szczegółowego wyliczenia kolejnej korekty finansowej.

Lista sprawdzająca potwierdzająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp przeprowadził jedno postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienie nr 2021/BZP 000066511869-N-2018 zostało wszczęte w dniu 11.02.2021 r. i dotyczyło robót budowlanych dla zadania 
pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach". Zamówienie zostało podzielone na 6 części tj.:

- Termomodernizacja Budynku Głównego;

- Termomodernizacja Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii;

- Termomodernizacja Przychodni Przyszpitalnej;

- Termomodernizacji Przychodni Przyszpitalnej Sportowej;

- Termomodernizacja Zakładu Medycyny Sądowej i Prosektorium;

- Termomodernizacja Garażu Wielopoziomowego.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu:

- 13.05.2021 r. Umowy nr 191/2021 z firmą "DOM Z KLASĄ" M.M. OTHMAN SP.J. na kwotę 450 000,00 zł, której przedmiotem była termomodernizacja Zakładu Medycyny Sądowej i Prosektorium;

- 13.05.2021 r. Umowy nr 190/2021 z firmą "DOM Z KLASĄ" M.M. OTHMAN SP.J. na kwotę 1 300 000,00 zł, której przedmiotem była termomodernizacja Przychodni Przyszpitalnej;

- 13.05.2021 r. Umowy nr 189/2021 z firmą "DOM Z KLASĄ" M.M. OTHMAN SP.J. na kwotę 1 050 000,00 zł, której przedmiotem była termomodernizacja Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Do ww. umowy strony zawarły Aneks nr 1/2022 z dnia 22.04.2022 r. oraz Aneks nr 2/2022 z dnia 25.05.2022 r. Realizacja wydatków tejże umowy stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu;

- 13.05.2021 r. Umowy nr 186/2021 z firmą FIRMA BUDOWLANA "ANNA-BUD" SP. Z O.O. na kwotę 354 200,00 zł, której przedmiotem była termomodernizacja Garażu Wielopoziomowego;

- 13.05.2021 r. Umowy nr 185/2021 z FIRMA BUDOWLANA "ANNA-BUD" SP. 
Z O.O. na kwotę 965 796,00 zł, której przedmiotem była termomodernizacja Przychodni Przyszpitalnej Sportowej;

- 13.05.2021 r. Umowy nr 184/2021 z FIRMA BUDOWLANA "ANNA-BUD" SP. 
Z O.O. na kwotę 6 573 000,00 zł, której przedmiotem była termomodernizacja Budynku Głównego.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach 
w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 22.11.2021 r. do dnia 24.11.2021 r. oraz na dokumentach przesłanych do dnia 10.01.2022 r. (Informacja Pokontrolna nr KC-I.432.62.1.2022/AZS-2).

W ramach kontroli końcowej weryfikacji poddano dochowanie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia dla ww. umów. W wyniku ww. weryfikacji stwierdzono, iż przedmiot zamówienia dla 5 kwalifikowanych w projekcie części zrealizowano w terminie.

Lista sprawdzająca potwierdzająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartymi ww. umowami stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 214 ustawy PZP tj. zamówienie z wolnej ręki. Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym wyżej mowa, nadano znak TI-073/1055/2021. Przedmiotem postępowania był wybór Inspektora Nadzoru Budowlanego, Inspektora Nadzoru Budowlanego Robót Elektrycznych oraz Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych dla inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach. W dniu 10.05.2021 wpłynęło do Działu Kadr i Szkolenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach pismo Z-cy Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach inicjujące zawarcie umów na powyższe stanowiska. W dniu 10.01.2022 r. złożono wyjaśnienie do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ, że każda z zawartych umów nie przekraczała 50 000,00 zł netto oraz że Beneficjent w wyniku analizy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r., która weszła w życie 
z dniem 01.01.2021 r., uznał, że udzieli zamówienia z wolnej ręki. Beneficjent w powyższym wyjaśnieniu zaznacza, iż usługa ta może być świadczona przez jednego wykonawcę 
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze a swój wybór motywują tym, że wybrani inspektorzy „wykazują szeroką wiedzę i doświadczenie”, „w pandemii COVID-19 nie wskazane byłoby wprowadzenie do placówki osób z zewnątrz oraz niezaszczepionych” oraz fakt, że zatrudnione osoby posiadają ”wysokie i odpowiednie kwalifikacje”, „byli włączani w procedurę związaną z przygotowaniem postepowania dla zadania „Termomodernizacja Obiektów WSZZ, znają personel medyczny, administracyjny, techniczny” oraz znają topografię szpitala.

W związku z powyższym faktem Beneficjent podpisał umowy w dniu:

- 01.07.2021 r. ze Sławomirem Cholewką zamieszkałym ul. Olszyńska 37/7, 26-600 Radom na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych na kwotę 
37 500,00 zł brutto.

- 01.07.2021 r. z Karoliną Kisiel zamieszkałą ul. Mazurska 77/3, 25-345 Kielce na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych dotyczących branży sanitarnej na kwotę 29 999,70 zł brutto.

- 01.07.2021 r. ze Stanisławem Grudniem zamieszkałym ul. Ciepła 2/29, 25-732 Kielce na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych w branży budowlanej na kwotę 37 500,30 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący stwierdzili, że:

- Beneficjent nie zachował prawidłowej ścieżki audytu ponieważ nie udokumentował ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że wartość każdej z podpisanych umów przekracza kwotę 20 000,00 zł.

- Beneficjent nie przeprowadził rozeznania rynku poprzez analizy cen oferowanych przez potencjalnych wykonawców ani nie udostępnił opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta oraz nie skierował zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców.

- Występuje brak przesłanek na zastosowanie trybu z wolnej ręki określonych w art. 214 ust.1 pkt 1 ustawy PZP.

W związku z powyższym stwierdzono, że Beneficjent naruszył § 12 pkt 2 umowy, 
z dnia 28.01.2020 r., nr RPSW.03.03.00-26-0022/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, w zw. z sekcją 6.5.1 pkt. 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 21 grudnia 2020 r., przez zaniechanie wykonania obowiązku potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku poprzez 
m. in. upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej Beneficjenta.

Biorąc pod uwagę powyższe naruszenie IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 uznała 
za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 38 930,46 zł, w tym kwota dofinansowania 33 090,89 zł.

Dodatkowo IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła pomniejszanie o 100 % kosztów kwalifikowalnych dla ww. kontraktów na inspektorów nadzoru w każdym kolejnym rozliczanym wniosku o płatność. Zalecenie zostało zrealizowane.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- Wykonano prace termomodernizacyjne w ramach projektu, które obejmowały 
w szczególności ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrzach piwnic oraz w gruncie, modernizacje instalacji CO (grzejniki), modernizacje instalacji oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaiki, wymiana drzwi zewnętrznych oraz okien wg. szczegółowego zakresu prac dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z termomodernizacją obiektów zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – dowód nr 5.

- Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Z przeprowadzonych oględzin zespół kontrolny sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Adn. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”- dowód nr 7.

Adn. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	 -  nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 szt., tj. w 100 %;

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]	 – wskaźnik zrealizowano na poziomie 5 szt., tj. w 100%;

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 27 674,00 m2, tj. w 100%.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa: 5 965,00 GJ/rok

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa: 871,14 MWh/rok;

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa: 1 743,76 tony równoważnika CO2;

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa: 5 173 027,00 kWh/rok;

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika. Wartość docelowa: 9 101,64 GJ/rok.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników na ww. poziomie stanowią dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

- W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej dochowania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia stwierdzono, że doszło do naruszenie § 12 ust. 1 i 4 umowy o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.1 pkt 9) oraz z sekcją 6.5.3 pkt 14) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 10.04.2015 r., ponieważ bezpodstawnie przedłużono termin wykonania przedmiotu zamówienia dla usługi opisanej w Umowie nr 316/2016 
z dnia 29.08.2016 r., w § 1 ust.2 pkt 2.1 do dnia 15.11.2016 r., i nie naliczono kary umownej z tego tytułu. Termin realizacji usługi zgodnie z ww. umową winien być zrealizowany do dnia 07.11.2016 r. Tym samym dokonano istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
W świetle powyższego przypisana kategoria nieprawidłowości indywidualnej wynosi 
25 % stawki procentowej – wskazanej w pkt 31 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 200 z poź. zm.) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych z tytułu dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do oferty. 
W związku ze stwierdzeniem w przedmiotowym postępowaniu pn. Wybór Inżyniera Konsultanta w fazie przygotowawczej projektów pn.: „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" oraz "Poprawa efektywności energetycznej 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym oraz mieszkaniowym" dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 
o numerze referencyjnym TI-073/567/16 dwóch naruszeń oraz faktem, iż w przypadku stwierdzenia więcej niż jednego naruszenia przepisów w ramach jednego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego należy zastosować jedną korektę finansową oraz jedno pomniejszenie wydatków o najwyższej wartości (§ 9 ust. 1, 2 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. z poź.zm.) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych 
z udzielaniem zamówień ustala się jedno pomniejszenie o 25% kosztów kwalifikowalnych z tytułu opisanych naruszeń. Jak wskazano powyższe pomniejszenie zostało już dokonane i w związku z powyższym Zespół kontrolujący odstąpił od wyliczenia korekty wynikającej w wykrytego na kontroli końcowej naruszenia.

- Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym we wniosku 
o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął kluczowych wskaźników rezultatu pn.:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]

W związku z powyższym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014-2020 w zależności 
od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta 
w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie 
(co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego 
w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie ww. wskaźników nie później 
niż w terminie do dnia 31.08.2023 r.

W terminie 14 dni od daty osiągniecia powyższych wskaźników należy dostarczyć 
do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zaleceń we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

- Wyniki weryfikacji zamówień publicznych opisane zostały w Ad.2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu w 100%.

- Stwierdzono, że do dnia kontroli nie zostały zrealizowane wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2];

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok];

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

- Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, 
że Beneficjent w pełni stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu
nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

- IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 14 stron a także 9 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Pastuszka ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela ………………………………….

Kontrolowany/a:

.…………………………