Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce
telefon 41 277 13 19 
e-mail sek.kc@sejmik.kielce.pl

KC-I.432.164.10.2022 Kielce, dnia 16.12.2022 r.

**Powiat Jędrzejowski**

**ul. 11 Listopada 83**

**28 – 300 Jędrzejów**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.164.10.2022/MC- 29**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17 pn.: „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 15.11.2022 r. do 16.11.2022 roku oraz na dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta do dniu 06.12.2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Jędrzejowski

ul. 11 Listopada 83

28 – 300 Jędrzejów

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnota samorządowa

**II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych   
w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17.

2.Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0009/17-100.

3.Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

* Pani Monika Cebulska – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pan Rafał Góźdź - Główny Specjalista (członek Zespołu

Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 15 listopada do 6 grudnia 2022 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0009/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 16.10.2020 r. poprzez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.10.2020 r. pod numerem 2020/S 205-499601 oraz na stronie internetowej Beneficjenta <https://wwwpowiatjedrzejow.pl/bipkod/007/002>, a także   
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta oraz dotyczyło wyłonienia wykonawców na modernizację ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB. Zamówienie zostało podzielone na 4 części tj.: Zadanie Nr 1 – Obręb Nowa Wieś; Zadanie Nr 2 – Obręb Rawka; Zadanie Nr 3 – Obręb Różnica; Zadanie Nr 4 – Obręb Wywła; W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło dziewięć ofert.

Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w zakresie Zadania Nr 1   
i Zadania Nr 2 było podpisanie w dniu 05.01.2021 r. umów: Nr OKSO.272.27.2020 Zad. 1 i Nr 47 OKSO.272.272020 Zad. 2 pomiędzy Beneficjentem a firmą: Geokart  
-International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów; zadanie 1: na kwotę 96 309,00 zł brutto oraz na zadanie 2: kwotę 72 078,00 zł brutto. Termin wykonania zadania Nr 1 i Nr 2 wynikający z w/w umów: 20 miesięcy od dnia podpisania umów tj.:   
do dnia 05.09.2022 r. W zakresie Zadania Nr 3 i Nr 4 postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ze względu na to, iż ceny najkorzystniejszych ofert przewyższały kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Zadania Nr 3 i Nr 4.

W ramach przedmiotowego zamówienia, Zespół Kontrolny poddał weryfikacji Aneksy zawarte przez strony: Aneks Nr 1 z dnia 03.06.2022 r. do umowy   
Nr OKSO.272.27.2020 Zad. 1 z dnia 05.01.2021 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 03.06.2022 r. do umowy Nr OKSO.272.27.2020 Zad. 2 z dnia 05.01.2021 r.

Powyższe Aneksy zostały sporządzone na wniosek Wykonawcy z dnia 13.05.2022 r. (wraz z dowodami), na podstawie art.144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz art. 15 r ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych   
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jak również na podstawie   
§ 12 ust. 1 pkt. 1 lid d) Umowy z dnia 05.01.2021 r.

Zgodnie z wyżej wymienionymi Aneksami zostają przesunięte terminy wykonania przedmiotu umowy do dnia 05.10.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień   
i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące w/w zamówienia stanowią dowód   
nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, które dostępne   
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,   
z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem   
„do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń   
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowane może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: **Monika Cebulska**  ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: **Rafał Góźdź** ……………………………………...

Kontrolowany/a:

.…………………………………